

Проект
Контракт № ________
на оказание услуг по техническому надзору при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории

	г. Всеволожск,
Ленинградская область
	
«__» ________ 2026 г.



Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 
«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» (ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Асанидзе Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (идентификационный код закупки 262784203291247030100100170000000000) (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.	По Контракту Исполнитель обязуется в установленный срок по заданию Заказчика оказать услуги по техническому надзору при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории (далее – работы), в рамках исполнения контракта № 0345200020326000033 от 20.07.2026 на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории.
Подрядчик - выполняющая на Объекте работы подрядная организация и привлекаемые ею субподрядные организации.
1.2.	Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Описанием объекта закупки, являющимся Приложением № 1 к Контракту и определяющим объем, содержание услуг 
и другие, предъявляемые к ним требования (далее – Описание объекта закупки), а также 
с условиями Контракта.

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
2.1.	Место оказания услуг: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье.
2.2.	Срок оказания услуг: 
Начало оказания услуг: с даты заключения Контракта.
Окончание 25.11.2026 года, включая подготовку отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия.
В случае, если Услуги не оказаны в установленные сроки по причине приостановки работ по контракту, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, или по вине Подрядчика, Услуги оказываются до даты завершения всех работ по Объекту.

3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ________ рублей ____ копеек (_________________), в том числе НДС (____ %) _______ рублей ____ копеек (___________________________) / НДС в размере выбранной ставки для плательщиков по УС _______ рублей ____ копеек (___________________________) / НДС не облагается на основании ____________________.
3.2.	Цена Контракта определяется согласно Приложению № 2 к Контракту.
Цена Контракта обоснована с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В результате анализа полученных данных была определена стоимость услуг, как минимальная из полученных для расчета цены Контракта.
3.3.	Цена Контракта включает в себя: расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, и других обязательных платежей.
3.4.	Источник финансирования: средства бюджетных учреждений, а именно: за счет субсидий на иные цели.
3.5.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены и других условий Контракта возможно только в случаях 
и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.6.	Заказчик осуществляет расчеты с Исполнителем путем безналичного денежного расчета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, на основании подписанных Сторонами отчетных документов, указанных в пункте 3.7 Контракта.
3.7.	Порядок расчета с Исполнителем за оказанные услуги:
3.7.1. Расчет с Исполнителем за оказанные Услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. 
3.7.2. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком за фактически оказанные Услуги в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приемки товаров, работ, услуг (ОКУД 0510452) (далее – документ о приемке), сформированного на основании документов, указанных в п.7.2. Контракта, акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме 0510452.
При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Исполнителя, Акт приемки (ф. 0510452) направляется Исполнителю в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес Исполнителя (скан копии Акта приемки (ф. 0510452), оформленного Заказчиком на бумажном носителе).
3.8. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.9. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов, условий Контракта и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
3.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.11.	Авансирование не предусмотрено.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать услуги в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, и приложениями к нему, являющими его неотъемлемой частью.
4.1.2. Предоставлять Заказчику по его требованию документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.
4.1.3. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, а также требованиями, установленными Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
4.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг.
4.1.5. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.
4.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок.
4.1.7. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг исполнения Контракта.
4.1.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта сформировать решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписать его подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и направить Заказчику.
4.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку оказанных услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.2.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
4.2.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить приемку оказанных услуг в соответствии с положениями настоящего Контракта. 
4.3.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта.
4.3.3. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом оказанных услуг, соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.3.5. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с настоящим Контрактом.
4.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1 Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем Контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему Контракту.
4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты услуг, не соответствующих условиям настоящего Контракта.
4.4.3. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки оказанных услуг, так и в течение гарантийного периода.
4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона.
4.4.5. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя, в соответствии с действующий законодательством Российской Федерации. 
4.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.


5. Требования к качеству услуг
5.1. Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Исполнителем по Контракту. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока. Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в пределах Гарантийного срока.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1.	В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение 
и другие природные бедствия), равно как война или военные действия, отсутствие (задержка) бюджетного финансирования, распоряжения и действия органов власти, препятствующие выполнению Контракта, имевшие место после его заключения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств Сторон по Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.
6.2.	Сторона незамедлительно извещает иную Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта.
6.3.	Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
7. [bookmark: _Ref52526562]Порядок сдачи и приемки услуг
7.1.	Сдача и приемка оказанных Услуг производятся в порядке, установленном Контрактом и Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
7.2.	По окончании оказания Услуг по контракту, Исполнитель передает Заказчику нарочно (или по почте) по адресу, указанному в Контракте, следующие документы:
7.2.1.	Оригинал счета на оплату оказанных Услуг.
7.2.2.	Счет-фактура (при необходимости).
7.2.3.	Подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (или УПД) – в 2 (двух) экземплярах, с отметкой уполномоченного представителя Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).
7.2.4. Документы, предусмотренные Перечнем отчетных документов (Приложение № 3 к Контракту).
7.3.	Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
7.4.	В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления отчетных документов по Контракту, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
7.4.1.	В случае надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями Контракта, Заказчик подписывает документ о приемке.
7.4.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки услуг недостатков, Заказчиком составляется и передается Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг, в котором фиксируется перечень замечаний (дефектов, недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.
Срок устранения недостатков начинает течь со дня, следующего за днем получения Исполнителем либо его отказа (уклонения) от получения мотивированного отказа Заказчика в приемке услуг.
7.5.	Исполнитель устраняет все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
7.6.	Повторная приемка назначается после уведомления Заказчика Исполнителем об устранении недостатков.
7.7.	Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем в приемлемые для Заказчика сроки.
7.8.	Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуг, которые могли быть установлены при приемке в обычном порядке.
7.9.	Датой сдачи оказанных услуг считается дата подписания Сторонами документа о приемке.
7.10.	Риски случайной гибели или случайного повреждения результата услуг, а также бремя его содержания переходят от Исполнителя к Заказчику со дня подписания Сторонами документа о приемке.
7.11.	Внесение каких-либо изменений в текст документа о приемке после его подписания не допускается.

8. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в следующих случаях и объемах:
8.1.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:
(а)	1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.1.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.1.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту (за исключением просрочки исполнения обязательств) Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10 % (десять процентов) от цены Контракта, при этом исправление некачественно оказанных и/или 
не оказанных услуг производится Исполнителем за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
8.1.4.	За каждый день просрочки Исполнителем выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начисляются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.1.5.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.2.	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
8.3.	При задержке предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, неоказании согласованного объема услуг или представлении недостоверной, или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату оказанных Исполнителем услуг до устранения им допущенных нарушений.
8.4.	Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение 
в отдельности.
При этом общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не могут превышать цену Контракта.
8.5.	Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре.
8.6.	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на размер начисленных неустоек (штрафов, пеней).
8.7.	Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8.	При неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

9.	Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1.	Контракт может быть расторгнут по решению суда, по соглашению Сторон, 
а также в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
9.2.	Заказчик вправе расторгнуть Контракт при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае существенных нарушений условий Контракта 
в следующих случаях:
9.2.1.	 При нарушении сроков, оказания услуг более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.2.2.	Если недостатки оказания услуг в установленный Заказчиком срок не были устранены или являются существенными, или неустранимыми.
9.2.4.	При условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (ст. 782 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
9.3.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
9.3.1.	При принятии в установленном порядке решения о ликвидации Исполнителя или применении арбитражным судом в отношении Исполнителя процедур банкротства.
9.3.2.	При административном приостановлении деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.3.3.	При аннулировании или истечении срока действия лицензии, либо наложении государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Исполнителя возможности оказать услуги.
9.3.4.	В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.4.	Стороны предусматривают возможность изменения по соглашению сторон следующих условий Контракта:
9.4.1.	Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема 
и качества оказанных услуг и иных условий Контракта.
9.4.2.	Уменьшение или увеличение по предложению Заказчика объема оказываемых услуг не более чем на 10 (десять) процентов.
9.4.3.	В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.
9.4.4.	Иных условий, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.5.	Существенное изменение обстоятельств, из которых Исполнитель исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Исполнителем Контракта.
9.6.	Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они заключены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами.

10.	Прочие условия
10.1.	В случае ликвидации Исполнителя или проведения в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении него процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения 
о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.
10.2.	В случае аннулирования или истечения срока действия лицензии, либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Исполнителя возможности оказания услуг, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.
10.3.	В случае приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Исполнителя.
10.4.	В случае наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Исполнителя возможности оказания услуг, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их возникновения.
10.5.	В случае начала реорганизации Исполнителя, он обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о его реорганизации.
10.6.	В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их изменения.
10.7.	Перемена исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.8.	Контракт подписан электронной подписью каждой Стороной.
10.9.	Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
10.10.	Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 31.12.2026.
Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.11.	Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения 
в связи с Контрактом должны быть сделаны в письменной форме и должны быть доставлены заказным письмом с уведомлением о вручении, либо доставлены курьером по адресу для корреспонденции, указанному в разделе 13 Контракта, либо вручены под подпись надлежащим образом уполномоченному представителю адресата.
В случае, если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному адресу для корреспонденции, в результате чего получить подтверждение получения адресатом сообщения невозможно, сообщение будет, тем не менее, считаться надлежащим образом доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении.
10.12. Копии документов, связанных с исполнением Контракта, в том числе письма, претензии (за исключением отчетных документов по исполнению Контракта), переданные с указанием входящих и исходящих реквизитов, имеют юридическую силу до обмена оригиналами документов. Обмен оригиналами документов должен быть произведен 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления копий в порядке, предусмотренном пунктом 10.11 Контракта. 

11.	Порядок разрешения споров
11.1.	Стороны при исполнении Контракта руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.	Стороны обязуются принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы решались путем переговоров.
Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения, если иное 
не установлено претензией.
11.3.	В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

12.	Перечень приложений
12.1.	Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1. Описание объекта закупки.
Приложение № 2. Расчет цены Контракта.
Приложение № 3. Перечень отчетной документации.

13.	Юридические адреса и реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»
(ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»)
 
Юридический адрес и почтовый адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д.13.
ИНН: 7842032912, КПП: 470301001
ОГРН: 1157847137601
Комитет финансов ЛО (ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»),
л/с 21607932002 на казначейском счете комитета финансов 03224643410000004500
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург
БИК: 044030098
Счет банка получателя 40102810745370000098
E-mail: gbukmmk@yandex.ru
Телефон 8 (812) 456-11-24

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	Документ подписан электронной подписью
	Документ подписан электронной подписью



Приложение № 1
к Контракту от _________ 2026 года № ________

Описание объекта закупки

Оказание услуг по техническому надзору при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории

1.	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки:
1.1.	Оказание услуг по техническому надзору при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории, в рамках заключённого контракта с ООО «Победа» (далее – Подрядчик).
1.2.	Место оказания услуг: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Подборовье.
1.3.	До начала оказания услуг Исполнителю необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта: 
1.3.1.	Представить приказ о назначении уполномоченного представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг.
1.3.2.	Представить список направляемых на объект работников Исполнителя, с указанием фамилии, имени, отчества и должности (профессии).
1.3.3.	Представить документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у Исполнителя специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензии), в том числе ее статуса (действующая, не приостановлена, не приостановлена частично, не прекращена).
К выполнению работ на объекте культурного наследия допускаются лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (п.6 статья 45 от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ), включающую в себя следующие виды работ:
- разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия;
- разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.
Требования установлены пунктами 48 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
1.4.	В рамках оказания услуг Исполнитель осуществляет технический надзор за работами, которые выполняются по проектно-сметной документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и сметной документации (Приложение № 2 к Описанию объекта закупки).
1.5.	При проведении технического надзора необходимо руководствоваться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими регламентами, законодательными и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право, в пределах своих полномочий, осуществлять отдельные функции нормативно-правового регулирования, национальными стандартами, проектной документацией.
1.6.	Оказание услуг включает в себя следующие мероприятия:
1.6.1.	Посещение объекта с периодичностью не реже 3 (трех) раз в месяц и по необходимости.
1.6.2.	Незамедлительное информирование в письменном виде, по факсу или электронной почте Заказчика о несвоевременном и/или некачественном исполнении указаний работников Исполнителя, осуществляющих технический надзор, а также обо всех обнаруженных в результате работ недостатках и скрытых дефектах, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения.
1.6.3.	Ведение журнала технического надзора с фиксацией времени посещения объекта, выявленных в ходе проверки выполняемых работ недостатков, нарушений и несоответствий проектной, сметной, технической документации и требованиям нормативных правовых актов и документов по производству работ. Устанавливать сроки устранения обнаруженных недостатков, нарушений и несоответствий и контролировать их соблюдение. Запись о посещении объекта удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний. Журнал заполняется и находится на объекте до окончания выполнения работ, а после передается Заказчику.
1.6.4.	Фиксация в общем журнале производства работ, выявленных в ходе проверки выполняемых работ недостатков, нарушений и несоответствий проектной, сметной, технической документации и требованиям нормативно правовых актов и документов по производству работ. Устанавливать сроки устранения обнаруженных недостатков, нарушений и несоответствий и контролировать их соблюдение.
Записи и указания работников Исполнителя излагаются четко, с необходимыми ссылками на действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.
1.6.5.	Доведение до Подрядчика, указаний и рекомендаций по устранению выявленных отступлений от проектной документации, технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.
1.6.6.	Обеспечение своевременного решения всех технических вопросов по проектной документации, возникающих в процессе выполнения работ.
1.6.7.	Осуществление контроля исполнения указаний, предписаний и требований Заказчика, относящихся к вопросам качества, объема и срока выполняемых работ, а также применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования.
1.6.8.	Осуществление контроля своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ.
1.6.9.	Контроль сроков устранения выявленных отступлений от проектной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию, а также нарушений требований строительных норм и правил.
1.6.10.	Контроль соблюдения графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, выявление причин в случае отставания от графика и уведомление об этом Заказчика.
1.6.11.	Осуществление проверки объема и качества работ на предмет их соответствия проектной и сметной документации.
1.6.12.	Проверку соответствия работ, выполняемых на объекте, решениям, предусмотренным проектной документацией, строительным нормам и правилам, техническим требованиями к материалам, конструкциям, а также иным требованиям, предъявляемым к такого рода работам.
1.6.13.	Проверку соблюдения качества и технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности монтируемых конструкций.
1.6.14.	Информирование Заказчика в случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний технического надзора по устранению выявленных отступлений от проектной документации и технических требований к материалам, конструкциям, а также нарушений требований строительных норм и правил.
1.6.15.	Контроль соблюдения подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов и изделий.
1.6.16.	Осуществление проверки наличия и полноты документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, протоколов лабораторных и огневых испытаний, технического заключения об оценке пожарно-технических характеристик и др.). Соответствие прилагаемых документов государственным стандартам, техническим условиям, проектной документации, а в случае отступления требований, указанных в нормативных документах – запрещать их применение.
1.6.17.	Принятие своевременных мер при выявлении дефектов в проектной документации, ее пересмотр в случае необходимости, недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости строительства.
1.6.18.	Контроль над устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ.
1.6.19.	Проведение учета объемов принятых работ, а также объема некачественно выполненных подрядчиком работ.
1.6.20.	Участие в приемке скрытых работ с последующим подписанием актов освидетельствования скрытых работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность монтируемых конструкций, в приемке, в процессе монтажа отдельных ответственных конструкций.
1.6.21.	Контроль подготовки и предоставления необходимой исполнительной и технической документации по выполненным работам. Проверка соответствия сведений, изложенных в исполнительной и технической документации фактически выполненным работам.
1.6.22.	Подтверждение правильности указанных размеров и значений, а также соответствия проектным отклонениям в окончательной исполнительной документации подрядчика.
1.6.23.	Подтверждение качества, объема, а также сроков начала и окончания, фактически выполненных подрядчиком работ, в случае их соответствия проектной, сметной, исполнительной, технической документации, а также требованиям нормативно правовых актов и нормативных документов.
1.6.24.	Представление интересов Заказчика в контролирующих и инспектирующих органах по вопросам, касающимся выполнения работ (при необходимости), на основании доверенности, выданной Заказчиком.
1.6.25.	Участие в приемке выполненных работ, по результатам осуществления которой Исполнитель подписывает акты приемки выполненных работ, отражающих объем и стоимость выполненных работ.
1.6.26.	Выполнение иных функций, предусмотренные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в рамках оказания услуг.
1.7.	На протяжении всего периода оказания услуг Исполнитель ведет фотофиксацию оказания услуг. По завершению оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику, оформленный на бумажном носителе фотоотчет, а также передает экземпляр фотоотчета на электронном носителе. Фотографические материалы должны быть цветными, иметь формат «.jpeg», четкое изображение, без искажений и быть информативными.
1.8.	По завершению оказания услуг Исполнитель оформляет отчет по результатам осуществления технического надзора за выполнением работ по форме Приложения № 3 к Описанию объекта закупки.
1.9.	При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать технику безопасности при выполнении своих обязанностей на объекте.
2.	Требования к качеству и безопасности объекта закупки:
Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами охраны труда и пожарной безопасности.
2.1.	Качество услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных и руководящих документов:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
· Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Приказа Госстроя России от 25.02.1999 № 39 «О повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов»;
· Приказа Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
· Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок) Издание 6, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979;
· СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», одобренного постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 № 80;
· ПУЭ (Правила устройства электроустановок) Издание 7, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
· СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», одобренного и рекомендованному к применению постановлением Госстроя РФ от 26.10.2003 № 194;
· СП 63.13330.2018 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
· СП 433.1325800.2019 «Свод правил. Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ», утвержденного приказом Минстроя России от 24.01.2019 № 38/пр;
· СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», утвержденного приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр;
· СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения», утвержденного и введенного в действие приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр;
· СП 543.1325800.2024 «Свод правил. Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного и введенного в действие приказом Минстроя России от 27.12.2024 № 950/пр;
· ГОСТ Р 53295-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», утвержденного и введенного в действие приказом Росстандарта от 18.02.2009 № 71-ст;
· ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст;
· ГОСТ Р 21.101-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
· Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
· другими действующими нормативными правовыми актами, нормативными и руководящими документами, относящимися к предмету Контракта.
При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение требований по безопасности в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов, нормативных и руководящих документов:
· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
· приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
· приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятых и введенных в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», введенных в действие постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875;
· Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.
3.	Перечень приложений к Описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью:
· Приложение № 1. Проектно-сметная документация «Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории.
· Приложение № 2. Сметная документация.
· Форма отчета об оказании услуг.



Приложение № 1 к Описанию объекта закупки


Проектно-сметная документация «Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории. *

* Прилагается отдельным файлом.



Приложение № 2 к Описанию объекта закупки



Сметная документация*

* Прилагается отдельным файлом.



Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

Форма отчета об оказании услуг

ОТЧЕТ
об оказании услуг по техническому надзору при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории
	
Контракт:
	
	
Заказчик
	

	
	Номер и дата Контракта с
Исполнением
	
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	

	Сроки
строительства
	С:
	До:
	Технический
надзор:
	




ОТЧЕТ
по техническому надзору


Объект:
Отчетный период:
Содержание отчета:


	Раздел
	Наименование раздела, документа
	Номера
страниц

	1
	2
	3

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период:
	

	
	- таблица объемов выполненных работ (по форме Ф-1)
	

	
	- описание работ, не вошедших в таблицу
	

	2
	Мероприятия по контролю качества
	

	3
	Соблюдение графика работ
	

	4
	Основные проблемы, возникшие в ходе строительства
	

	5
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	

	6
	Сведения об изменениях на объекте
	

	7
	Происшествия на объекте
	

	8
	Заключение о соответствии/несоответствии выполненных работ требованиям, указанным в проектной, сметной, исполнительной,
технической документации, требованиям нормативных документов и иным требованиям, предъявляемым такого вида работам, итоги проведения строительного контроля
	

	
	Приложения
	

	
	П.1. Перечень актов приемки работ (по форме Ф-2)
	

	
	П.2. Перечень предписаний и замечаний инженера-резидента (по форме
Ф-3)
	

	
	П.3. Ведомость результатов испытаний оборудования и материалов по
данным подрядчиков (по форме Ф-4)
	

	
	П.4. Фотографическая документация
	



	
Контракт:
	
	
Заказчик
	

	
	Номер и дата Контракта с
Исполнением
	
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	

	Сроки
строительства
	С:
	До:
	Технический
надзор:
	



Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период

1.1 Подрядчиком за отчетный период выполнены следующие работы:
Ф-1
	
№ п/п
	
Вид выполненных работ
	
Ед. изм
	Объемы работ
	
Примечание

	
	
	
	Всего по проекту
	За отчет-
ный период
	Нарас-
тающим итогом
	
Остаток
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	



1.2 Описание работ, не вошедших в таблицу


Раздел 2. Мероприятия по контролю качества

2.1 Оценка качества работ подрядчика в отчетный период


Раздел 3. Соблюдение графика работ


Раздел 4. Основные проблемы, возникшие в ходе строительства


Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках


Раздел 6. Сведения об изменениях на объекте


Раздел 7. Происшествия на объекте


Раздел 8. Заключение о соответствии/ несоответствии выполненных работ требованиям, указанным в проектной, сметной, исполнительной, технической документации, требованиям нормативных документов и иным требованиям, предъявляемым к такого вида работам, итоги проведения строительного контроля



	Инженер технического надзора
	 	
	 	

	(назначенный приказом)
	(подпись)
	ФИО



	
Контракт:
	
	
Заказчик
	

	
	Номер и дата Контракта с
Исполнением
	
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	

	Сроки
строительства
	С:
	До:
	Технический
надзор:
	Сроки
строительства



Перечень актов приемки работ
Ф-2
	№
п/п
	Наименование документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	




	Инженер технического надзора
	 	
	 	

	(назначенный приказом)
	(подпись)
	ФИО





	
Контракт:
	
	
Заказчик
	

	
	Номер и дата Контракта с
Исполнением
	
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	

	Сроки
строительства
	С:
	До:
	Технический
надзор:
	Сроки
строительства



Перечень предписаний и замечаний
Ф-3
	№
п/п
	Дата
выдачи
	Форма
выдачи
	Краткое содержание
	Отметка о
выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	






	Инженер технического надзора
	 	
	 	

	(назначенный приказом)
	(подпись)
	ФИО



	
Контракт:
	
	
Заказчик
	

	
	номер и дата Контракта с
Исполнением
	
	

	Объект:
	
	Подрядчик:
	

	Сроки
строительства
	С:
	До:
	Технический
надзор:
	Сроки
строительства




Ведомость результатов испытаний оборудования и материалов по данным подрядчиков

Ф-4
	
№ п/п
	
Дата
	Наименование испытываемого оборудования /
материалов
	Наименование элемента сооружения
	Где и кем производились испытания
	
Требования проекта
	
Результаты испытаний

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	






	Инженер технического надзора
	 	
	 	

	(назначенный приказом)
	(подпись)
	ФИО




	Приложение № 2
к Контракту от _________ 2026 года № __________


Расчет цены Контракта

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
(с НДС/ НДС не облагается*)
	Стоимость, руб.
(с НДС/ НДС не облагается*)

	1. 
	Оказание услуг по техническому надзору при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории
	Усл.ед.
	1
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС/НДС не облагается:
	

	


[bookmark: _GoBack]ИТОГО: Цена Контракта составляет _______________  (____________________________),в том числе НДС (____ %) _______ рублей ____ копеек (___________________________) / НДС в размере выбранной ставки для плательщиков по УС _______ рублей ____ копеек (___________________________) / НДС не облагается на основании ____________________.
	
ЗАКАЗЧИК:
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Документ подписан электронной подписью
	Документ подписан электронной подписью



Приложение № 3
к Контракту от «___» __ 2026 № __

Перечень отчетных документов

	№ п/п
	Наименование услуг
	Наименование отчетного документа
	Количество
	Ед. измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оказание услуг по техническому надзору при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятный знак – «Автомашина ЗИС-5», установленный на «Дороге жизни», которая проходила здесь в 1941-1942 гг.» по восстановлению благоустройства и озеленение территории
	Счет
	1
	шт

	
	
	Документ о приемке (акт)
	2
	шт

	
	
	Журнал технического надзора
	1
	шт

	
	
	Ведомость дополнений и изменений, внесенных в проектную документацию по форме согласно Приложению № 4 к Контракту (при наличии)
	1
	шт

	
	
	Сводный отчет по результатам осуществления технического надзора за выполнением работ, (приказа Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 г. № 1840)
	1
	шт


Отчетные документы, изготовленные Исполнителем, должны содержать указание
на реквизиты контракта, наименование Исполнителя, иметь подпись уполномоченного лица 
и оттиск печати Исполнителя (при наличии). Все многостраничные документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью Исполнителя (при наличии).

