Проект

Договор № 231/2-ЭМ

ИКЗ: 263470308764447030100100020000000244

г. Всеволожск                                                                                         «___» __________ 2026 г.

Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (МУ «ВМУК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Асатряна Гамлета Рубиковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________, в лице _____________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе  именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г, № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь» (далее - работы), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Работы выполняются в соответствии с Локально-сметным расчетом (Приложение №3 к Договору) и Планом сети электроснабжения территории «Юбилейная площадь. (Приложение №2 к Договору), иными условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ.

1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, «Юбилейная площадь».

1.4. Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения Договора.

1.5. Технический контроль исполнения работ осуществляет Заказчик

2. Стоимость и порядок оплаты.

2.1. Общая цена Договора составляет: _________ (Сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _______.

2.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, использование оборудования и материала Подрядчика, средств механизации, используемых при выполнении работ, в том числе налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Подрядчик несет за свой счет.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения.

2.4. Авансирование по Договору не предусмотрено.

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, на основании отчетной документации, согласованной с Заказчиком и предоставления Подрядчиком Заказчику счета, счет-фактуры или УПД (при необходимости).

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений.

2.7. Источник финансирования: Бюджет Всеволожского городского поселения      Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Права и обязанности сторон.

3.1.  Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь», в соответствии с условиями Договора;

3.1.2. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ;

3.1.3. Соблюдать меры по защите окружающей Среды, а также правила охраны труда и техники безопасности.

3.1.4. Обеспечивать содержание и уборку той территории, на которой производятся работы.

3.1.5. Своевременно, за свой счет устранять некачественно выполненные работы в период действия Договора.

3.1.6. Гарантировать надлежащее качество выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ.

В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течении 10 календарных дней.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно оплачивать работы Подрядчика согласно условиям настоящего договора.

3.2.2. Своевременно и достоверно предоставлять Подрядчику собственную информацию, касающуюся предмета настоящего договора.

3.2.3. Соблюдать предлагаемые Подрядчиком меры личной и общественной безопасности.

3.2.4. Выделить ответственное лицо, сопровождающее и заверяющее пребывание Подрядчика на конкретном объекте в его документах подписью.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Требовать от Подрядчика информацию о результатах выполняемых работ, как по качеству, так и по объему.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

4.1. По факту выполнения работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику уведомление о готовности результата выполненных работ к приемке Заказчиком.                                       4.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности работ к сдаче и одновременно с уведомлением предоставляет Заказчику комплект отчётной документации:

- общий журнал работ,

- акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2,

- справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3,

- комиссионного акта;

- журнал фотофиксации «до» и «после» выполнения работ,

- счета, счет-фактуры или УПД (при необходимости).
4.3. Заказчик при участии Подрядчика в срок не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней, следующих за днем получения отчетных документов по Договору, принимает результаты выполненных работ и проверяет отчетные документы на предмет соответствия требованиям Договора.

4.4. В процессе приемки проверяется соответствие результата выполненных работ условиям Договора, требованиям нормативных правовых актов РФ в отношении работ и требованиям иных действующих актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов предусмотрено Договором.

4.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе проводить экспертизу своими силами и средствами, а также привлекать третьих лиц по средствам заключения соответствующих договоров.
   Результаты работ принимаются Заказчиком только при условии наличия положительного экспертного заключения на указанную отчетную документацию и выполненные работы.

5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Каждая из сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой стороне.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренными настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренными настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

6. Срок действия и условия расторжения договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 11.12.2026 года.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.4. Основаниями для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения договора, в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленными, являются:

6.4.1. Если подрядчик (исполнитель) не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором или нарушает график выполнения работ (оказания услуг), предусмотренный договором, или выполняет работу (оказывает услугу) так, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы (оказания услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежащим образом в установленный договором срок (пункты 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.4.2. Если отступления в работе (услуге) от условий договора или иные недостатки результата работы (услуги) в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

6.4.3. Непредоставление подрядчиком/исполнителем/поставщиком документации, необходимой, в соответствии с положениями действующего законодательства, для приемки и дальнейшей надлежащей/безопасной эксплуатации/использования результата выполненных работ/оказанных услуг/ осуществленной поставки.

6.4.4. Иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
  7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
  7.4. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров.
При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.5. Договор включает в себя приложение, являющие неотъемлемой частью Договора:

- Приложение № 1- Расчет цены Договора

- Приложение № 2 – План сети электроснабжения на территории «Юбилейная площадь

- Приложение № 3 - Локальный сметный расчет (Смета) № 1.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение «Всеволожская муниципальная управляющая компания» МУ «ВМУК» Юр. адрес:188642, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 4-а Факт. адрес: 188640, Ленинградская область, ул. Социалистическая, д.109А. ИНН 4703087644 / КПП470301001 ОГРН: 1064703071630 КФ администрации Всеволожского муниципального района (МУ "ВМУК", л/с 02008002571) Р/счет: 03231643416121014500 Банк: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург. БИК: 044030098 К/счет: 40102810745370000098 Телефон 8(81370) 43-367 Адрес эл. muvmuk47@gmail.com |  |
| Директор МУ «ВМУК» _________________Г.Р. Асатрян Электронная подпись | _________________ Электронная подпись |

Приложение № 1

к договору № 231/2-ЭМ от «___» ________ 2026 г.

Расчет цены Договора

на выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории «Юбилейная площадь». | Условная ед. | 1 | 414 833,78 |
| Итого: 414 833,78 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот тридцать три) рубля 78 копеек, в том числе НДС. |  |  |  |  |

| Заказчик: Директор МУ «ВМУК» ____________________Г.Р. Асатрян Электронная подпись «____» _____________ 2026 года. | Подрядчик: ________________ Электронная подпись «____» _____________ 2026 года. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № 231/2-ЭМ от «____» _______ 2026 г.

План сети электроснабжения на территории «Юбилейная площадь

| Заказчик: Директор МУ «ВМУК» __________________Г.Р. Асатрян Электронная подпись «____» ___________________ 2026 года. | Подрядчик: _____________________ Электронная подпись «____» _______________________ 2026 года. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № 231/2-ЭМ от «___» ________ 2026 г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.6)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор МУ «ВМУК» |
| // |  | /Г.Р. Асатрян/ |
| Электронная подпись |  | Электронная подпись |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | ГРАНД-Смета, версия 2026.2 |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область |
| Прокладка кабельной линии на территории Юбилейной площади г. Всеволожска |  |
| (наименование стройки) |  |
| Выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории Юбилейной площади г. Всеволожска |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по прокладке кабельной линии на территории Юбилейной площади г. Всеволожска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 414,83 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 286,65 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 102,59 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 53,38 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 10,06 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 198,74 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 13,99 | чел.-ч. |

| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Устройство кабельной линии: прокол =13 м, траншея Т-2 = 95 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-057-02 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (стартовый и приемный котлованы = 2х2х2 м; траншея Т-2 = 95х0,3х0,9 м) |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,4165 |  | 1 |  | 0,4165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(2*2*2*2+95*0,3*0,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 73,76215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 053,46 |  |  |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 154 |  | 1,15 |  | 73,76215 |  |  |  |  | 488,78 |  |  |  | 36 053,46 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 053,46 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 053,46 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 087,58 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 421,38 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 229,10 |  |  |  | 82 562,42 |  |  |
| 2 | 45-1 |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  |  | 1т груза |  | 13,965 |  | 1 |  | 13,965 |  |  |  |  | 105,51 |  |  |  | 1 473,45 |  |  |
|  |  |  |  | Объем=95*0,3*0,35*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,45 |  |  |
| 3 | 02-15-1-01-0006 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км |  |  |  |  |  | 1т груза |  | 13,965 |  | 1 |  | 13,965 |  |  |  |  | 202,04 |  |  |  | 2 821,49 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,49 |  |  |
| 4 | ГЭСН34-02-017-01 |  |  | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м |  |  |  |  |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мат=0 МАТ=0 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 12,075 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 797,07 |  |  |
|  | 1-100-45 |  |  | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,5 |  | 1,15 |  | 12,075 |  |  |  |  | 645,72 |  |  |  | 7 797,07 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,81 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,279 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 068,16 |  |  |
|  | 91.11.02-041 |  |  | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 5,46 |  | 1,15 |  | 6,279 | 282,61 |  | 1,38 |  | 390,00 |  |  |  | 2 448,81 |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,46 |  | 1,15 |  | 6,279 |  |  |  |  | 807,16 |  |  |  | 5 068,16 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 01.7.07.29-0111 |  |  | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  |  |  | кг |  | 0,38 |  | 0 |  | 0 | 92,95 |  | 1,52 |  | 141,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 11.1.02.02-0003 |  |  | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,003 |  | 0 |  | 0 | 2 784,50 |  | 0,86 |  | 2 394,67 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 14.5.02.02-0101 |  |  | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  |  |  |  |  | кг |  | 0,78 |  | 0 |  | 0 | 46,06 |  | 1,93 |  | 88,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 20.2.02.07-0031 |  |  | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,02 |  | 0 |  | 0 | 1 771,04 |  | 1,3 |  | 2 302,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 24.2.05.01-0001 |  |  | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  | м |  | 11 |  | 0 |  | 0 | 94,68 |  | 1,46 |  | 138,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 24.3.05.07-0511 |  |  | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 20,42 |  | 1,05 |  | 21,44 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 314,04 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 865,23 |  |  |
|  | Пр/812-028.0-1 |  |  | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 607,93 |  |  |
|  | Пр/774-028.0 |  |  | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 461,83 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 383,80 |  |  |  | 35 383,80 |  |  |
| 5 | ГЭСН34-02-017-02 |  |  | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01 |  |  |  |  |  | переход |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мат=0 МАТ=0 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 13 м |  |  | ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,6427 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706,44 |  |  |
|  | 1-100-45 |  |  | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,83 |  | 0,69 (1,15*0,6) |  | 2,6427 |  |  |  |  | 645,72 |  |  |  | 1 706,44 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,87 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,4766 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,85 |  |  |
|  | 91.11.02-041 |  |  | Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2,14 |  | 0,69 (1,15*0,6) |  | 1,4766 | 282,61 |  | 1,38 |  | 390,00 |  |  |  | 575,87 |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,14 |  | 0,69 (1,15*0,6) |  | 1,4766 |  |  |  |  | 807,16 |  |  |  | 1 191,85 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 01.7.07.29-0111 |  |  | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  |  |  | кг |  | 0,19 |  | 0 (0*0,6) |  | 0 | 92,95 |  | 1,52 |  | 141,28 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 11.1.02.02-0003 |  |  | Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,002 |  | 0 (0*0,6) |  | 0 | 2 784,50 |  | 0,86 |  | 2 394,67 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 14.5.02.02-0101 |  |  | Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная |  |  |  |  |  | кг |  | 0,39 |  | 0 (0*0,6) |  | 0 | 46,06 |  | 1,93 |  | 88,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 20.2.02.07-0031 |  |  | Пробки кабельные полиэтиленовые для асботруб, внутренний диаметр 100 мм |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  | 0 (0*0,6) |  | 0 | 1 771,04 |  | 1,3 |  | 2 302,35 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 24.2.05.01-0001 |  |  | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  |  |  | м |  | 6 |  | 0 (0*0,6) |  | 0 | 94,68 |  | 1,46 |  | 138,23 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 24.3.05.07-0511 |  |  | Муфта полиэтиленовая для хризотилцементных труб, номинальный наружный диаметр 100 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 0 (0*0,6) |  | 0 | 20,42 |  | 1,05 |  | 21,44 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 474,16 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 898,29 |  |  |
|  | Пр/812-028.0-1 |  |  | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 840,32 |  |  |
|  | Пр/774-028.0 |  |  | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 681,01 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 995,49 |  |  |  | 7 995,49 |  |  |
| 6 | ФСБЦ-24.3.03.13-0005 |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм |  |  |  |  |  | м |  | 13 |  | 1 |  | 13 | 258,70 |  | 1,05 |  | 271,64 |  |  |  | 3 531,32 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 531,32 |  |  |
| 7 | ГЭСНм08-02-142-01 |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,95 |  | 1 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,79025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 401,37 |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,3 |  | 1,15 |  | 5,79025 |  |  |  |  | 587,43 |  |  |  | 3 401,37 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 745,07 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,26075 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 560,20 |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 3,9 |  | 1,15 |  | 4,26075 |  |  |  |  | 644,27 |  |  |  | 2 745,07 |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,9 |  | 1,15 |  | 4,26075 |  |  |  |  | 600,88 |  |  |  | 2 560,20 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 706,64 |  |  |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,15 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 961,57 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 782,72 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 040,40 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 514,64 |  |  |  | 17 588,91 |  |  |
| 8 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 |  |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  |  |  |  |  | м3 |  | 6,27 |  | 1 |  | 6,27 |  |  |  |  | 851,16 |  |  |  | 5 336,77 |  |  |
|  |  |  |  | Объем=95*0,3*0,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 336,77 |  |  |
| 9 | ГЭСН22-05-005-01 |  |  | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (прим. протаскивание трубы ПНД д. 50 мм в трубу ПНД д. 75 мм) |  |  |  |  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,13 |  | 1 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,714665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 438,23 |  |  |
|  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 71,67 |  | 1,15 |  | 10,714665 |  |  |  |  | 600,88 |  |  |  | 6 438,23 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,26 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,004485 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,62 |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  | 1,15 |  | 0,004485 |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  |  | 8,04 |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  | 1,15 |  | 0,004485 |  |  |  |  | 807,16 |  |  |  | 3,62 |  |  |
|  | 91.06.03-061 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 21,1 |  | 1,15 |  | 3,15445 | 8,84 |  | 1,55 |  | 13,70 |  |  |  | 43,22 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795,27 |  |  |
|  | 01.7.19.04-0024 |  |  | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  |  |  |  |  | кг |  | 22,2 |  |  |  | 2,886 | 61,70 |  | 1,58 |  | 97,49 |  |  |  | 281,36 |  |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  | т |  | 0,052 |  |  |  | 0,00676 | 55 898,18 |  | 1,36 |  | 76 021,52 |  |  |  | 513,91 |  |  |
| Н | 24.3.03.13 |  |  | Трубы полиэтиленовые |  |  |  |  |  | м |  | 110 |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 288,38 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 441,85 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-1 |  |  | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | % |  | 117 |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 536,96 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 |  |  | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | % |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 766,97 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 710,08 |  |  |  | 19 592,31 |  |  |
| 10 | ГЭСНм08-02-237-01 |  |  | Прокладка труб гладких полиэтиленовых в траншее диаметром: 63 мм |  |  |  |  |  | км |  | 0,095 |  | 1 |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=95 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,338685 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 143,64 |  |  |
|  | 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 51,84 |  | 1,15 |  | 5,66352 |  |  |  |  | 488,78 |  |  |  | 2 768,22 |  |  |
|  | 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,12 |  | 1,15 |  | 0,45011 |  |  |  |  | 533,62 |  |  |  | 240,19 |  |  |
|  | 2-100-04 |  |  | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  | 1,15 |  | 0,225055 |  |  |  |  | 600,88 |  |  |  | 135,23 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 143,64 |  |  |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,67 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 143,64 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,33 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,26 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 641,05 |  |  |  | 7 850,90 |  |  |
| 11 | ФСБЦ-24.3.03.13-0042 |  |  | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  |  |  |  | м |  | 108 |  | 1 |  | 108 | 80,70 |  | 1,05 |  | 84,74 |  |  |  | 9 151,92 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 151,92 |  |  |
| 12 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 |  |  | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  |  |  |  |  | м3 |  | 3,135 |  | 1 |  | 3,135 |  |  |  |  | 851,16 |  |  |  | 2 668,39 |  |  |
|  |  |  |  | Объем=95*0,3*0,1*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 668,39 |  |  |
| 13 | ГЭСНм08-02-148-01 |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  |  | 100 м |  | 1,08 |  | 1 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=108 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 12,32064 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 237,51 |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,92 |  | 1,15 |  | 12,32064 |  |  |  |  | 587,43 |  |  |  | 7 237,51 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,32 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,4968 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,76 |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,2484 |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  |  | 445,15 |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,2484 |  |  |  |  | 807,16 |  |  |  | 200,50 |  |  |
|  | 91.06.01-003 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2,4 |  | 1,15 |  | 2,9808 | 1,75 |  | 1,59 |  | 2,78 |  |  |  | 8,29 |  |  |
|  | 91.06.03-061 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2,4 |  | 1,15 |  | 2,9808 | 8,84 |  | 1,55 |  | 13,70 |  |  |  | 40,84 |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,2484 |  |  |  |  | 644,27 |  |  |  | 160,04 |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,2484 |  |  |  |  | 600,88 |  |  |  | 149,26 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,67 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  |  | 10 м |  | 0,096 |  |  |  | 0,10368 | 37,71 |  | 1,82 |  | 68,63 |  |  |  | 7,12 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  |  | кг |  | 0,5 |  |  |  | 0,54 | 931,11 |  | 1,56 |  | 1 452,53 |  |  |  | 784,37 |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 |  |  | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  |  | т |  | 0,00006 |  |  |  | 0,0000648 | 82 698,14 |  | 1,34 |  | 110 815,51 |  |  |  | 7,18 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 040,26 |  |  |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,87 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 587,27 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 359,65 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 869,51 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 884,53 |  |  |  | 20 395,29 |  |  |
| 14 | ГЭСНм08-02-147-01 |  |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг - по установленным конструкциям для подключения к существующим автоматам |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,07 |  | 1 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(115-108) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,74704 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,83 |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,28 |  | 1,15 |  | 0,74704 |  |  |  |  | 587,43 |  |  |  | 438,83 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,14 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0322 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |  |  |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,0161 |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  |  | 28,85 |  |  |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,0161 |  |  |  |  | 807,16 |  |  |  | 13,00 |  |  |
|  | 91.06.01-003 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2,2 |  | 1,15 |  | 0,1771 | 1,75 |  | 1,59 |  | 2,78 |  |  |  | 0,49 |  |  |
|  | 91.06.03-061 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 2,2 |  | 1,15 |  | 0,1771 | 8,84 |  | 1,55 |  | 13,70 |  |  |  | 2,43 |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,0161 |  |  |  |  | 644,27 |  |  |  | 10,37 |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  | 1,15 |  | 0,0161 |  |  |  |  | 600,88 |  |  |  | 9,67 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,15 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  |  | 10 м |  | 0,245 |  |  |  | 0,01715 | 37,71 |  | 1,82 |  | 68,63 |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  | 01.7.15.14-0165 |  |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  |  | т |  | 0,00011 |  |  |  | 0,0000077 | 99 190,96 |  | 1,23 |  | 122 004,88 |  |  |  | 0,94 |  |  |
|  | 10.3.02.03-0011 |  |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  |  | кг |  | 0,26 |  |  |  | 0,0182 | 931,11 |  | 1,56 |  | 1 452,53 |  |  |  | 26,44 |  |  |
|  | 14.4.03.03-0002 |  |  | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  |  | т |  | 0,00072 |  |  |  | 0,0000504 | 82 698,14 |  | 1,34 |  | 110 815,51 |  |  |  | 5,59 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,79 |  |  |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,63 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,50 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,66 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,37 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 549,29 |  |  |  | 1 228,45 |  |  |
| 15 | ФСБЦ-21.1.06.07-1417 |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 4х10мк-660 |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,1173 |  | 1 |  | 0,1173 | 84 145,36 |  | 1,24 |  | 104 340,25 |  |  |  | 12 239,11 |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(115*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 239,11 |  |  |
| 16 | ГЭСНм08-02-163-01 |  |  | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,20 |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,1 |  | 1,15 |  | 2,53 |  |  |  |  | 587,43 |  |  |  | 1 486,20 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,68 |  |  |
|  | 01.3.01.01-0001 |  |  | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  |  |  | т |  | 0,0008 |  |  |  | 0,0016 | 116 448,72 |  | 1,37 |  | 159 534,75 |  |  |  | 255,26 |  |  |
|  | 01.3.01.05-0009 |  |  | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  |  |  | т |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00002 | 81 827,20 |  | 1,91 |  | 156 289,95 |  |  |  | 3,13 |  |  |
|  | 01.7.06.07-0002 |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  |  | 10 м |  | 0,024 |  |  |  | 0,048 | 37,71 |  | 1,82 |  | 68,63 |  |  |  | 3,29 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 747,88 |  |  |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,85 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,20 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,61 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,96 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 986,65 |  |  |  | 3 973,30 |  |  |
| 17 | ФСБЦ-20.2.09.08-0034 |  |  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией и броней, без наконечников, номинальное переменное напряжение до 1 кВ, сечений жил кабелей 16-25 мм2, 4ПКНтпБ-1-16-25 (прим. 4ПКТп(б) мини -2,5/10) |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 633,41 |  | 1,81 |  | 1 146,47 |  |  |  | 2 292,94 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,94 |  |  |
| 18 | ГЭСНм08-02-144-03 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,08 |  | 1 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(4*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,11872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,17 |  |  |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 12,16 |  | 1,15 |  | 1,11872 |  |  |  |  | 587,43 |  |  |  | 657,17 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,17 |  |  |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,43 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,17 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,45 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,16 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 515,13 |  |  |  | 1 641,21 |  |  |
| 19 | ГЭСНм08-02-143-05 |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,95 |  | 1 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5244 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,37 |  |  |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  | 1,15 |  | 0,5244 |  |  |  |  | 502,23 |  |  |  | 263,37 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,08 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,02185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,13 |  |  |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 |  | 0,02185 |  |  |  |  | 644,27 |  |  |  | 14,08 |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  | 1,15 |  | 0,02185 |  |  |  |  | 600,88 |  |  |  | 13,13 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,58 |  |  |
| 19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,50 |  |  |
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,21 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,02 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,46 |  |  |  | 704,39 |  |  |
| 20 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 |  |  | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 358,10 |  | 1,82 |  | 651,74 |  |  |  | 651,74 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,74 |  |  |
| 21 | ГЭСН01-02-061-01 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,31675 |  | 1 |  | 0,31675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(2*2*2*2+95*0,3*0,55) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 32,2372313 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 106,37 |  |  |
|  | 1-100-15 |  |  | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 88,5 |  | 1,15 |  | 32,2372313 |  |  |  |  | 468,60 |  |  |  | 15 106,37 |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 106,37 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 106,37 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-1 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 444,67 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 042,55 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 214,18 |  |  |  | 34 593,59 |  |  |
| 22 | ГЭСН47-01-046-04 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,95 |  | 1 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(95*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 43,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 751,68 |  |  |
|  | 1-100-22 |  |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 40 |  | 1,15 |  | 43,7 |  |  |  |  | 497,75 |  |  |  | 21 751,68 |  |  |
| Н | 16.2.01.02 |  |  | Земля растительная |  |  |  |  |  | м3 |  | 15 |  |  |  | 14,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 751,68 |  |  |
| 22.1 | ФСБЦ-16.2.01.02-0002 |  |  | Земля растительная механизированной заготовки |  |  |  |  |  | м3 |  | 15 |  |  |  | 14,25 | 1 498,08 |  | 1,31 |  | 1 962,48 |  |  |  | 27 965,34 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 751,68 |  |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 404,23 |  |  |
|  | Пр/774-041.0 |  |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 661,21 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 402,59 |  |  |  | 87 782,46 |  |  |
| 23 | ГЭСН47-01-046-05 |  |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,95 |  | -2 |  | -1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(0,95) * -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | -11,95195 |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 949,08 |  |  |
|  | 1-100-22 |  |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,47 |  | 1,15 |  | -11,95195 |  |  |  |  | 497,75 |  |  |  | -5 949,08 |  |  |
| Н | 16.2.01.02 |  |  | Земля растительная |  |  |  |  |  | м3 |  | 5 |  |  |  | -9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 949,08 |  |  |
| 23.1 | ФСБЦ-16.2.01.02-0002 |  |  | Земля растительная механизированной заготовки |  |  |  |  |  | м3 |  | 5 |  |  |  | -9,5 | 1 498,08 |  | 1,31 |  | 1 962,48 |  |  |  | -18 643,56 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 949,08 |  |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 127,55 |  |  |
|  | Пр/774-041.0 |  |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 283,34 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 422,91 |  |  |  | -35 003,53 |  |  |
| 24 | ГЭСН47-01-046-06 |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,95 |  | 1 |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(95*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 |  |  | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,194475 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 060,56 |  |  |
|  | 2-100-02 |  |  | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5 |  | 1,15 |  | 5,4625 |  |  |  |  | 488,78 |  |  |  | 2 669,96 |  |  |
|  | 2-100-03 |  |  | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,67 |  | 1,15 |  | 0,731975 |  |  |  |  | 533,62 |  |  |  | 390,60 |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 133,34 |  |  |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,42025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,40 |  |  |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  | маш.-ч |  | 1,3 |  | 1,15 |  | 1,42025 |  |  |  |  | 1 502,09 |  |  |  | 2 133,34 |  |  |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,3 |  | 1,15 |  | 1,42025 |  |  |  |  | 600,88 |  |  |  | 853,40 |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,76 |  |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  | м3 |  | 10 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  | 28,08 |  |  |  | 266,76 |  |  |
| Н | 16.2.02.07 |  |  | Семена газонных трав |  |  |  |  |  | кг |  | 2 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 314,06 |  |  |
| 24.1 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 |  |  | Семена газонных трав (смесь Городская) |  |  |  |  |  | кг |  | 2 |  |  |  | 1,9 | 149,15 |  | 1,44 |  | 214,78 |  |  |  | 408,08 |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 913,96 |  |  |
|  | Пр/812-041.0-1 |  |  | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 031,38 |  |  |
|  | Пр/774-041.0 |  |  | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  | % |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,05 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 285,86 |  |  |  | 13 571,57 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по разделу 1 Устройство кабельной линии: прокол =13 м, траншея Т-2 = 95 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 027,69 |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 663,20 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 592,82 |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 664,89 |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 062,79 |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 521,21 |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,49 |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 645,24 |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 823,75 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 964,73 |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 209,28 |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 117,03 |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 137,53 |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 825,52 |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 569,66 |  |  |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,49 |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 382,45 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 628,09 |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 455,61 |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 945,76 |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 383,68 |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 986,63 |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 982,68 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 027,69 |  |  |
|  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 655,61 |  |  |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 812,15 |  |  |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 552,34 |  |  |
|  |  |  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 806,09 |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 833,78 |  |  |
|  |  |  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,7440063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,991935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |