Приложение № 1
к Договору №___
от «_»______2026 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома Культуры (в части фасада, кровли, отмостки, окон и холла), расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, пос. Плодовое, ул. Центральная, д.12


	№
	Описание
	Стоимость, руб
	Сроки выполнение работ

	1
	Актуализация проектно-сметной документации по новым требованиям законодательства ( согласно сметному расчету), включая обновление прайс-листов 
	

242 230,00
	


20 рабочих дней

	2
	Разработка дополнительного раздела ОДИ
	50 000,00
	

	3
	Подготовка сметной документации к прохождению гос.экспертизы ( оформление сметной документации в электронных форматах, необходимых для загрузки в экспертизу) и сопроводжение прохождения государственной экспертизы сметной документации с устранением замечаний до получения  положительного заключения гос.экспертизы
	




90 000,00
	Подготовка  документации для загрузки в экспертизу – 10 рабочих дней

Срок прохождения гос.экспертизы – согласно регламента ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
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