Приложение № 1

к Договору №___

от «_»______2026 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ задание

На выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома Культуры (в части фасада, кровли, отмостки, окон и холла), расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский р-н, пос. Плодовое, ул. Центральная, д.12

| № | Описание | Стоимость, руб | Сроки выполнение работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация проектно-сметной документации по новым требованиям законодательства ( согласно сметному расчету), включая обновление прайс-листов | 242 230,00 | 20 рабочих дней |
| 2 | Разработка дополнительного раздела ОДИ | 50 000,00 |  |
| 3 | Подготовка сметной документации к прохождению гос.экспертизы ( оформление сметной документации в электронных форматах, необходимых для загрузки в экспертизу) и сопроводжение прохождения государственной экспертизы сметной документации с устранением замечаний до получения положительного заключения гос.экспертизы | 90 000,00 | Подготовка документации для загрузки в экспертизу – 10 рабочих дней Срок прохождения гос.экспертизы – согласно регламента ГАУ «Леноблгосэкспертиза» |

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:						    ПОДРЯДЧИК:

Глава администрации Плодовское СП

__________________ А.А.Михеев             	     	     _________________ /________/

м.п.                                                                                         		  м.п.