ДОГОВОР №

ИКЗ 263470311759247030100100020000000000

# г. Всеволожск                                                                                         «___» __________ 2026г.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования» (сокращенное название -МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»), в лице директора Петрова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________________________, действующ___ на основании___________________________________, с другой стороны, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

# 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение работ по ремонту внутренних помещений (пищеблок, рекреация у каб.65) в МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д.9.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом №75/26 (Приложение №1 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, определяющим цену работ и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, иными условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами, действующими СНиП, техническими условиями и регламентами, законодательством РФ, регламентирующим выполнение такого вида работ, санитарными правилами и нормами, правилами пожарной и электробезопасности с соблюдением законодательства по охране окружающей среды и обеспечения безопасности работ.

1.3. Заказчик обеспечивает приемку и оплату данных работ в порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

1.4. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 9.

1.5. Технический надзор за выполнением работ осуществляет: отдел МТО МУ "ВРМЦ" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Уполномоченная организация)

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ (Цена Договора) по настоящему Договору составляет _________ (__________________________________) рублей ____ копейки. НДС __________.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемого по Договору, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Договору, Подрядчик несет за свой счет.

2.3. Работы, выполняемые по Договору, оплачиваются за счет средств бюджетного учреждения.

2.4. Оплата выполненных работ производится на основании акта приемки выполненных работ на основании отчетной документации, согласованной с организацией осуществляющей технический надзор за исполнением работ: акта выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3, счет-фактуры (при необходимости), с обязательным приложением к ним актов на скрытые работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

2.5. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.6. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

При исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

2.7. Изменение цены Договора допускается в соответствии с Законом по соглашению Сторон.

2.8. Выплата аванса не предусмотрена.

2.9. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора.

2.10. В случае изменения Подрядчиком объема, состава работ и прочих изменений, не согласованных с Заказчиком, данные работы Подрядчику не оплачиваются.

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты выполненных работ отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов.

2.11. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в пределах, доведенных на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств. В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе принять работы при условии доведения или увеличения лимитов финансирования.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало работ – не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего договора.

  - Окончание работ – не позднее 10.10.2026 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в срок, указанный в разделе 3 настоящего Договора, в соответствии с локальным сметным расчетом №75/26 (Приложение №1 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

4.1.2. Обеспечивать Заказчику и/или Уполномоченной организации возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.3. Гарантировать надлежащее качество выполненных работ в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течении 10 календарных дней.

4.1.4. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках Договора, наделяя их соответствующими полномочиями.

4.1.5. Предоставить Заказчику после выполнения работ: общий журнал работ, сертификаты соответствия, паспорта качества на использованные материалы, акты освидетельствования скрытых работ.

4.1.6.  В срок, предоставить Заказчику указанные в пункте 2.4, пункте 4.1.5 Договора документы.

4.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, в течение одного календарного дня поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде.

4.1.8. При выполнении работ обеспечить соблюдение норм техники безопасности, охраны труда.

4.1.9. Лицензируемые виды деятельности должны быть выполнены лицами, имеющими соответствующие лицензии.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять выполненные работы от Подрядчика при условии предоставления документов в соответствии с пунктом 4.1.5 Договора, акта выполненных работ, акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, по унифицированной форме КС-3, счета, счет-фактуры (при необходимости), согласованных с Уполномоченной организацией, в течение срока, указанного в п.7.4 Договора, с момента предъявления Подрядчиком работ к сдаче, либо направить мотивированный отказ в приемке работ с оформлением соответствующего акта.

4.2.2. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.2.3. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках Договора, наделяя их соответствующими полномочиями.

4.2.4. Провести экспертизу результатов работ по Договору с целью проверки выполненных работ (количественных и качественных характеристик) Подрядчиком по Договору, в части их соответствия условиям Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания выполнения работ и предоставления полного комплекта документов, указанных в пункте 4.2.1. Договора.

В случае, если для проведения экспертизы требуется получение дополнительной информации, сведений, документов, дополнительных материалов, срок проведения такой экспертизы, установленный положениями абзаца 1 пункта 4.2.4. Договора, приостанавливается до момента их предоставления, в этом случае срок приемки по пункту 4.2.1. увеличивается на срок до 15 календарных дней.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от Подрядчика:

– безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

– возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.

4.3.3. Приостановить приемку и (или) оплату работ до исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с пунктом 4.1.5 Договора.

4.3.4. При обнаружении недостатков после приемки выполненных работ (в том числе явных недостатков), требовать от Подрядчика устранения таких недостатков в пределах гарантийного срока.

4.3.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик вправе проводить экспертизу своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии со статьей 94 Закона.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Самостоятельно определить способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ и материалов (оборудования): 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течении 10 календарных дней.

5.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

6. Требования к качеству, безопасности и характеристикам работ

6.1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации.

# 7. Порядок сдачи-приемки работ

7.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ, Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить Заказчика и Уполномоченную организацию о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом Договора.

7.2. Перечень документов, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику после выполнения работ по Договору (далее – отчетные документы), определен в пункте 2.4, пункте 4.2.1.  Договора.

7.3. На момент приемки результата выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетные документы.

7.4. Заказчик совместно с Уполномоченной организацией и при участии Подрядчика в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за днем получения отчетных документов по договору принимает результаты выполненных работ и проверяет отчетные документы на предмет соответствия требованиям Договора.

7.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

7.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Подрядчиком работ приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.7. В процессе приемки проверяется соответствие результата выполненных работ требованиям нормативных правовых актов РФ в отношении работ и требованиям иных действующих актов и документов в отношении работ, если соблюдение таких актов и документов предусмотрено Договором.

7.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результата выполненных работ в случае выявления несоответствия этого результата либо этих работ условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого результата либо этих работ и устранено Подрядчиком в установленный срок, указанный в соответствующем документе.

7.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

7.10. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность использования результатов выполненных работ и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с даты подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

7.12. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.

7.13. По решению Заказчика для приемки результата выполненных работ, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

7.14. Если по решению Заказчика для приемки результата выполненных работ, будет создана приемочная комиссия, то фактическая приемка результата выполненных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком и Подрядчиком.

7.15.  В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику, вновь Акт о приемке выполненных работ.

7.16. Датой приемки результата выполненных работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ, подписанного Заказчиком.

8. Ответственность сторон

8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

8.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер которого определен в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – «Постановление № 1042»), в виде фиксированной суммы в зависимости от цены Договора и составляет:

1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.4.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.5.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определен в соответствии с Постановлением № 1042 в виде фиксированной суммы и составляет:	10 % цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.7.	Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

8.8.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.9.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

10.5. В случае принятия Заказчиком/Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, Заказчик/ Подрядчик осуществляет действия в соответствии с положениями ст. 95 Закона.

10.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Договоров, заключенных Заказчиком.

10.8. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2026 года.

11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами.

12.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

12.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров.

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии.

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.4. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на лицевой счет Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

13. Приложения к Договору

13.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 75/26,

Приложение № 2 – Дефектная ведомость

###### 14. Юридические адреса и реквизиты сторон

14.1. Заказчик:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования»  (МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»)

Юридический адрес: 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Знаменская, д,9

ИНН 4703117592 КПП 470301001

л/с 20015410055, 21015310055 УФК по Ленинградской области

счет банка (единый казначейский счет) 40102810745370000098

ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

счет получателя 03234643416120004500

БИК 044030098

к/счет – нет

ОКПО 65530186 ОГРН 1104703002876

Тел /факс (881370) 57-069 (секретарь); (881370) 38-110 (бухгалтерия)

E-mail: vsev07@vsevobr.ru

14.2. Подрядчик:

15. ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| Директор МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» _____________ О.А. Петров |  | ____________ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 1

к договору №______

от_______________

Приложение №3

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| // |  | // |
| «____»______________20 г. |  | «____»______________20 г. |

| Наименование программного продукта | АРОС-Лидер (версия 6.3.5) |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр) |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | 2 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 47 - Ленинградская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 ценовая зона |

МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Знаменская, д. 9

(наименование стройки)

МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Знаменская, д. 9

(наименование объекта капитального строительства)

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 75/26

| На работы по ремонту внутренних помещений (пищеблок, рекреация у каб.65) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |
| Основание: | дефектная ведомость |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация) |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 2 квартал 2026г. (Январь 2022г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Сметная стоимость: | 414,34 |  | тыс. руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 111,09 |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 0,71 |  | тыс. руб. |
| строительных работ | 339,62 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 206,4729419 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0,00 |  | тыс. руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 1,2460273 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 0,00 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 74,72 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен. |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Рекреация у каб-та №65 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр57-01-003-03 |  | Разборка плинтусов: керамогранитных |  | 100 м | 0,095 |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,5276 |  |  |  |  |  | 734,81 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 16,08 |  | 1,5276 |  |  |  | 481,02 |  | 734,81 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00133 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,014 |  | 0,00133 |  | 37,32 | 1,58 | 58,97 |  | 0,08 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,014 |  | 0,00133 |  |  |  | 525,15 |  | 0,70 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,59 |  |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | т | 0,12 |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735,51 |  |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 654,60 |  |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 360,40 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 427,26 |  | 1 750,59 |  |
| 2 | ГЭСН11-01-039-06 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных |  | 100 м | 0,095 |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,2130425 |  |  |  |  |  | 1 857,46 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 29,41 | 1,15 | 3,2130425 |  |  |  | 578,10 |  | 1 857,46 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0368125 |  |  |  |  |  | 21,69 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0011875 |  | 37,32 | 1,58 | 58,97 |  | 0,07 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0011875 |  |  |  | 525,15 |  | 0,62 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,3 | 1,25 | 0,035625 |  |  |  | 569,98 |  | 20,31 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,3 | 1,25 | 0,035625 |  |  |  | 591,34 |  | 21,07 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,01 |  | 0,00095 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,03 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,09 |  | 0,00855 |  |  |  | 9,73 |  | 0,08 |  |
|  | 04.3.02.09 |  | Смесь сухая для заделки швов |  | т | 0,01 |  | 0,00095 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.2.05.03 |  | Плиты керамогранитные |  | м2 | 10,2 |  | 0,969 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.06.02 |  | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  | т | 0,04 |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 899,64 |  |
| 2.1 | 04.3.02.09-0102 |  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  | т | 0,01 |  | 0,00095 |  | 37 800,30 | 2,05 | 77 490,62 |  | 73,62 |  |
| 2.2 | 06.2.05.03-0002 |  | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм |  | м2 | 10,2 |  | 0,969 |  | 850,72 | 1,38 | 1 173,99 |  | 1 137,60 |  |
| 2.3 | 14.1.06.02-0002 |  | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки |  | т | 0,04 |  | 0,0038 |  | 33 998,35 | 1,22 | 41 477,99 |  | 157,62 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879,15 |  |
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР Полы |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  |  |  |  | 1 894,18 |  |
|  | Пр/774-011.0 |  | СП Полы |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  | 1 038,23 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 272,53 |  | 6 200,89 |  |
| 3 | ГЭСНр63-03-004-01 |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  | 100 м2 | 0,0406 |  | 0,0406 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,296786 |  |  |  |  |  | 157,82 |  |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 |  | чел.-ч | 7,31 |  | 0,296786 |  |  |  | 531,77 |  | 157,82 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00812 |  |  |  |  |  | 4,26 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,00812 |  | 37,32 | 1,58 | 58,97 |  | 0,48 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,00812 |  |  |  | 525,15 |  | 4,26 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,56 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,08 |  |
|  | Пр/812-097.0-1 |  | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 145,87 |  |
|  | Пр/774-097.0 |  | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  | 72,94 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 393,35 |  | 381,37 |  |
| 4 | ГЭСН10-05-012-01 |  | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  | 100 м2 | 0,0406 |  | 0,0406 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,7711513 |  |  |  |  |  | 2 080,28 |  |
|  | 1-100-34 |  | Средний разряд работы 3,4 |  | чел.-ч | 80,77 | 1,15 | 3,7711513 |  |  |  | 551,63 |  | 2 080,28 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,007105 |  |  |  |  |  | 3,73 |  |
|  | 91.06.06-045 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,007105 |  | 27,25 | 1,58 | 43,06 |  | 0,31 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,007105 |  |  |  | 525,15 |  | 3,73 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,89 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,035 |  | 0,001421 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,04 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2,1132 |  | 0,08579592 |  |  |  | 9,73 |  | 0,83 |  |
|  | 01.7.06.01-0042 |  | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм |  | м | 93,81 |  | 3,808686 |  | 4,82 | 1,76 | 8,48 |  | 32,30 |  |
|  | 01.7.06.04-0002 |  | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм |  | м | 130 |  | 5,278 |  | 2,60 | 0,89 | 2,31 |  | 12,19 |  |
|  | 01.7.06.04-0007 |  | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм |  | 100 м | 0,3333 |  | 0,01353198 |  | 1 955,23 | 1,76 | 3 441,20 |  | 46,57 |  |
|  | 01.7.15.07-0152 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  | 100 шт | 3,53 |  | 0,143318 |  | 52,34 | 1,34 | 70,14 |  | 10,05 |  |
|  | 01.7.15.14-0042 |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм |  | 100 шт | 4,29 |  | 0,174174 |  | 22,93 | 1,23 | 28,20 |  | 4,91 |  |
|  | 01.7.15.14-0044 |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм |  | 100 шт | 16,67 |  | 0,676802 |  | 22,84 | 1,23 | 28,09 |  | 19,01 |  |
|  | 07.2.06.03-0119 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  | м | 80,95 |  | 3,28657 |  | 44,16 | 0,91 | 40,19 |  | 132,09 |  |
|  | 07.2.06.03-0155 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм |  | м | 171,83 |  | 6,976298 |  | 64,44 | 0,91 | 58,64 |  | 409,09 |  |
|  | 07.2.06.04-0093 |  | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм |  | 100 шт | 2,14 |  | 0,086884 |  | 864,86 | 1,54 | 1 331,88 |  | 115,72 |  |
|  | 07.2.06.05-0017 |  | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм |  | 100 шт | 0,36 |  | 0,014616 |  | 2 013,47 | 1,54 | 3 100,74 |  | 45,32 |  |
|  | 14.4.01.02-0012 |  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  | кг | 0,57 |  | 0,023142 |  | 68,29 | 1,64 | 112,00 |  | 2,59 |  |
|  | 14.5.11.03-0004 |  | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа |  | кг | 41,4 |  | 1,68084 |  | 17,34 | 1,55 | 26,88 |  | 45,18 |  |
|  | 01.6.01.02 |  | Листы гипсокартонные |  | м2 | 105 |  | 4,263 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 960,21 |  |
| 4.1 | 01.6.01.02-0006 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  | м2 | 105 |  | 4,263 |  | 92,12 | 1,5 | 138,18 |  | 589,06 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 084,01 |  |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  |  | 2 025,66 |  |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  | 974,27 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 310,34 |  | 6 549,20 |  |
| 5 | ГЭСН10-01-093-01 |  | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком |  | 100 м2 | 0,26 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,68502 |  |  |  |  |  | 1 386,33 |  |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  | чел.-ч | 8,98 | 1,15 | 2,68502 |  |  |  | 516,32 |  | 1 386,33 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,70 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  | 37,15 |  |
|  | 91.06.06-046 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0195 |  | 30,61 | 1,58 | 48,36 |  | 0,94 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0195 |  |  |  | 525,15 |  | 10,24 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0455 |  |  |  | 569,98 |  | 25,93 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0455 |  |  |  | 591,34 |  | 26,91 |  |
|  | 91.21.01-012 |  | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 7,48 | 1,25 | 2,431 |  | 4,52 | 1,44 | 6,51 |  | 15,83 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,42 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,01 |  | 0,0026 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,08 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 1 |  | 0,26 |  | 56,11 | 1,6 | 89,78 |  | 23,34 |  |
|  | 14.2.06.01 |  | Антисептик |  | кг | 13,8 |  | 3,588 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,60 |  |
| 5.1 | 14.2.06.01-0103 |  | Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C |  | кг | 13,8 |  | 3,588 |  | 183,13 | 1,91 | 349,78 |  | 1 255,01 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,48 |  |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  |  |  |  | 1 383,62 |  |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  | 665,48 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 437,35 |  | 4 793,71 |  |
| 6 | ГЭСНр62-04-005-05 |  | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 | 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 3,855 |  |  |  |  |  | 1 854,33 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 25,7 |  | 3,855 |  |  |  | 481,02 |  | 1 854,33 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 854,33 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 854,33 |  |
|  | Пр/812-096.0-1 |  | НР Малярные работы |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 1 668,90 |  |
|  | Пр/774-096.0 |  | СП Малярные работы |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 852,99 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 174,80 |  | 4 376,22 |  |
| 7 | ГЭСНр61-01-002-07 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 24,926 |  |  |  |  |  | 13 584,92 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 226,6 |  | 24,926 |  |  |  | 545,01 |  | 13 584,92 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,24 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,1837 |  |  |  |  |  | 103,75 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 1 |  | 0,11 |  |  |  | 635,37 |  | 69,89 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1 |  | 0,11 |  |  |  | 591,34 |  | 65,05 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,67 |  | 0,0737 |  | 37,32 | 1,58 | 58,97 |  | 4,35 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,67 |  | 0,0737 |  |  |  | 525,15 |  | 38,70 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,41 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,35 |  | 0,0385 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 1,13 |  |
|  | 04.3.01.07-0025 |  | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  | м3 | 2,2 |  | 0,242 |  | 3 392,36 | 1,35 | 4 579,69 |  | 1 108,28 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 872,32 |  |
| 7.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | т | 3,38 |  | 0,3718 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 688,67 |  |
|  | Пр/812-095.0-1 |  | НР Штукатурные работы |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 12 182,92 |  |
|  | Пр/774-095.0 |  | СП Штукатурные работы |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 6 023,01 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 711,36 |  | 33 078,25 |  |
| 8 | ГЭСН15-04-007-01 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,2749 |  | 0,2749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 13,7708406 |  |  |  |  |  | 7 414,08 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 13,7708406 |  |  |  | 538,39 |  | 7 414,08 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,71 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0584163 |  |  |  |  |  | 34,09 |  |
|  | 91.06.06-046 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0068725 |  | 30,61 | 1,58 | 48,36 |  | 0,33 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0068725 |  |  |  | 525,15 |  | 3,61 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,05154375 |  |  |  | 569,98 |  | 29,38 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0515438 |  |  |  | 591,34 |  | 30,48 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,98 |  |
|  | 01.7.17.11-0011 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0,84 |  | 0,230916 |  | 531,44 | 1,45 | 770,59 |  | 177,94 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,31 |  | 0,085219 |  | 56,11 | 1,6 | 89,78 |  | 7,65 |  |
|  | 14.5.11.02-0101 |  | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т | 0,051 |  | 0,0140199 |  | 52 790,33 | 1,68 | 88 687,75 |  | 1 243,39 |  |
|  | 14.3.02.01 |  | Краска акриловая |  | т | 0,03 |  | 0,008247 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.02 |  | Грунтовка |  | т | 0,02 |  | 0,005498 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 906,86 |  |
| 8.1 | 14.3.02.01-0383 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |  | т | 0,03 |  | 0,008247 |  | 60 322,26 | 1,84 | 110 992,96 |  | 915,36 |  |
| 8.2 | 14.4.01.02-0029 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  | кг | 20 |  | 5,498 |  | 98,12 | 1,29 | 126,57 |  | 695,88 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 448,17 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 6 703,35 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 3 102,16 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 930,92 |  | 20 323,61 |  |
| 9 | ГЭСН15-04-030-04 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Формула расчета объема: V=0,32/100 |  | 100 м2 | 0,0032 |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,237728 |  |  |  |  |  | 129,56 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 64,6 | 1,15 | 0,237728 |  |  |  | 545,01 |  | 129,56 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00016 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00004 |  | 37,32 | 1,58 | 58,97 |  |  |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00004 |  |  |  | 525,15 |  | 0,02 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,00012 |  |  |  | 569,98 |  | 0,07 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,00012 |  |  |  | 591,34 |  | 0,07 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,3 |  | 0,00096 |  | 56,11 | 1,6 | 89,78 |  | 0,09 |  |
|  | 14.5.05.02-0001 |  | Олифа натуральная |  | кг | 2,7 |  | 0,00864 |  | 133,31 | 1,35 | 179,97 |  | 1,55 |  |
|  | 14.4.02.04 |  | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению |  | кг | 24,6 |  | 0,07872 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,36 |  |
| 9.1 | 14.4.02.04-0252 |  | Краска масляная МА-25, цветная |  | кг | 24,6 |  | 0,07872 |  | 61,82 | 1,51 | 93,35 |  | 7,35 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,65 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 116,69 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 687,50 |  | 309,40 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1: Рекреация у каб-та №65 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 843,97 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 199,59 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,97 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,46 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 270,95 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 405,05 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 775,79 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 143,48 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 1: Рекреация у каб-та №65 2 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 763,24 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 54,2831684 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,3606438 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2: Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 2,2425 |  |  |  |  |  | 1 326,08 |  |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  | чел.-ч | 19,5 | 1,15 | 2,2425 |  |  |  | 591,34 |  | 1 326,08 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,21 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,04125 |  |  |  |  |  | 23,31 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 |  | 37,32 | 1,58 | 58,97 |  | 0,96 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 |  |  |  | 525,15 |  | 8,53 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,025 |  |  |  | 569,98 |  | 14,25 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,025 |  |  |  | 591,34 |  | 14,78 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,11 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  |  | 9,73 |  | 0,10 |  |
|  | 01.7.07.29-0101 |  | Очес льняной |  | кг | 0,3 |  | 0,03 |  | 128,40 | 1,45 | 186,18 |  | 5,59 |  |
|  | 01.7.15.07-0024 |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 |  | 449,47 | 1,23 | 552,85 |  | 2,21 |  |
|  | 01.7.15.14-0167 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  | т | 0,0007 |  | 0,00007 |  | 110 308,96 | 1,23 | 135 680,02 |  | 9,50 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  | т | 0,0036 |  | 0,00036 |  | 55 898,18 | 1,34 | 74 903,56 |  | 26,97 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | кг | 0,4 |  | 0,04 |  | 79,88 | 1,51 | 120,62 |  | 4,82 |  |
|  | 14.5.02.02-0105 |  | Мастика сантехническая |  | кг | 2 |  | 0,2 |  | 66,40 | 1,85 | 122,84 |  | 24,57 |  |
|  | 14.5.05.01-0012 |  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | т | 0,0002 |  | 0,00002 |  | 60 697,21 | 1,35 | 81 941,23 |  | 1,64 |  |
|  | 24.3.01.02-1004 |  | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм |  | шт | 10 |  | 1 |  | 5,14 | 1,11 | 5,71 |  | 5,71 |  |
|  | 18.2.02.08 |  | Умывальники |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445,71 |  |
| 10.1 | 18.2.01.05-0207 |  | Умывальник фарфоровый овальный с центральным отверстием под смеситель, размеры 620х460х190 мм |  | компл | 10 |  | 1 |  | 1 884,42 | 1,5 | 2 826,63 |  | 2 826,63 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 349,39 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 1 469,49 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 825,83 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 676,60 |  | 6 567,66 |  |
| 11 | 18.1.10.10-0046 |  | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, излив с развальцованным носиком, с аэратором, вынос излива 110-120 мм, диаметр излива 16 мм |  | компл | 1 |  | 1 |  | 718,01 | 1,25 | 897,51 |  | 897,51 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,51 |  |
| 12 | 18.2.06.09-0004 |  | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм |  | компл | 1 |  | 1 |  | 176,21 | 1,39 | 244,93 |  | 244,93 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,93 |  |
| 13 | 24.2.04.01-1012 |  | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  | компл | 2 |  | 2 |  | 97,07 | 1,54 | 149,49 |  | 298,98 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,98 |  |
| 14 | ГЭСН16-04-005-01 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  | 100 м | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,157665 |  |  |  |  |  | 91,15 |  |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  | чел.-ч | 13,71 | 1,15 | 0,157665 |  |  |  | 578,10 |  | 91,15 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,00025 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  | 91.10.09-011 |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,015875 |  | 14,13 | 1,54 | 21,76 |  | 0,35 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00025 |  |  |  | 569,98 |  | 0,14 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00025 |  |  |  | 591,34 |  | 0,15 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,20 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,293 |  | 0,00293 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,09 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,024828 |  |  |  | 9,73 |  | 0,24 |  |
|  | 01.7.15.07-0025 |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  | 1000 шт | 0,167 |  | 0,00167 |  | 584,14 | 1,23 | 718,49 |  | 1,20 |  |
|  | 01.7.15.12-0031 |  | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  | т | 0,00317 |  | 0,0000317 |  | 150 361,36 | 0,98 | 147 354,13 |  | 4,67 |  |
|  | 01.7.17.09 |  | Буры |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 |  | Арматура муфтовая |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 |  | Хомуты для крепления труб |  | 10 шт | 16,7 |  | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 |  | Труба напорная из полипропилена |  | м | 102,5 |  | 1,025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 |  | Фасонные и соединительные части |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,99 |  |
| 14.1 | 24.3.02.05-0051 |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  | м | 102,5 |  | 1,025 |  | 119,17 | 1,31 | 156,11 |  | 160,01 |  |
| 14.2 | 24.3.05.15-0191 |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм |  | шт | 200 |  | 2 |  | 5,03 | 1,31 | 6,59 |  | 13,18 |  |
| 14.3 | 18.1.09.07-0021 |  | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  | шт | 200 |  | 2 |  | 88,05 | 1,19 | 104,78 |  | 209,56 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,30 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 99,43 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 55,88 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 605,00 |  | 636,05 |  |
| 15 | ГЭСН16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  | 100 м | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 0,6716 |  |  |  |  |  | 409,00 |  |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  | чел.-ч | 58,4 | 1,15 | 0,6716 |  |  |  | 608,99 |  | 409,00 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,000375 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
|  | (91.05.01-017) |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,000125 |  |  |  | 1 056,54 |  | 0,13 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,000125 |  |  |  | 794,34 |  | 0,10 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,000125 |  |  |  | 1 643,14 |  | 0,21 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,000125 |  |  |  | 794,34 |  | 0,10 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,000125 |  |  |  | 569,98 |  | 0,07 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,000125 |  |  |  | 591,34 |  | 0,07 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,39 |  | 0,0039 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 0,11 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 |  | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  | т | 0,0012 |  | 0,000012 |  | 145 801,49 | 1,09 | 158 923,62 |  | 1,91 |  |
|  | 01.7.19.02 |  | Кольца резиновые |  | кг | 1,5 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 |  | Задвижки |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 |  | Крепления |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.03.02 |  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм |  | м | 99,8 |  | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,70 |  |
| 15.1 | 24.3.01.06-0046 |  | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм |  | м | 99,8 |  | 0,998 |  | 83,38 | 1,11 | 92,55 |  | 92,36 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,27 |  |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  |  | 445,70 |  |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  | 250,47 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 023,00 |  | 1 200,23 |  |
| 16 | ГЭСН09-08-007-02 |  | Монтаж роллетных систем: противопожарных штор (прим.) Формула расчета объема: V=0,973*3,021/100 |  | 100 м2 | 0,02939433 |  | 0,0293943 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 1,7398633 |  |  |  |  |  | 982,78 |  |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  | чел.-ч | 51,47 | 1,15 | 1,7398633 |  |  |  | 564,86 |  | 982,78 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,64 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,0124926 |  |  |  |  |  | 8,44 |  |
|  | (91.05.05-015) |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0051440025 |  |  |  | 1 643,14 |  | 8,45 |  |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,005144 |  |  |  | 794,34 |  | 4,09 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,007348575 |  |  |  | 569,98 |  | 4,19 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,0073486 |  |  |  | 591,34 |  | 4,35 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |
|  | (01.7.03.04-0001) |  | Электроэнергия |  | кВт-ч | 8,5708 |  | 0,25193266644 |  |  |  | 9,73 |  | 2,45 |  |
|  | 08.1.06.01 |  | Ворота |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 006,31 |  |
| 16.1 | (ТЦ_08.1.06.01_) |  | Роллета 0,973х3,021 с ручным приводом Формула расчета стоимости: Цт=60000/1,22 |  | компл | 34,0202011954699 |  | 1 |  |  |  | 49 180,33 |  | 49 180,33 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 991,22 |  |
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР Строительные металлические конструкции |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  |  |  |  | 829,65 |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  |  | 522,37 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753 355,58 |  | 51 538,66 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2: Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 885,20 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 809,01 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,75 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,17 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 015,27 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 841,18 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 844,27 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654,55 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 2: Пищеблок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 384,02 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 180,33 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4,8116283 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,0543676 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3: Частичный ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСНр62-04-005-05 |  | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Формула расчета объема: V=94,38*0,6/100 |  | 100 м2 | 0,56628 |  | 0,56628 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 14,553396 |  |  |  |  |  | 7 000,47 |  |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч | 25,7 |  | 14,553396 |  |  |  | 481,02 |  | 7 000,47 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,47 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000,47 |  |
|  | Пр/812-096.0-1 |  | НР Малярные работы |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 6 300,42 |  |
|  | Пр/774-096.0 |  | СП Малярные работы |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 3 220,22 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 174,81 |  | 16 521,11 |  |
| 18 | ГЭСНр61-01-002-07 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Формула расчета объема: V=94,38*0,4/100 |  | 100 м2 | 0,37752 |  | 0,37752 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 85,546032 |  |  |  |  |  | 46 623,44 |  |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  | чел.-ч | 226,6 |  | 85,546032 |  |  |  | 545,01 |  | 46 623,44 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,78 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,6304584 |  |  |  |  |  | 356,07 |  |
|  | (91.06.05-060) |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  | маш.-ч | 1 |  | 0,37752 |  |  |  | 635,37 |  | 239,86 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 1 |  | 0,37752 |  |  |  | 591,34 |  | 223,24 |  |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,67 |  | 0,2529384 |  | 37,32 | 1,58 | 58,97 |  | 14,92 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,67 |  | 0,2529384 |  |  |  | 525,15 |  | 132,83 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 807,50 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  | м3 | 0,35 |  | 0,132132 |  | 35,71 | 0,82 | 29,28 |  | 3,87 |  |
|  | 04.3.01.07-0025 |  | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  | м3 | 2,2 |  | 0,830544 |  | 3 392,36 | 1,35 | 4 579,69 |  | 3 803,63 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 041,79 |  |
| 18.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  | т | 3,38 |  | 1,2760176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 979,51 |  |
|  | Пр/812-095.0-1 |  | НР Штукатурные работы |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  | 41 811,76 |  |
|  | Пр/774-095.0 |  | СП Штукатурные работы |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  | 20 670,98 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 711,30 |  | 113 524,53 |  |
| 19 | ГЭСН15-04-007-01 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,9438 |  | 0,9438 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, работы по сохранению объектов культурного наследия аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  | 47,2787172 |  |  |  |  |  | 25 454,39 |  |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 47,2787172 |  |  |  | 538,39 |  | 25 454,39 |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,01 |  |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  | 0,2005575 |  |  |  |  |  | 117,04 |  |
|  | 91.06.06-046 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,023595 |  | 30,61 | 1,58 | 48,36 |  | 1,14 |  |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,023595 |  |  |  | 525,15 |  | 12,39 |  |
|  | (91.14.02-001) |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,1769625 |  |  |  | 569,98 |  | 100,87 |  |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,1769625 |  |  |  | 591,34 |  | 104,65 |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 906,07 |  |
|  | 01.7.17.11-0011 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 | 0,84 |  | 0,792792 |  | 531,44 | 1,45 | 770,59 |  | 610,92 |  |
|  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | кг | 0,31 |  | 0,292578 |  | 56,11 | 1,6 | 89,78 |  | 26,27 |  |
|  | 14.5.11.02-0101 |  | Шпатлевка водно-дисперсионная |  | т | 0,051 |  | 0,0481338 |  | 52 790,33 | 1,68 | 88 687,75 |  | 4 268,88 |  |
|  | 14.3.02.01 |  | Краска акриловая |  | т | 0,03 |  | 0,028314 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.01.02 |  | Грунтовка |  | т | 0,02 |  | 0,018876 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 579,51 |  |
| 19.1 | 14.3.02.01-0383 |  | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224 |  | т | 0,03 |  | 0,028314 |  | 60 322,26 | 1,84 | 110 992,96 |  | 3 142,65 |  |
| 19.2 | 14.4.01.02-0029 |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  | кг | 20 |  | 18,876 |  | 98,12 | 1,29 | 126,57 |  | 2 389,14 |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 571,43 |  |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  |  |  |  | 23 014,29 |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 10 650,50 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 931,01 |  | 69 776,09 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3: Частичный ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 153,56 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 078,30 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,79 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,11 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 245,36 |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 551,41 |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 126,47 |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 541,70 |  |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 3: Частичный ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 821,73 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 147,3781452 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,8310159 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4: Перевозка грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | (ФССЦпг47-1) |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  | 1т груза | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  | 1 266,93 |  | 503,26 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,92 |  | 503,26 |  |
| 21 | (ФССЦпг02-15-1-01-0021) |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км |  | 1т груза | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  | 366,54 |  | 146,62 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,55 |  | 146,62 |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4: Перевозка грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,88 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,88 |  |
|  |  |  | Итого по Разделу 4: Перевозка грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,88 |  |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 618,87 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 532,61 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 086,9 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,51 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,74 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 531,58 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,88 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ(справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 797,64 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 746,53 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 339,73 |  |
|  |  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 716,15 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | концовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 716,15 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 618,87 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 532,61 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 086,90 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,51 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,74 |  |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 531,58 |  |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,88 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 797,64 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 746,53 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 339,73 |  |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 716,15 |  |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 180,33 |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  | 206,4729419 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,2460273 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 618,87 |  |
|  |  |  | НДС (22%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 716,15 |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414 335,02 |  |

| Составил |  | // |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |
| Проверил |  | // |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |  |

Приложение № 2

к договору №______

от_______________

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

________________________								  ____________________

«___»_____________2026г.                                                                                                               «___»____________2026г.

Дефектная ведомость на

На работы по ремонту внутренних помещений (пищеблок, рекреация у каб.65) в МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО» по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Знаменская, д. 9.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреация у каб-та №65 2 эт. |  |  |  |  |
| 1 | Замена плинтуса из керамогранита высотой 71 мм | П.м. | 9,5 |  |
| 2 | Замена обшивки короба из ГКЛ | м2 | 4,06 |  |
| 3 | Дезинфекция стен от плесени | м2 | 26,0 |  |
| 4 | Расчистка старой краски | м2 | 15,0 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки | м2 | 11,0 |  |
| 6 | Улучшенная окраска стен, откосов окна и короба | м2 | 27,49 |  |
| 7 | Окраска труб и радиатора отопления | м2 | 0,32 |  |
| Пищеблок |  |  |  |  |
| 8 | Установка умывальника со смесителем и сифоном | шт. | 1 | Пом. №49 |
| 9 | Прокладка труб ПП ф20 | м | 1 |  |
| 10 | Установка тройников ПП 20-20-20 | шт. | 2 |  |
| 11 | Установка шаровых кранов ф20 | шт. | 2 |  |
| 12 | Прокладка канализационной трубы ф50мм | м | 1 |  |
| 13 | Установка тройника 50-50-50 | шт. | 1 |  |
| 14 | Установка рольставни 0,973х3,021 | шт. | 1 | На нишу с поддоном, ручную |
| Частичный ремонт стен |  |  |  |  |
| 15 | Расчистка старой краски | м2 | 56,88 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки | м2 | 37,92 |  |
| 17 | Улучшенная окраска стен | м2 | 94,38 |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 18 | Вывоз мусора | т | 0,37 |  |

Составил: ____________________ ___________________