
                                                       Договор № ________
ИКЗ __________________________________________
г. Санкт-Петербург



«____» сентября 2026г.             



   

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа «Муринский центр образования № 4»  (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Белова Константина Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________ в лице __________ действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя выполнение работ по ремонту отопления в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Графская, д. 13 в соответствии с Локальным сметным расчетом № 15 (Приложение № 1).

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком работы и принять их результат в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

2.1. Стоимость работ составляет __________ рублей (___________),НДС.
2.2. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежным поручением по выставленному Исполнителем счету в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.

2.3. Датой окончания выполненных работ является дата подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Акт сдачи-приёмки рассматривается Заказчиком в течение пяти дней с момента предъявления Подрядчиком результатов выполненных работ и подписывается в случае устранения всех выявленных в процессе приёмки недоделок и дефектов результата выполненных работ.

2.4. Срок выполнения работ: начало выполнения работ со дня подписания договора, окончание выполнения работ – 30 календарных дней с даты начала выполнения работ, возможно досрочное завершение работ.
2.5. Дни простоя по причинам, не зависящим от подрядчика, увеличивают срок сдачи объекта на время простоя.

2.6. Решение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении стоимости принимается Заказчиком путем составления двухстороннего акта технического освидетельствования, подписанного сторонами, с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

3.1. По окончании работ Подрядчик предъявляет выполненные работы Заказчику и передает последнему Акты Сдачи-Приемки выполненных работ КС-2, КС-3. Срок окончания работ в целом может быть сокращен Подрядчиком. Заказчик в этом случае обязуется принять работы сразу после их окончания.

3.2. Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта Сдачи-Приемки выполненных работ настоящего договора, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от приемки работ. Сдача работ производится на основании актов, подписанных сторонами.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в течении 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

3.4. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненную работу. Заказчик принимает и оплачивает выполненную работу в соответствии с условиями настоящего договора.

3.5. Переход права собственности на результат работ (оборудование, комплектующие, материалы) и сами работы от Подрядчика к Заказчику происходит в момент окончательной оплаты работ по настоящему договору.

3.6. В случае ликвидации или реорганизации предприятия Заказчика, всю ответственность и осуществление платежей Подрядчику принимает на себя предприятие, являющееся правопреемником Заказчика.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4. 1. Подрядчик гарантирует:

· возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

· высокое качество всех работ, выполненных в рамках настоящего договора;

· достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

· выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами для данного вида работ

· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

4.2. Гарантийный срок на выполненные работы начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки работ и устанавливается сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев.

4.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком, принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков.

4.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя на объект.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Выполнить своими силами работы в объёмах, предусмотренных в п.1.1. настоящего договора, в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

5.2. Использовать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями договора, квалифицированную рабочую силу.

5.3. Обеспечить при производстве работ необходимые противопожарные и защитные мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

5.4. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках работы, за соответствие квалификации персонала требуемой и соблюдение им правил техники безопасности несёт Подрядчик.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Предоставлять фронт работ Подрядчику в сроки, оговоренные договором.

6.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего договора.

6.3. Осуществлять технический надзор.

6.4. Принимать на ответственное хранение в соответствии с Актами передачи оборудование, материалы и имущество Подрядчика, необходимые для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, и обеспечивать их сохранность. В случае хищения или повреждения имущества Подрядчика по вине Заказчика, последний полностью компенсирует его стоимость.

6.5. Выделять помещения для рабочих.

6.6. Заказчик обеспечивает:

- Отключение трубопроводов здания на время проведения монтажных работ.

- Свободный доступ к месту работы работникам Подрядчика.

-  Условия труда, соответствующие требованиям техники безопасности.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ.

7.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,2% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

7.3. В случае неисполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора

7.4. Невыполнение Заказчиком п.п. 6.4-6.6 настоящего договора приводит к простою, оформляется Актом и является основанием увеличения срока сдачи объекта.

7.5. При расторжении договора по вине Заказчика или при его отказе от дальнейшего выполнения договора, Заказчик засчитывает Подрядчику фактически выполненные работы. Оплату в этом случае Заказчик производит в течение 5-ти дней после оформления Акта.

7.6. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), признаваемых таковыми в соответствии со ст. 401 ГК РФ, достаточным подтверждением которых является документ, выданный соответствующим компетентным органом и направленным другой стороне в течение 7 дней. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2-х месяцев и более, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон с оформлением двустороннего Акта.

8.2. При расторжении договора по соглашению сторон выполненные работы передаются Заказчику, который засчитывает Подрядчику их стоимость в объёме, определяемом договаривающимися сторонами и оформленном Актом.

8.3. Все возникшие разногласия, выявленные при исполнении условий настоящего договора, разрешаются сторонами путём переговоров.

8.4. В случае невозможности разрешения споров или разногласий между сторонами путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств до 31 декабря 2026 г.

9.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных   экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - Заказчику, один - Подрядчику.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

	
	ПОДРЯДЧИК:

	ЗАКАЗЧИК:   
                                                            Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»

(МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»)

Местонахождение и почтовый адрес:
188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13

ИНН 4703159056, ОГРН 1184704016276

КПП 470301001, ОКПО 33524008

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области г.Санкт-Петербург
БИК 044030098

Счет № 03234643416120004500

к/с № 40102810745370000098
л/с № 20015410102, 21015310102, 20015510102

тел. 8(812)612-12-78, 8(81370)43-411, 8(951)659-68-68 

e-mail: mur4@vsevobr.ru 


	От Подрядчика:

 __________________ Федорова Ю.Б.
	От Заказчика:

Директор ____________ Белов К.Е.


МП                                                                                    МП
СОГЛАСОВАНО:                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

_______________                                                                        
     ______________

Дефектная ведомость

Ремонт отопления в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» по адресу: ЛО, ВР, г. Мурино, ул. Графская, д. 13                          

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание.

	
	Демонтаж монтаж радиатора стального 1,5 кВт б/у
	шт
	33
	

	
	Демонтаж монтаж крана шарового б/у д20
	шт
	33
	

	
	Демонтаж крана шарового д20
	шт
	33
	

	
	Монтаж крана с терморегулятором д20
	шт
	33
	


Составил      ________________________(Орлова И.С.)

Приложение №1

Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	
	

	 
	
	

	//
	
	//

	«____»______________20    г.
	
	«____»______________20    г.


	Наименование программного продукта
	АРОС-Лидер (версия 6.3.7)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 (19) - ФСНБ-2022 дополнение №19 (3 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 №421/пр, от 21.12.2020 №812/пр, от 11.12.2020 №774/пр)

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 №490/пр, от 12.11.2025 №696/пр, от 17.02.2026 №91/пр, от 15.05.2026 №301/пр, от 09.07.2026 №435, от 12.08.2026 №527/пр

Приказы Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 №55/пр, от 23.01.2025 №30/пр, от 30.01.2026 №42/пр

Приказы Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, от 26.07.2022 №611/пр

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24 августа 2026 г. №52419-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2026 года»

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства Ленинградской области  от 06.04.2026 № 275

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	3 квартал 2026 Ленинградская область ФГИС ЦС

	Наименование субъекта Российской Федерации
	47 - Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	1 ценовая зона


	

	(наименование стройки)


	

	(наименование объекта капитального строительства)


Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 15

	Ремонт отопления в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4» по адресу: ЛО, ВР, г. Мурино, ул. Графская, д. 13

	(наименование работ и затрат)

	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание:
	дефектная ведомость
	

	
	(проектная и (или) техническая документация)

	
	
	


	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  
	3 квартал 2026г. (Январь 2022г.)
	
	


	Сметная стоимость:
	460,22
	
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	97,91
	
	тыс. руб.

	в том числе:
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,90
	
	тыс. руб.

	строительных работ
	377,23
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	180,004605
	
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,540275
	
	чел.-ч.

	оборудования
	0,00
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	прочих затрат
	82,99
	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения


	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффи-циенты
	всего с учетом коэффи-циентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффи-циенты 
	всего в текущем уровне цен.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1:        

	1
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 

Формула расчета объема:

V=33/100
	100 шт
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	36,3
	
	
	
	 
	17 905,34

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1 
	чел.-ч
	110
	
	36,3
	
	
	493,26
	 
	17 905,34

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	44,14

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,7392
	
	
	
	 
	394,45

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	2,24
	
	0,7392
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	44,14

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,24
	
	0,7392
	
	
	533,62
	 
	394,45

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	18 343,93

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	18 299,79

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
	%
	87
	
	87
	
	
	
	 
	15 920,82

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
	%
	44
	
	44
	
	
	
	 
	8 051,91

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	128 232,30
	 
	42 316,66

	2
	ГЭСН18-03-008-01
	Установка радиаторов стальных панельных однорядных с креплением к стене длиной: до 1600 мм б/у 

Формула расчета объема:

V=33/100
	100 шт
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	 
	

	
	п. 67б Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр
	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	24,88761
	
	
	
	 
	13 615,26

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2 
	чел.-ч
	65,58
	1,15
	24,88761
	
	
	547,07
	 
	13 615,26

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	361,07

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,367125
	
	
	
	 
	246,25

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,37
	1,25
	0,152625
	
	
	1 792,05
	 
	273,51

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,37
	1,25
	0,152625
	
	
	807,16
	 
	123,19

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,086625
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	5,17

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,086625
	
	
	533,62
	 
	46,22

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,31
	1,25
	0,127875
	
	
	644,27
	 
	82,39

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,31
	1,25
	0,127875
	
	
	600,88
	 
	76,84

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	846,48

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	5,3973
	
	1,781109
	
	
	9,38
	 
	16,71

	
	01.7.15.07-0009
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 60 мм 
	100 шт
	4,04
	
	1,3332
	503,33
	1,23
	619,10
	 
	825,38

	
	01.7.17.09-1090
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм 
	шт
	0,2463
	
	0,081279
	44,99
	1,2
	53,99
	 
	4,39

	
	18.5.08.05
	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов 
	100 шт
	2
	
	0,66
	
	
	
	 
	

	
	18.5.10.06
	Радиаторы стальные панельные 
	шт
	100
	
	33
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	15 069,06

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	13 861,51

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	15 095,18

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	8 483,24

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	117 113,58
	 
	38 647,48

	3
	ГЭСНр65-01-003-20
	Снятие вентиля 

Формула расчета объема:

V=66/100
	100 шт
	0,66
	
	0,66
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	30,162
	
	
	
	 
	16 095,05

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0 
	чел.-ч
	45,7
	
	30,162
	
	
	533,62
	 
	16 095,05

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	0,79

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,0132
	
	
	
	 
	7,04

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0132
	37,32
	1,6
	59,71
	 
	0,79

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0132
	
	
	533,62
	 
	7,04

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	16 102,88

	3.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов 
	т
	0,11
	
	0,0726
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	16 102,09

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
	%
	87
	
	87
	
	
	
	 
	14 008,82

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 
	%
	44
	
	44
	
	
	
	 
	7 084,92

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	56 358,52
	 
	37 196,62

	4
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Б/У 
	шт
	33
	
	33
	
	
	
	 
	

	
	п. 67б Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр
	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	55,7865
	
	
	
	 
	31 644,89

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5 
	чел.-ч
	1,47
	1,15
	55,7865
	
	
	567,25
	 
	31 644,89

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	886,72

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,4125
	
	
	
	 
	247,86

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,4125
	
	
	644,27
	 
	265,76

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,4125
	
	
	600,88
	 
	247,86

	
	(91.17.04-233)
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 
	маш.-ч
	0,35
	1,25
	14,4375
	
	
	43,01
	 
	620,96

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	6 401,49

	
	01.1.02.08-0001
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм 
	1000 шт
	0,002
	
	0,066
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	 
	551,64

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм 
	кг
	0,14
	
	4,62
	155,63
	0,75
	116,72
	 
	539,25

	
	01.7.15.03-0013
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм 
	т
	0,0011
	
	0,0363
	135 460,68
	1,08
	146 297,53
	 
	5 310,60

	
	18.1.02.01
	Арматура трубопроводная фланцевая 
	шт
	1
	
	33
	
	
	
	 
	

	
	23.8.03.11
	Фланцы стальные 
	шт
	2
	
	66
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	39 180,96

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	31 892,75

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	34 731,20

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	19 518,36

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	2 831,23
	 
	93 430,52

	5
	ГЭСН18-03-005-01
	Установка терморегулирующих клапанов на отопительных приборах 

Формула расчета объема:

V=33/100
	100 шт
	0,33
	
	0,33
	
	
	
	 
	

	
	п. 67б Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр
	Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов при применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

ЭМ 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	                      1
	ОТ (ЗТ) 
	чел.-ч
	
	
	32,868495
	
	
	
	 
	18 644,65

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5 
	чел.-ч
	86,61
	1,15
	32,868495
	
	
	567,25
	 
	18 644,65

	
	                      2
	ЭМ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	10,05

	
	
	ОТм (ЗТм) 
	чел.-ч
	
	
	0,00825
	
	
	
	 
	5,81

	
	(91.05.05-015)
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,004125
	
	
	1 792,05
	 
	7,39

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,004125
	
	
	807,16
	 
	3,33

	
	(91.14.02-001)
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,004125
	
	
	644,27
	 
	2,66

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,004125
	
	
	600,88
	 
	2,48

	
	                      4
	М 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	199,46

	
	(01.7.03.04-0001)
	Электроэнергия 
	кВт-ч
	7
	
	2,31
	
	
	9,38
	 
	21,67

	
	01.7.06.11-0021
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм 
	кг
	0,3
	
	0,099
	911,59
	1,97
	1 795,83
	 
	177,79

	
	18.1.10.07
	Клапаны терморегуляторов 
	шт
	100
	
	33
	
	
	
	 
	

	
	
	Итого прямые затраты 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	18 859,97

	5.1
	18.1.10.07-0003
	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, прямой, пропускная способность 3,81 м3/ч, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм 
	шт
	100
	
	33
	2 387,99
	1,46
	3 486,47
	 
	115 053,51

	
	
	ФОТ 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	18 650,46

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	 
	20 310,35

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) 
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	 
	11 414,08

	
	
	Всего по позиции 
	
	
	
	
	
	
	501 933,06
	 
	165 637,91

	

	
	
	Итого прямые затраты по Разделу 1:          
	
	
	
	
	 
	222 610,31

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	97 905,19

	
	
	эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 302,77

	
	
	оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	901,41

	
	
	материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	122 500,94

	
	
	Итого ФОТ (справочно)  
	
	
	
	
	 
	98 806,60

	
	
	Итого накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	100 066,37

	
	
	Итого сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	54 552,51

	
	
	Итого по Разделу 1:          
	
	
	
	
	 
	377 229,19

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	180,004605
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	1,540275
	
	
	
	 
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы  
	
	
	
	
	 
	377 229,19

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	222 610,31

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)  
	
	
	
	
	 
	97 905,19

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 302,77

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	901,41

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	122 500,94

	
	
	Всего ФОТ(справочно)  
	
	
	
	
	 
	98 806,6

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	100 066,37

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	54 552,51

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	82 990,42

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	концовки  
	
	
	
	
	 
	82 990,42

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	377 229,19

	
	
	в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Всего прямые затраты  
	
	
	
	
	 
	222 610,31

	
	
	      в том числе  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	      оплата труда  
	
	
	
	
	 
	97 905,19

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов  
	
	
	
	
	 
	1 302,77

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)  
	
	
	
	
	 
	901,41

	
	
	      материальные ресурсы  
	
	
	
	
	 
	122 500,94

	
	
	Всего ФОТ  
	
	
	
	
	 
	98 806,60

	
	
	Всего накладные расходы  
	
	
	
	
	 
	100 066,37

	
	
	Всего сметная прибыль  
	
	
	
	
	 
	54 552,51

	
	
	Всего прочие затраты  
	
	
	
	
	 
	82 990,42

	
	
	  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	Справочно  
	
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда рабочих  
	180,004605
	
	
	
	 
	

	
	
	  затраты труда машинистов  
	1,540275
	
	
	
	 
	

	
	
	ИТОГО  
	
	
	
	
	 
	377 229,19

	
	
	НДС (22%)  
	
	
	
	
	 
	82 990,42

	
	
	ВСЕГО по смете  
	
	
	
	
	 
	460 219,61

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Составил 
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	

	
	
	

	Проверил
	
	//

	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)
	


1
5

