
ПРОЕКТ

Договор подряда на выполнение работ № 
на ремонт сетей уличного освещения в д. Замошье Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области
пос. Совхозный    
      
            

                                                    “ ___” ______________ 2026г. 

             Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации Волкова Константина Алексеевича, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны и  _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании __________________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по ремонту сетей уличного освещения в д.Замошье Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в установленном настоящим Договором порядке.

             1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Техническому заданию заказчика собственными силами в соответствии с условиями Договора.
             1.3. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, не упомянутые в договоре или технической документации, если необходимость проведения таких работ согласована Сторонами. Такое согласование должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью.

1.4. ИКЗ 26 34715029573471501001 0025 000 0000 244.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ и материалов по настоящему Договору составляет 278 490,54 рублей (Двести семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто рублей 54 копейки), в том числе НДС/без НДС.
           2.2.  Расчет с Подрядчиком производится в безналичном порядке платёжными поручениями по казначейской системе исполнения в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения всего объема работ и их принятия на основании представленных Подрядчиком  акта  о приемке выполненных работ подписанного Сторонами.           
         2.2.3 Изменение цены настоящего Договора происходит по взаимному согласованию сторон и оформляется  в виде дополнительного соглашения к Договору.

         2.2.4 Дополнительные соглашения с прилагаемыми документами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
         2.3. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Самойловского сельского поселения на 2026 год.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

        3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Срок окончания работ по договору: 31 декабря 2026г.
        3.2. Заказчик в течение срока действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполняемых работ, а также давать Подрядчику указания, которые оформлены в письменном виде и обязательны для исполнения Подрядчиком. 

        3.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять работу.

        3.4. Если в процессе работы по настоящему Договору выявится необходимость проведения дополнительных работ, то они производятся Подрядчиком при условии заключения между сторонами дополнительного соглашения, определяющего объём, стоимость и сроки выполнения этих работ. 

         3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора в срок указанный в п. 3.1. Все действия Заказчика по данному пункту договора должны быть документально оформлены и согласованы с Подрядчиком.

         3.6. Задержка выполнения работ по вине Заказчика (уменьшение объемов финансирования и других условий договора, влияющих на продолжительность строительства), оформляется совместными протоколами, на основании которых рассматривается вопрос о переносе окончания срока работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
         4.1. По окончании работ Подрядчик  представляет Заказчику акт сдачи-приёмки работ.

         4.2. Заказчик в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приёмки обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ. После подписания акта сдачи-приёмки работ Заказчиком работа считается принятой.

         4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счёт, а также сроков их выполнения.
5.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

       5.1. Обязанности Заказчика.

       5.1.1. Заказчик обязан:

5.1.1.1. Передать Подрядчику всю необходимую документацию для выполнения работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

5.1.1.2. Принять работы по Договору, выполненные Подрядчиком качественно, в полном объеме и в срок, указанный в п. 4.1.(при условии своевременной поставки оборудования) настоящего Договора, оплатить эти работы в соответствии с условиями Договора.

5.1.1.3. Обеспечить осуществление технического надзора за выполнением работ.

5.1.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

      5.2. Обязанности Подрядчика.

      5.2.1. Подрядчик обязан:

5.2.1.1. Выполнить все работы по Договору собственными силами согласно условиям Договора, действующего законодательства Российской Федерации, с соблюдением надлежащего качества.
5.2.1.2. Выполнить Работы инструментами, механизмами и оборудованием, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

5.2.1.3. Обеспечить безопасность процесса выполнения работ и безопасность результата работ для жизни, здоровья и имущества третьих лиц и окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны зеленых насаждений и земельного участка.

5.2.1.4. Подрядчик обязан привлекать для исполнения Работ по настоящему Договору только квалифицированный персонал, имеющий все необходимые документы для производства данного вида работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

            6.1. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества Заказчика в местах производства работ.

             6.2. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны разрешают путём переговоров.

             6.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
             7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, препятствующие выполнению обязательств), возникших после заключения Настоящего Договора.

            7.2. Сторона, которая не исполнит своего обязательства, должна уведомить другую Сторону о форс-мажорном обстоятельстве и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такого обстоятельства.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

           8.1. Подрядчик выдает гарантию на все виды работ, материалы и оборудование, выполненные и смонтированные по настоящему договору, на срок 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ (при условии правильной эксплуатации). В течение гарантийного периода  «Подрядчик» бесплатно устраняет все выявленные дефекты. 

           8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон или по инициативе одной из сторон. В случае если настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика, то он обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные расходы. В случае если Договор расторгается по инициативе Подрядчика, то он обязан вернуть аванс, внесенный «Заказчиком» в порядке статьи 2.2. Договора, за вычетом стоимости фактически понесенных расходов. 

          8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

          8.4. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим гражданским законодательством РФ.

         8.5. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

         8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК

	Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	

	Местоположение и почтовый адрес: 187681, Ленинградской области, Бокситогорского района, пос. Совхозный, дом 11

ОГРН 1144715030767  ОКАТО 41203876000

ИНН  4715029573    КПП 471501001

КФ АБМР (Самойловское с/п) (Администрация  Самойловского сельского поселения)            

лицевой счет № 03453014010 в Комитете финансов Бокситогорского муниципального района 

Казначейский счет (КС)   03231643416034764500 в ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

Единый казначейский счет (ЕКС)  40102810745370000098

БИК 044030098

ОКТМО 41603476101

ОКПО 11169788

Глава администрации 

_________________ / К.А. Волков /

мп

 
	

	
	

	
	


Приложение № 1 
К договору подряда на выполнение работ № _________от _____________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения в д. Замошье Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области
	№ п/п
	Основные данные и требования
	Перечень основных данных и требований

	1
	Наименование работ
	Ремонт сетей уличного освещения в д.Замошье Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области

	2
	Заказчик
	Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

	3
	Местоположение объекта
	Ленинградская область, Бокситогорский район, Самойловское СП 

	4
	Источник 
финансирования
	Бюджет МО Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

	5
	Исходные данные
	Задание заказчика, локальная смета

	6
	Требования к применяемым материалам


	Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов,  в том числе: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ («Российская газета», № 23 от 06.02.1996; № 24 от 07.02.1996; № 27 от 10.02.1996);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская    газета» № 290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности (с изменениями на 29 июня 2015 года);

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 13 июля 2015 года);

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1);
СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);

МДС 12-11.2002 Методическое пособие к СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве;

СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002);

МДС 12-14.2003 Методическое пособие к СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве

	Заказчик

Глава администрации

_____________________ К.А. Волков

«______»_____________ 2026г.
	Подрядчик

«______»_______________ 2026 г.




	                                                                                                                 Приложение к техническому заданию

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области  от 06.05.2025 № 126

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	ремонт сетей уличного освещения в д. Замошье Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	278,49
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	25,99
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	6,62
	тыс. руб.

	   строительных работ
	205,45
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	46,388
	чел.-ч

	   монтажных работ
	73,04
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	10,05222
	чел.-ч

	   Оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	1
	ГЭСН33-01-007-02
	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06
	
	
	
	
	1 174,74

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,03
	
	2,06
	
	
	570,26
	
	1 174,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 034,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,14
	
	
	
	
	1 402,51

	
	[91.04.01-031]
	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
	маш.-ч
	1,07
	
	2,14
	2 088,77
	1,35
	2 819,84
	
	6 034,46

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	1,07
	
	2,14
	
	
	655,38
	
	1 402,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 611,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 577,25

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 654,57

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 546,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 406,32
	
	12 812,63

	2
	ГЭСН33-01-008-01
	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3
	м3
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,92
	
	
	
	
	3 527,14

	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч
	7,4
	
	5,92
	
	
	595,8
	
	3 527,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 461,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,93872
	
	
	
	
	1 366,5

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,5
	
	0,4
	
	
	1 664,09
	
	665,64

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,5
	
	0,4
	
	
	766,03
	
	306,41

	
	[91.05.14-516]
	Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,81
	
	0,648
	271,41
	1,23
	333,83
	
	216,32

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,1134
	
	0,09072
	
	
	766,03
	
	69,49

	
	91.13.03-111
	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0,47
	
	0,376
	
	
	1 585,74
	
	596,24

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,47
	
	0,376
	
	
	766,03
	
	288,03

	
	[91.15.02-029]
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	1,34
	
	1,072
	1 521,77
	1,21
	1 841,34
	
	1 973,92

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	1,34
	
	1,072
	
	
	655,38
	
	702,57

	
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	0,1
	
	0,08
	
	
	114,27
	
	9,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	305,32

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,05
	
	0,04
	155,63
	0,81
	126,06
	
	5,04

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[02.2.04.03-0011]
	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %
	м3
	0,3
	
	0,24
	1 291,94
	0,85
	1 098,15
	
	263,56

	
	[08.4.03.02-0002]
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм
	т
	0,001
	
	0,0008
	63 745
	0,72
	45 896,4
	
	36,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 660,22

	2.1
	[05.1.02.07-0053]
	Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические, объем от 1,2 до 2 м3, бетон В40, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3
	м3
	1,01
	
	0,808
	68 544,97
	1,31
	89 793,91
	
	72 553,48

	2.2
	[05.1.02.07-0065]
	Стойки опор железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3
	м3
	1
	
	0,8
	23 277,5
	1,2
	27 933
	
	22 346,4

	2.3
	22.2.02.23
	Металлические плакаты
	шт
	2,5
	
	2
	
	
	1 200
	
	2 400

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 893,64

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	5 040,45

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	2 936,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	142 420,91
	
	113 936,73

	3
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,268
	
	
	
	
	7 966,91

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,1485
	
	
	463,87
	
	68,88

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	7,0935
	
	
	506,43
	
	3 592,36

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	3,513
	
	
	570,26
	
	2 003,32

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	3,513
	
	
	655,38
	
	2 302,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 010,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,7335
	
	
	
	
	2 151,1

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,1125
	
	
	1 664,09
	
	187,21

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,75
	
	0,1125
	
	
	766,03
	
	86,18

	
	[91.06.03-055]
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1215
	11,45
	1,52
	17,4
	
	2,11

	
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	3,411
	346,73
	1,47
	509,69
	
	1 738,55

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	22,74
	
	3,411
	
	
	570,26
	
	1 945,16

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,0885
	
	
	657,75
	
	58,21

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,59
	
	0,0885
	
	
	570,26
	
	50,47

	
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,1215
	
	
	201,67
	
	24,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,81
	
	0,1215
	
	
	570,26
	
	69,29

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 128,59

	3.1
	[25.2.02.04-0003]
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	100
	
	15
	576,55
	1,24
	714,92
	
	10 723,8

	3.2
	[08.3.04.02-0063]
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,7142857142857142857142857143
	
	0,1071429
	67 306,5
	0,77
	51 826,01
	
	5 552,79

	3.3
	21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 2х16-0,6/1
	1000 м
	1
	
	0,15
	
	
	47 797,46
	
	7 169,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 118,01

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	10 421,55

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	6 070,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	347 114,4
	
	52 067,16

	4
	ГЭСНм08-02-363-01
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,46
	
	
	
	
	3 160,14

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	2,73
	
	5,46
	
	
	578,78
	
	3 160,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 681,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,2
	
	
	
	
	1 677,43

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	1 664,09
	
	66,56

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	766,03
	
	30,64

	
	[91.06.09-001]
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	1,06
	
	2,12
	1 472,34
	1,47
	2 164,34
	
	4 588,4

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,06
	
	2,12
	
	
	766,03
	
	1 623,98

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	657,75
	
	26,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	570,26
	
	22,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	158,86

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,1
	
	0,2
	174,93
	1,07
	187,18
	
	37,44

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,5
	
	1
	79,88
	1,52
	121,42
	
	121,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 677,7

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	63,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 837,57

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	4 692,44

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	2 467,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 450,25
	
	16 900,5

	5
	[07.2.02.02-0062]
	Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр обечайки 270 мм
	шт
	2
	
	2
	5 797,72
	0,86
	4 986,04
	
	9 972,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 972,08

	6
	ГЭСНм08-02-382-01
	Прибор осветительный линейный светодиодный неуправляемый: с уровня земли
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,6
	
	
	
	
	6 771,23

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,08
	
	0,16
	
	
	463,87
	
	74,22

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	3,11
	
	6,22
	
	
	506,43
	
	3 149,99

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	3,11
	
	6,22
	
	
	570,26
	
	3 547,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	22,81

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	657,75
	
	26,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	570,26
	
	22,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,55

	
	[10.3.02.03-0004]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС61
	кг
	0,001
	
	0,002
	1 755,6
	1,61
	2 826,52
	
	5,65

	
	[14.5.01.07-0111]
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный
	л
	0,014
	
	0,028
	685,96
	1,14
	781,99
	
	21,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 847,9

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	135,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 794,04

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	6 590,22

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	3 464,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 519,25
	
	17 038,5

	7
	[20.3.03.07-0013]
	Светильник светодиодный промышленный, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света широкая, световой поток 16700-18500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 105 Вт
	шт
	2
	
	2
	8 456,5
	0,89
	7 526,29
	
	15 052,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 052,58

	8
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,08
	
	
	
	
	3 389,6

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	6,08
	
	
	557,5
	
	3 389,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 389,6

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	67,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 389,6

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	3 287,91

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 728,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 948
	
	8 474

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	195 352,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	25 989,76

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	16 213,88

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 620,35

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	146 528,89

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	32 610,11

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	32 687,14

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	18 214,16

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	246 254,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	46,388

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	10,05222

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	178 816,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	150 146,61

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	12 668,79

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	11 506,3

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4 920,11

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	121 051,41

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	17 588,9

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	18 116,57

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	10 553,34

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	67 437,66

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	45 206,27

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	13 320,97

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 707,58

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 700,24

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	25 477,48

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	15 021,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	14 570,57

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	7 660,82

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	246 254,18

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	195 352,88

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	25 989,76

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	16 213,88

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	6 620,35

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	146 528,89

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	32 610,11

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	32 687,14

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	18 214,16

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	46,388

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	10,05222

	
	
	Итого
	
	
	246 254,18

	
	
	Итого непредвиденные расходы 
	
	
	0

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((146 528,89+0)*22%) = 32 236,36
	22%
	32 236,36

	
	
	Итого
	
	
	278 490,54


Составил: _________________

Проверил __________________

