

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
на выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1-ом и 4-ом этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А

Санкт-Петербург					                   		«____»  _______  2026 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника административно-хозяйственных служб ГБУЗ ЛОКБ Бочкарева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 25-112 от 02.06.2025г., с одной стороны и
____________________ (______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице в лице __________________, действующий на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
             1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по текущему ремонту помещений на 1-ом и 4-ом этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А(далее – объект), в соответствии с объектным (локальным) сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) и Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими выполнение такого рода работ. 
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
   1.3. Срок производства работ – 10 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи помещений в работу, который подписывается в течение 1 рабочего дня с даты подписания Договора.
   1.4. Место проведения работ: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит. А
1.5. Договор заключается с единственным поставщиком в соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании п.5.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
2.1. Стоимость работ определена в объектном (локальном) сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет: _____ (___________________) руб., 00 коп, НДС__% / НДС не облагается на основании ______ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Стороны установили, что стоимость работ по настоящему Договору является достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Подрядчика, осуществляемых в целях и в связи с исполнением настоящего Договора, а также любых иных расходов Подрядчика, которые он может понести в рамках исполнения настоящего Договора.
2.3. Оплата фактически выполненных работ производится, по безналичному расчёту, в рублях РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств:
- за счет средств собственных доходов учреждения на 2026 год. 
Платежи по Договору производятся Заказчиком после предоставления Подрядчиком платежного документа о возмещении Заказчику коммунальных и эксплуатационных расходов, связанных с производством ремонтных работ, если соответствующие ресурсы использовались Подрядчиком. 
2.4. Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненный объем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (далее - Акт), но не ранее предоставления Подрядчиком платежного документа о возмещении Заказчику коммунальных и эксплуатационных расходов, связанных с производством ремонтных работ, если соответствующие ресурсы использовались Подрядчиком.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от объектного (локального) сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Описания объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), а также условий настоящего Договора оплате не подлежат.
2.6. Если в процессе выполнения работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше затрат, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика каких-либо доплат или пересмотра цены настоящего Договора. Подрядчик берет на себя обязательства по риску возникновения дополнительных работ и затрат.
2.7. Заказчик вправе удержать суммы неустойки (пени, штраф) при проведении расчета по настоящему Договору. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к качеству работ такого рода, своими силами и за свой счет.
3.1.2. Подготовить и предоставить Заказчику оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные отчетные документы (счет на оплату и прочие), в том числе Акт. 
3.1.3. Для производства работ назначить лиц, ответственных за организацию работ по ремонту объекта.
3.1.4. Вести документацию по учету технического состояния объекта.
3.1.5. Информировать Заказчика об изменении требований к эксплуатации объекта, давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
3.1.6. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время производства работ и соблюдению требований учреждения, осуществляющего охрану Объекта.
3.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.
3.1.8. 3а свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока со дня подписания Акта.
3.1.9. Подрядчик обязан после окончания производства работ вывезти за территорию Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы, инструменты и мусор, возникший при производстве работ.
3.1.10. Выполнять работы в соответствии: с пунктом 1.3 договора, с режимом установленным Заказчиком, с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к договору).
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Подрядчик имеет право требовать оплаты от Заказчика при условии надлежащего выполнения работ в соответствии с объектным (локальным) сметным расчетом и условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. На период производства работ обеспечить Подрядчику подключение электрооборудования и электроинструмента (при наличии возможности).
3.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения о выполненных работах приступить к приемке результата выполненных работ. 
3.3.3. Обеспечить выполнение действующих Правил, норм, Положений и Инструкций по эксплуатации оборудования.
3.3.4. Обеспечить сохранность объекта и его правильную эксплуатацию.
3.3.5. Произвести оплату надлежаще выполненных работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.
3.4.2. Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение гарантийного срока.
3.4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, контроль соответствия применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

4. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 
4.1. По окончании выполнения работ, Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика. Заказчик, получивший извещение Подрядчика о завершении выполнения работ, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней назначает ответственного представителя для приемки работ.
4.2. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.3 Договора. 
4.3. При сдаче всех фактически выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику: 
4.3.1. акты о приёмке выполненных работ (по форме №КС-2), подписанные уполномоченным представителем Подрядчика;
4.3.2. справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 подписанную уполномоченным представителем Подрядчика;
4.3.3. счет и счет-фактуру на оплату выполненных Работ и иную необходимую документацию, подтверждающую выполненный объем работ.
Заказчик в течение 2 (дней) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 1 экземпляр обратно Подрядчику.
4.4. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляется Актом, при этом дата подписания Акта и будет считаться днем исполнения обязательств Подрядчика по Договору. 
4.5. В случае обнаружения при проведении приемки работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Подрядчиком.
4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте недостатков.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
5.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих стандартов (ГОСТ, ТУ, СНиП и пр.), технической документации и других нормативных документов.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет: 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком Акта на весь объем, предусмотренный настоящим Договором. 
Гарантия не распространяется: 
· на объект, вышедший из строя в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования;
· на объект, прошедшей ремонт, выполненный посторонними лицами.
5.3. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые недостатки (дефекты) выполненных работ, Подрядчик за свой счет, своими средствами и силами в безусловном порядке в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее сроков, согласованных сторонами в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, устраняет выявленные недостатки (дефекты).
В таком случае Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) и сроках их устранения. 
Срок устранения недостатков с момента составления акта не может превышать более 5 (пяти) рабочих дней. За каждый день просрочки исполнения данного обязательства Подрядчик уплачивает пени 0,1% от цены договора.
5.4. В том случае, если Подрядчик необоснованно откажется от подписания Акта и/или не приступит в согласованный срок к устранению обнаруженных дефектов, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после поступления подтверждающих документов о проведении таких работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчик своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств, по Договору.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены договора. 
6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 1000 (Одна тысяча) рублей. 
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
6.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
6.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.6. Заказчик вправе удержать суммы неустойки при проведении расчета по Договору.  
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.1 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 7.3 настоящего раздела срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война и (или) военные действия, террористический акт, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 11 Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ 
9.1.  Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией. 
9.2. Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к Договору, но являющаяся общеизвестной.
9.3. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение 5 (пяти) лет с момента заключения Договора никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ в результате заключения Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 9.1. Договора, третьим лицам. 
9.4. Сторона, нарушившая свои обязательства указанные, в пунктах 9.1. и 9.3. Договора, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне в полном объеме (без каких-либо ограничений и изъятий) причиненные таким нарушением документально подтвержденные убытки. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.
10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 14 настоящего Договора. 
Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной.
10.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами. 
11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях: 
11.4.1. Если Подрядчик не приступает в установленный Договором срок к исполнению Договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным;
11.4.2. Если во время выполнения работы нарушены условия исполнения Договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
11.4.3. В случае не исправления некачественно выполненных работ по Договору.
11.4.4.В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 31 декабря 2026 года, а в части неисполненных обязательств, в том числе гарантийных и взаиморасчётов по Договору – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В части обязательств по сохранению конфиденциальности Договор действует в течение срока, установленного п. 9.3 настоящего Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе 14 Договора. Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону об изменении своих почтовых реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.
13.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства по данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся стороны.
13.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
          13.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа на сайте https://zakupki.lenreg.ru/. 
13.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1- Описание объекта закупки

Приложение № 2 –ОБЪЕКТНЫЙ (ЛОКАЛЬНЫЙ) СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик: 
ГБУЗ ЛОКБ
Юридический адрес: 188663, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ М.Р-Н, КУЗЬМОЛОВСКОЕ Г.П., КУЗЬМОЛОВСКИЙ ГП., ЗАОЗЕРНАЯ УЛ., Д. 2
Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45 корп. 2 лит. А
ИНН: 4700001254, КПП: 470601001
ОГРН: 1037804002125, 
Дата присвоения ОГРН: 08.01.2003
ОКТМО 41612158051
Банк получателя:
ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 
Единый казначейский счет   № 40102810745370000098
БИК 044030098
Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГБУЗ ЛОКБ л/с 20871986055, ГБУЗ ЛОКБ л/сч 21871986055, 
ГБУЗ ЛОКБ л/сч. 22871986055)
Казначейский счет № 03224643410000004500
КБК 00000000000000000510
E-mail: buh@47lokb.ru (бухгалтерия)
Ответственное лицо за исполнение Договора 
Соколова Надежда Дмитриевна
Телефон 670-55-83 доб.8027
sokolova.nd@47lokb.ru 

Начальник административно-хозяйственных служб

___________________________ А.Н. Бочкарев 
	Подрядчик:
Наименование_______________
Юридический и почтовый адрес: 
Телефон ______ эл. почта_______
ИНН, КПП, ОГРН, ОКТМО, ОКПО, ОКВЭД
Дата регистрации в налоговом органе
Банковские реквизиты
Контактное лицо:
ФИО________________________
Телефон ______ эл. почта_______
Должность, ФИО руководителя










______________________
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Приложение № 1
к Договору № ______ 
от «___» __________ 2026 года 

Описание объекта закупки
Выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1-ом и 4-ом этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1-ом и 4-ом этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А		

	2. 
	Заказчик
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (сокращённое наименование – ГБУЗ ЛОКБ), ИНН 4700001254.
Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 45 к.2, литер А.

	3. 
	Основание 
	3.1.  Необходимость приведения помещений в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам для использования по установленному назначению;
3.2.  Необходимость восстановления элементов строительных конструкций и отделочных покрытий, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения.

	4. 
	Сроки, последовательность и условия производства работ
	4.1.  Срок производства работ – 10 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи помещений в работу, который подписывается в течение 1 рабочего дня с даты подписания Договора.
4.2.  Последовательность выполнения работ:
4.2.1. Восстановление и замена элементов строительных конструкций, отделочных покрытий, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения;
4.3.  Условия производства работ:
4.3.1. Работы будут производиться в условиях действующего медицинского учреждения без остановки рабочего процесса.
4.3.2. При производстве работ Заказчик не предоставляет Подрядчику лифты для подъема материалов и оборудования.
4.3.3. В случае повреждения имущества, в т.ч. транзитных сетей ИТО (инженерно–технического обеспечения), Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Заказчиком, восстановить поврежденное имущество Заказчика. В противном случае Заказчик выполняет восстановительные работы собственными силами или с привлечением сторонних Организаций. Понесенные убытки Заказчик возлагает на Подрядчика путем удержания из цены Договора и не выплаты понесенных убытков Подрядчику. 
4.3.4. Подрядчик выполняет генеральную уборку зоны производства работ.

	5. 
	Адрес объекта закупки
	г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит. А

	6. 
	Цели 
	6.1.  Ремонт зоны производства работ с целью создания условий для использования по установленному назначению;
6.2.  Приведение зоны производства работ в соответствие с содержанием в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и нормам; обеспечение технической экологической безопасности функционирования; 
6.3.  Восстановление эстетических и эксплуатационных свойств зоны производства работ.

	7. 
	Перечень объектов, подлежащих ремонту
	Помещения 1-ого и 4-ого этажей здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит. А.

	8
	Основные требования к Подрядчику
	Подрядчик обязан: 
8.1. До начала производства работ предоставить Заказчику:
8.1.1. Приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за безопасное проведение работ на Объекте (в т.ч. за противопожарную, электробезопасность, охрану труда, охрану окружающей среды, инструктажи, выдачу наряд – допусков), за контроль качества работ на Объекте, наряд - допуски в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
8.1.2. Список персонала, привлечённого для выполнения работ на Объекте с приложением копий паспортов и разрешений на работу;
8.1.3. Проект производства работ, оформленный в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
8.2. Обеспечить проведение вводного инструктажа персонала, занятого на производстве работ на Объекте у специалиста по охране труда ГБУЗ ЛОКБ и предоставить Заказчику заверенную копию инструктажа на рабочем месте Подрядчика.
8.3. Выполнять работы в соответствии со сметной документацией и настоящим Описанием объекта закупки.
8.4.  Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима.
8.5. При выполнении работ руководствоваться действующими нормативными и руководящими документами, отраслевыми нормами, инструкциями, положениями.
8.6.  При выполнении работ должны быть применены материалы и оборудование в соответствии со сметной документацией, а также должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением, иметь технические паспорта на русском языке, сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности и гигиеническим (санитарно-эпидемиологическим) требованиям. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ.
8.7. Соблюдать при выполнении работ требования к качеству и безопасности работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими документами.
8.8. Проводить мероприятия, а также выполнять требования Заказчика по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, хранению материалов и оборудования (охрану всех своих материальных ценностей обеспечивает Подрядчик), соблюдению производственного порядка и санитарно-гигиенического режима.
8.9. Нести ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения Товара, за сохранность всех применяемых материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
8.10. Полностью выполнить работы, предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки и сметной документацией, для достижения конечной цели ремонта и возможности ввода объекта в эксплуатацию.
8.11. Выполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
8.12. Содержать зону производства работ в чистоте, осуществлять уборку и своевременный вывоз строительного мусора.
8.13. В случае нарушения функционирования действующих систем, оборудования, конструкций и т.п. выполнить необходимый комплекс мер по восстановлению работы поврежденных систем, оборудования, конструкций в полном объеме своими силами и за свой счет.
8.14. Обеспечить неизменность существующей конструкции здания.
8.15. Гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по договору.
8.16. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и предъявлять ее Заказчику.

	9
	Состав работ
	9.1. Работы производить в соответствии с приложениями к настоящему Описанию объекта закупки: ведомостью объемов работ.
9.2. Укрупненный состав работ:
9.2.1. Демонтажные работы элементов строительных конструкций;
9.2.2. Отделочные работы элементов строительных конструкций: стен, потолков, дверных проемов;
9.2.3. Уборка помещений и вывоз мусора (ежедневно по окончанию рабочего дня).

	10. 
	Требования к техническим характеристикам, качеству и безопасности работ
	10.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов:
10.1.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
10.1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
10.1.3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
10.1.4. СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
10.1.5. СП 48.13330.2019 «Свод правил Организация строительства СНИП 12-01-2004»;
10.1.6. "СП 71.13330.2017 Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНИП 3.04.01-87 ";
10.1.7. СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
10.1.8. Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
10.1.9. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
10.1.10. Приказ от 18 февраля 2014 г. N 58/пр об утверждении свода правил "Здания и помещения медицинских организаций. правила проектирования»
10.1.11. СП 158.13330.2014 Свод правил. «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
10.1.12. СП 134.13330.2022 Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружении. Основные положения проектирования;
10.1.13.  Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"
10.1.14. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N89-ФЗ;
10.1.15. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ;
10.1.16. Постановление Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
10.1.17. Иные законодательные акты, нормативные и методические документы, действующие на территории Российской Федерации, в части касающейся объекта закупки.
10.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
10.3. Подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Все рабочие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности.
10.5. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик.
10.6. Представители Подрядчика, допущенные к работе, должны знать и выполнять:
10.6.1. Правила техники безопасности;
10.6.2. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током, ожогах, травмах;
10.6.3. Требования об ответственности за нарушение правил техники безопасности и строительно-монтажных норм и правил;
10.6.4. Правила и нормы установки оборудования и материалов.
10.7. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
10.8. Охрана труда рабочих обеспечивается Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) и устройств в соответствии с действующими нормами. 
10.9. Подрядчик должен обеспечить освещение рабочих мест в вечернее время по установленным нормам. 
10.10. Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 
10.11. Подрядчик должен обеспечить наличие материальных и технически средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии на Объекте.
10.12. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и, каких бы то ни было расходов по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с травматизмом или смертью любого лица, привлеченного Подрядчиком к Работе на Объекте. Любые такие расходы подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами страховать свой персонал от несчастных случаев на производстве на весь период выполнения Работ.

	11.
	Срок действия Договора
	11.1.	Окончание срока действия Договора – 31.12.2026.
11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

	12.
	Гарантия на выполненные работы
	[bookmark: _GoBack]12.1.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ на весь объем предусмотренных Договором работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
12.2. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий, инженерного и технического оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в 5 (пять) лет, к соответствующим элементам, входящим в состав выполненных работ, применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками.

	13.
	Особые условия
	13.1. Все содержащиеся в настоящем Описании объекта закупки и сметной документации товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с показателями, изложенными в сметной документации.
В случае применения материалов (комплектующих и оборудования) с эквивалентными характеристиками согласовать с Заказчиком.



Приложение: 
1. Ведомость объемов работ
2. Планы 1-ого и 4-ого этажей здания с обозначением зоны производства работ.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Ведомость объемов работ 

	[bookmark: RANGE!A1:F85]Ведомость объемов работ №1 от «01» октября  2026 г.
	

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1-ом и 4-ом этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А 
	

	(наименование объекта)
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	1 этаж
	4 этаж
	Всего

	
	
	
	пом. №145 (№44 по плану ПИБ)
	пом. №447 (коридор)
	

	П  О  Т  О  Л  К  И
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж потолка подвесного типа Армстронг
	м2
	 
	1,29
	1,29

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Монтаж потолка подвесного типа Армстронг
	м2
	 
	1,29
	1,29

	С Т Е Н Ы
	 
	 
	 
	 

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3
	Монтаж перегородки из ГКЛ в 2 слоя с 2 сторон с одним дверным проемом
	м2
	2,55
	5,01
	7,56

	4
	Облицовка стен и откосов плиткой керамической  (размер, цвет, рисунок материалов схожий с существующей, по согласованию с Заказчиком)
	м2
	5,10
	10,02
	15,12

	Д В Е Р Н Ы Е  П Р О Е М Ы
	 
	 
	 
	 

	5
	Установка дверного блока металлопластикового ПВХ с комбинированным заполнением (стекло, сэндвич с оц. листом) двустворчатого 1,1-1,4 х 2,1м в комплекте с наличниками и фурнитурой (размер определить по месту)
	м2
	 
	2,73
	2,73

	6
	Установка дверного блока металлопластикового ПВХ с заполнением (сэндвич с оц. листом) двустворчатого 1,1-1,4 х 2,1м в комплекте с наличниками и фурнитурой (размер определить по месту)
	м2
	2,31
	 
	2,31

	7
	Установка уголка ПВХ
	м
	10,60
	11,00
	21,60



Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Планы 1-ого и 4-ого этажей здания с обозначением зоны производства работ
[image: ]
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	Заказчик:
______________ А.Н. Бочкарев
	Подрядчик:
________________ 



 Приложение № 2
к Договору № ______ 
от «___» ______________ 2026 года 



	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ). Здание ГБУЗ ЛОКБ по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 12

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1-ом и 4-ом этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	02-01-01
	 

	Строительно-монтажные работы

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ №1 от 01.09.2026

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	210,26
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	26,44
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,48
	тыс. руб.

	   строительных работ
	210,26
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	46,6725363
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,8015625
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Потолки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр63-03-009-01
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
V=1,29/100
	100 м2
	0,0129
	 
	0,0129
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,445179
	 
	 
	 
	 
	237,65

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,65

	1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,356
	 
	0,0045924
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,65

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	213,89

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	 
	45%
	 
	 
	 
	 
	106,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	558,48

	2
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
V=1,29/100
	100 м2
	0,0129
	 
	0,0129
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,5199941
	 
	 
	 
	 
	900,84

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,34

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0861075
	 
	 
	 
	 
	51,37

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3

	 
	01.6.04.02
Уд
	Панели потолочные с комплектующими
	м2
	103
	 
	1,3287
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000,85

	2.1
	[01.6.04.07-0001]
З
	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 15-17 мм
Им=1,21; Материалы потолочные для отделочных работ
	м2
	103
	 
	1,3287
	1 146,59
	1,21
	1 387,37
	 
	1 843,4

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	952,21

	 
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	 
	 
	 
	 
	856,99

	 
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	 
	 
	 
	 
	396,6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 097,84

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Потолки
	 
	 
	3 081,9

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	1 138,49

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	48,34

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	51,37

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	1 843,7

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	1 189,86

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	1 070,88

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	503,54

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. Потолки
	 
	 
	4 656,32

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	1,9651731

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,0861075

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Стены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	ГЭСН10-05-002-02
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
V=7,56/100
	100 м2
	0,0756
	 
	0,0756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,82384
	 
	 
	 
	 
	6 766,78

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,98

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,120015
	 
	 
	 
	 
	90,46

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 092,14

	 
	01.6.01.02
Уд
	Листы гипсокартонные
	м2
	449
	 
	33,9444
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12.2.03.15
Уд
	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон
	м2
	103
	 
	7,7868
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 124,36

	3.1
	01.6.01.02-0006
З
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	449
	 
	33,9444
	 
	 
	91,06
	 
	3 090,98

	3.2
	12.2.05.10-0037
З
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)
	м3
	10,3
	 
	0,77868
	 
	 
	5 323,8
	 
	4 145,54

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 857,24

	 
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	 
	 
	 
	 
	6 665,24

	 
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	 
	 
	 
	 
	3 205,76

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 231,88

	4
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=15,12/100
	100 м2
	0,1512
	 
	0,1512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	20,0414088
	 
	 
	 
	 
	11 605,58

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,42

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,31185
	 
	 
	 
	 
	170,28

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,56

	 
	04.3.02.09
Уд
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,05
	 
	0,00756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	06.2.05.04
Уд
	Плитки рядовые
	м2
	100
	 
	15,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14.1.06.02
Уд
	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)
	т
	0,375
	 
	0,0567
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 812,84

	4.1
	[04.3.02.09-0741]
З
	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
Им=2,03; Смеси сухие строительные затирочные и гидроизоляционные
	т
	0,05
	 
	0,00756
	98 938,35
	2,03
	200 844,85
	 
	1 518,39

	4.2
	[06.2.01.02-0042]
З
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм  /прим. цвет белый, по согласования с Заказчиком/
Им=1,34; Материалы для отделочных работ керамические
	м2
	100
	 
	15,12
	572,27
	1,34
	766,84
	 
	11 594,62

	4.3
	[14.1.06.02-0001]
З
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
Им=1,23; Клеи монтажные сухие
	т
	0,375
	 
	0,0567
	12 041,6
	1,23
	14 811,17
	 
	839,79

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 775,86

	 
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	 
	 
	 
	 
	10 598,27

	 
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	 
	 
	 
	 
	4 904,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 268,56

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Стены
	 
	 
	44 126,52

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	18 372,36

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	204,4

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	260,74

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	25 289,02

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	18 633,1

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	17 263,51

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	8 110,41

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2. Стены
	 
	 
	69 500,44

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	31,8652488

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,431865

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Дверные проемы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	ГЭСН10-01-047-04
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
V=(2,73+2,31)/100
	100 м2
	0,0504
	 
	0,0504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,2353464
	 
	 
	 
	 
	5 034,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,17

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,27279
	 
	 
	 
	 
	160,88

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 037,83

	 
	11.3.01.02
Уд
	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей
	м2
	100
	 
	5,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 370,53

	5.1
	[11.3.01.02-0002]
З
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь до 1,5 м2 /прим. /прим. дверной блок металлопластиковый ПВХ с комбинированным заполнением (стекло, сэндвич с оц. листом) двустворчатый1,1-1,4 х 2,1м в комплекте с наличниками (при необходимости) и фурнитурой (размер определить по месту)/
Им=1,29; Блоки дверные входные из ПВХ-профилей с клювовой, офисной и роликовой фурнитурой
	м2
	54,166666
	 
	2,73
	11 618,6
	1,29
	14 987,99
	 
	40 917,21

	5.2
	[11.3.01.02-0002]
Д
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь до 1,5 м2 /прим. /прим. дверной блок металлопластиковый ПВХ с  заполнением (сэндвич с оц. листом) двустворчатый1,1-1,4 х 2,1м в комплекте с наличниками (при необходимости) и фурнитурой (размер определить по месту)/
Им=1,29; Блоки дверные входные из ПВХ-профилей с клювовой, офисной и роликовой фурнитурой
	м2
	45,833333
	 
	2,31
	11 618,6
	1,29
	14 987,99
	 
	34 622,26

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 195,53

	 
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	 
	 
	 
	 
	5 050,06

	 
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	 
	 
	 
	 
	2 428,91

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 388,97

	6
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
V=21,6/100
	100 м
	0,216
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,942488
	 
	 
	 
	 
	1 001,84

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,96

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0108
	 
	 
	 
	 
	6,55

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,49

	 
	11.1.01.10
Уд
	Наличники
	м
	112
	 
	24,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 028,84

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 008,39

	 
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	 
	 
	 
	 
	980,16

	 
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	 
	 
	 
	 
	471,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 480,42

	7
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
V=21,6/100
	100 м
	0,216
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,66428
	 
	 
	 
	 
	896

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,72

	 
	11.3.03.13
Уд
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	971,72

	7.1
	11.3.03.13-0048
З
	Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм /прим./
	10 м
	10
	 
	2,16
	 
	 
	314,88
	 
	680,14

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	896

	 
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	 
	 
	 
	 
	870,91

	 
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	 
	 
	 
	 
	418,88

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 941,65

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 3. Дверные проемы
	 
	 
	84 590,7

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	6 932,49

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	144,13

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	167,43

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	77 346,65

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	7 099,92

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	6 901,13

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	3 319,21

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 3. Дверные проемы
	 
	 
	94 811,04

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	12,8421144

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,28359

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	168 967,8

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	131 799,12

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	26 443,34

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	396,87

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	479,54

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	104 479,37

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	26 922,88

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	25 235,52

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	11 933,16

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	168 967,8

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	131 799,12

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	26 443,34

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	396,87

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	479,54

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	104 479,37

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	26 922,88

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	25 235,52

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	11 933,16

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	46,6725363

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,8015625

	 
	 
	Непредвиденные расходы
	((168 967,8+0+0+0)*2%) = 3 379,36
	2%
	3 379,36

	 
	 
	Итого
	 
	 
	172 347,16

	 
	 
	НДС
	(172 347,16*22%) = 37 916,38
	22%
	37 916,38

	 
	 
	Итого
	 
	 
	210 263,54


Всего: ___ (_______) руб. 00 коп., в том числе НДС –%-___/ НДС не облагается на основании ______ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	Заказчик:
______________ А.Н. Бочкарев
	Подрядчик:
________________ 
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