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ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________                 
г. Санкт-Петербург 
           «____» _______  2026 г.
Администрация Усть - Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Казаряна Павла Ильича, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ___________________________ действующей на основании _________________, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 93 Федерального закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий договор (далее – «Договор») о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему договору ПОДРЯДЧИК обязуется, выполнить комплекс работ (далее — Работы) по поставке оборудования, монтажу, пуско-наладке и сдаче точечной системы оповещения муниципальной системы оповещения (далее МСО) Усть-Лужского сельского поселения согласно техническому заданию (Приложение № 2 к договору), стоимости работ и материалов (Приложение № 1 к Договору),  на объекте ЗАКАЗЧИКА по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-Луга, квартал Краколье, около дома 48,  а ЗАКАЗЧИК обязуется создать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную До​говором цену. 
1.2. Объем и содержание работ по Объекту, их стоимость, сроки их выполнения, а также иные условия, которые СТОРОНЫ сочтут необходимым согласовать, будут определяться настоящим Договором, Приложениями к нему и иными документами (актами приема-передачи мест производства работ и т. д.).
1.3. Идентификационный код закупки: 263470702333847070100100090000000244.                                                       .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему договору составляет ____________, с НДС/НДС не облагается. Стоимость работ определяется на основании стоимости работ и материалов (Приложение № 1). Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.2. Оплата выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА на основании счета, счет-фактуры и подписанных сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3. Расчет в размере  ____________, с НДС/НДС не облагается ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Источник финансирования: средства бюджета Усть-Лужского сельского поселения.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору – 45 рабочих дней с момента подписания Договора.
3.2. Работы, не предусмотренные настоящим Договором, могут выполняться ПОДРЯДЧИКОМ, только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.1.1. Создавать ПОДРЯДЧИКУ необходимые условия для Работ и для доступа с целью выполнения работ на Объекте. 
4.1.2. В течение 3-х рабочих дней после подписания настоящего Договора обеими сторонами, письменно уведомить ПОДРЯДЧИКА о своих ответственных представителях, которым предоставлены полномочия для подписания актов приема-передачи места производства работ.

4.1.3. Осуществлять контроль качества и сроков выполнения работ.

4.1.4. ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть результаты выполненных работ перед их приемкой, а при обнаружении недостатков в работе письменно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.

4.1.5. Оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.6. Подписать Акты выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления их ПОДРЯДЧИКОМ, либо предоставить мотивированный отказ от подписания в тот же срок. В случае, если в вышеуказанный 5-дневный срок ЗАКАЗЧИК не подписал акт сдачи-приемки выполненных работ  и не направил ПОДРЯДЧИКУ письменный мотивированный отказ от их подписания, то акт сдачи-приемки выполненных работ считается подписанными ЗАКАЗЧИКОМ без возражений, а выполненные работы подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.7.В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения ПОДРЯДЧИКОМ мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

После устранения ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет всех замечаний ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) календарных дней назначается повторная приемка работ.     
4.1.8. Заказчик обеспечивает канал связи для сопряжения ТСО с пунктом управления МСО Усть-Лужского сельского поселения.

4.1.9. Заказчик обеспечивает опору для установки оборудования оповещения, подачу на опору кабелей электропитания 220В и заземление для подключения оборудования оповещения.
4.2. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.2.1. Принять от ЗАКАЗЧИКА место производства работ по акту приема-передачи для выполнения Работ.
4.2.2. Осуществить Работы в соответствии с условиями Договора (при условии передачи ЗАКАЗЧИКОМ места производства работ по акту).

4.2.3. Подключить точечную систему оповещения к  МСО и к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Ленинградской области.

4.2.4. Сообщать ЗАКАЗЧИКУ о необходимости проведения дополнительных работ и осуществить их последующее согласование Сторонами. 

4.2.5.Соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды, пожарной безопасности и о безопасности работ и нести самостоятельную ответственность за их нарушения.

4.2.6. По требованию ЗАКАЗЧИКА безвозмездно устранять недостатки и дефекты в Работах, выявленные как в ходе их принятия по акту приема-передачи выполненных Работ, так и при их завершении.

4.2.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве Работ.

4.2.8. По окончании работ ПОДРЯДЧИК обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ исполнительную документацию на выполненные работы.

4.2.9. По окончании работ ПОДРЯДЧИК обязан направить письменное уведомление Заказчику об окончании работ за 3 (три) рабочих дня до создания комиссии по приемке выполненных работ. 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ или ПОДРЯДЧИКОМ путем направления уведомления другой стороне.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон.

6.2. Основанием для одностороннего расторжения Договора во внесудебном порядке в отношении ЗАКАЗЧИКА являются просрочка оплаты выполненных работ на срок свыше 20 (двадцати) календарных дней.

 6.3. Любая договоренность между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем перего​воров между сторонами, при этом обязательно соблюдение претензионного порядка разрешения указанных разногласий. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней с момента ее получения.

7.2. При невозможности достигнуть согласия по возникшим спорам, таковые подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинград​ской области.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта (этапа).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере   1000 рублей 00 копеек. 

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере  1000 рублей 00 копеек.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

8.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Контракту.

8.11. При прекращении выполнения работ по вине Заказчика, последний оплачивает фактически выполненный объем работ.

8.12. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся, согласно Законодательства и настоящего Контракта, к коммерческой тайне, Сторона, разгласившаяся указанные сведения, обязана возместить другой Стороне все причинённые этим разглашением убытки.
9. ГАРАНТИИ
9.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что завершенные Работы отвечают условиям договора.

9.2. ПОДРЯДЧИК гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев с момента приемки Работ ЗАКАЗЧИКОМ на основании подписанного Акта приемки выполненных работ.

9.3. В случае обнаружения недостатков в течении гарантийного срока, ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет и своими силами в течении 15 (пятнадцати) календарных дней устранить выявленные недостатки.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026 года включительно, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия настоящего договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Обмен документами (переписка Сторон) в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору может осуществляться с использованием электронных средств связи (электронные сообщения).

11.2. Сообщения направляются по следующим адресам электронной почты:

а) в адрес ЗАКАЗЧИКА: m.o.ust-luga@mail.ru
б) в адрес ПОДРЯДЧИКА: info@rts2000.ru

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора. Датой передачи и получения соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты.

11.3. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия (бездействия) провайдеров или форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Настоящий договор подряда составлен в двух подлинных экземплярах: по одному для каждой стороны.
11. 6. К Договору приложены следующие Приложения:
Приложение 1 – Стоимость работ и материалов

Приложение 2 – Техническое задание

	ЗАКАЗЧИК: 
Администрация Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

Адрес: 188472, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, дом 2.

ИНН 4707023338 КПП 470701001

Плательщик:

Комитет финансов администрации Кингисеппского муниципального района (Администрация Усть-Лужского сельского поселения) 

Номер счета банка получателя средств (единый казначейский счет бюджета) № 40102810745370000098
Номер счета получателя средств (казначейский счет) № 03231643416214284501

Банк плательщика: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 044030098
ОГРН: 1054700340375

ОКПО: 04183813

ОКТМО: 41621428

Тел.:8(81375) 61-244, 61-264

e-mail:  m.o.ust-luga@mail.ru
Глава администрации
______________________/П.И. Казарян/                     
М.П.
	ПОДРЯДЧИК: 
___________________/______________/
М.П.


Приложение №1
к договору № __________                 
от «___» ______ 2026 г.
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
	№
	Наименование
	Количество, шт.

	Точечная система оповещения (ТСО) 400Вт по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-Луга, квартал Краколье, около дома 48.

	1
	Комплекс технических средств оповещения КТС "РТС-2000" IP-400 СМК
	1

	2
	Материалы для установки , кабельные изделия, расходные материалы
	1

	3
	Монтажные работы
	1

	4
	Пуско-наладка станционного оборудования ТСО
	1


Итого: ____________, с НДС/НДС не облагается.
	Глава администрации
Усть-Лужского сельского поселения                                              

_____________________/Казарян П.И./
М.П..
	___________________ /____________/

М.П.


Приложение №2

к договору № __________                 
от «___» _________  2026 г.

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки

Предметом закупки является выполнение работ по созданию точечной системы оповещения муниципальной системы оповещения (далее МСО) Усть-Лужского сельского поселения, в соответствии с описанием объекта закупки.

2. Сроки выполнения работ: 

Срок выполнения работ по созданию по созданию одной точечной системы оповещения, с учетом поставки оборудования, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: 45 рабочих дней с момента подписания Договора. 

3.    Общие положения
3.1. Наименование системы оповещения.
Точечная система оповещения МСО  Усть-Лужского сельского поселения.
3.2. Наименование создаваемого элемента установка точечной системы оповещения  по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-Луга, квартал Краколье, около дома 48.
3.3   Основания выполнения работ:
· Федеральный закон "О гражданской обороне" от 12.02.98 г.  N 28-ФЗ;

· Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.94 года N68-ФЗ;

-
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ;

· Постановление Правительства Российской Федерации "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 30 декабря 2003г. № 794;

· Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени" от 1 марта 1993 года № 177;

· Постановление Правительства РФ "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1 марта 1993 года № 178;

· Приказ об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, введенного совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 579/366 от 31 июля 2020 года;

· Приказ об утверждении Положения о системах оповещения населения, введенного совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 578/365 от 31 июля 2020 года;
- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "О принятии на снабжение комплекса технических средств оповещения П-166" от 8 октября 2001г. N 433; 

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» от 14 ноября 2008 г. №687;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 1 марта 2019 года N 85 «Об организации оповещения населения Ленинградской области и о признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 9 июня 2014 года N 227»

4. Цель выполнения работ: 

    Совершенствование системы информирования органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Лужского сельского поселения. Совершенствование и повышение устойчивости функционирования системы информирования органов управления и населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка на территории Усть-Лужского сельского поселения и дальнейшее развитие систем оповещения на базе современных технических средств. Обеспечение готовности функционирования МСО Усть-Лужского сельского поселения. Своевременное доведение до населения и органов исполнительной власти информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

5. Состав МСО:
       Точечная система оповещения МСО Усть-Лужского сельского поселения в здании по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Усть-Лужское сельское поселение, поселок Усть-Луга, квартал Краколье, около дома 48.
     Создание одной точечной системы оповещения включает в себя работы по поставке оборудования, материалов, проведению монтажных и пуско-наладочных работ, а также проведение организационных мероприятий для проведения комиссии по приемке в эксплуатацию отдельных элементов системы оповещения.

     Поставляемое оборудование и изделия должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

    При выполнении вышеуказанных работ необходимо использовать новое, не бывшее в употреблении, оборудование в соответствии с характеристиками, приведенными в таблице:
	№ п/п
	Наименование работ, материалов
	Единица измерения
	Кол-во
	Характеристика

	1
	Комплекс технических средств оповещения КТС "РТС-2000" IP-400
	шт
	1
	· Обеспечение приема цифровых сигналов оповещения РАСЦО Ленинградской области, приходящих по IP каналу оператора связи от оборудования РТС-2000 ЦК-С, установленного в администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение», и преобразование в аналоговые сигналы для передачи по кабелям связи в точечных системах оповещения; 

· В случае неисправности основного канала связи между оборудованием оповещения, установленным   в Администрации  Усть-Лужского  сельского поселения  и пультом управления ЕДДС Кингисеппскоего района должна быть обеспечена  возможность приема сети трех программного проводного радиовещания по каналам оператора связи, сопряженной с РАСЦО в автоматизированном режиме, задействованной для оповещения населения Кингисеппского муниципального района о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.. 
· Обеспечение приема цифровых сигналов управления и звуковых сигналов оповещения, приходящих по IP каналу оператора связи от пульта РТС-2000 ПМ/IP, установленного в администрации Усть-Лужского сельского поселения, и преобразование в аналоговые сигналы для передачи по кабелям связи в точечных системах оповещения; 

· Обеспечение подключения к фидерным линиям звукового оповещения;

· Контроль состояния составных частей комплекса (исправность канала управления, наличие основного электропитания, исправность усилителя мощности, контроль вскрытия телекоммуникационного шкафа); 

· Контроль исправности линий нагрузки;

· Передача информации о состоянии комплекса по сети Ethernet и отображение этой информации в системе контроля РТС-2000 СМК, ранее установленной в администрации Усть-Лужского сельского поселения;

- Формирование и передачу подтверждений о принятых сигналах управления оповещением и экстренной информации и отображение этой информации в системе контроля РТС 2000 СМК, установленной в администрации Усть-Лужского сельского поселения;

- Диапазон воспроизводимых частот: 0,05-16,0 Кгц.

- Номинальные напряжения на слаботочных входах: 0,775 В.

- Номинальное напряжение на слаботочных выходах 0,775 В.

- Количество слаботочных входов (LAN/ВХОД ОТ БПР/ПУЛЬТ /АВАРИЯ СЕТИ/ШКАФ): 5

- Количество слаботочных выходов 

 (ВЫХ 1 НА FXS/ТСО/2ЛИН): 4

- Протоколы приема данных по сетевому интерфейсу: Multicast, TCP, UDP, RTP, SIP

- Входные сигналы, принимаемые по сетевому интерфейсу: звуковые сигналы оповещения МСО, речевой сигнал РАСЦО, команды управления РАСЦО «К3» «К5», «К6» и управления контролем в формате потока РТС-2000; 

- Встроенный трансляционный усилитель мощности класса «D»; 

- Защита от короткого замыкания;

- Защита от перегрузки;

- Защита от перегрева; 

- Напряжение питания 220В;

- Максимальная выходная мощность, не менее 400 Вт.

- Номинальное напряжение на выходе: 100 и 240 В.

- Максимальная потребляемая мощность, не более 600 Вт.

- Грозозащита на выходе.

Обеспечение бесперебойного эл. питания оборудования системы оповещения

- Форма выходного сигнала-чистая синусоида;

- Номинальное входное напряжение: 220В;

- Напряжение аккумуляторов: 12 Вольт;

- Номинальная мощность (активная): не менее 1000 Вт; 

- Передача информации об отсутствии напряжения, электропитания и отображение этой информации в системе контроля РТС-2000 СМК в администрации Усть-Лужского сельского поселения
Аккумуляторная батарея для ИБП

- Напряжение:12 В;

- Емкость: не менее 45 Ач.

	
	
	
	
	


6. Заказчик: Администрация Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
7. Основные требования, предъявляемые к выполнению работ. 

7.1 По окончании монтажа и пуско-наладочных работ оборудования производится испытание точечной системы оповещения МСО Усть-Лужского сельского поселения. По окончании монтажных работ по всем этапам производится комплексное испытание МСО, с контролем сопряжения ее с вышестоящим и построенными к моменту сдачи нижестоящими звеньями РАСЦО ЛО с контролем доведения сигналов от пунктов управления района до точечных систем оповещения. Комплексные испытания смонтированной системы проводятся силами Исполнителя с привлечением по согласованию представителей иных организаций.
7.2 Требования к каналам связи: Заказчик обеспечивает канал связи для сопряжения точечной системы оповещения с пунктом управления  МСО Усть-Лужского сельского поселения.
          Объемы выполняемых работ

8.1 Работы должны производиться в полном соответствии с техническим заданием. 
8.1 По монтажу оконечных технических средств оповещения:
· Установка станционного усилительного и коммутационного оборудования;

· Монтаж конструкций для установки громкоговорителей;

· Монтаж линейных сооружений (линии оповещения, линия электропитания);

· Установка автоматических выключателей, подключение к распределительной электрической сети объекта в точке, согласованной с собственником объекта .
· Монтаж и включение рупорных громкоговорителей;

· Программирование сетевых параметров коммутационного оборудования;

· Выполнение пуско-наладочных работ усилительного и коммутационного оборудования;

· Проведение индивидуальных испытаний смонтированных технических средств оповещения;

8.2 Прием от Заказчика и оператора связи IP-VPN канал связи.
8.3  Программирование пульта управления командного комплекса на управление подчиненными оконечными средствами, установка и проверка МСО.
8.4 Выпуск исполнительной и эксплуатационной документации.
8. Дополнительные требования, предъявляемые к выполнению работ.

9.1 Местная система оповещения должна аппаратно и программно сопрягаться с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Ленинградской области и с пунктом управления РТС-2000 в администрации Усть-Лужского сельского поселения  Кингисеппского  муниципального района Ленинградской области. 

9.2 Гарантийные обязательства. Гарантийный срок на поставляемое оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев со дня проведения комплексного испытания системы и подписания актов приемки выполненных работ.
9.3 Исполнительная документация. По окончании работ оформляется исполнительная документация в составе: исполнительные схемы и чертежи, протоколы измерений, акты на скрытые работы (при наличии), акты входного контроля, акты индивидуальных и комплексных испытаний. Вся исполнительная документация передается в адрес Заказчика в 2-х экземплярах (оригинал и копия).

ЗАКАЗЧИК___________________                                                               ПОДРЯДЧИК_________________

