ДОГОВОР №  ______                                                 

г. Подпорожье                                                                                         ____ _________ 2026 года
      Администрация муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», действующая от имени и в интересах муниципального образования «Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в лице Главы Администрации Верещагина Руслана Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16.01.2013 г. № RU 475130002013001, Положения об Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 17.04.2017г. №183, распоряжения Администрации Подпорожского муниципального района от 26.12.2025г. № 512-р/к «Об исполнении обязанностей Главы Администрации Подпорожского муниципального района», свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии: 47 № 000399978  за основным государственным номером 1054700399192 от 28.12.2005г., выданное Межрайонной Инспекцией ФНС России № 4 по Ленинградской области,  именуемая  в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, с одной стороны, и ________, действующий на основании _______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность на выполнение работ по замене радиаторов отопления в здании Администрации по адресу: г. Подпорожье, пр.Ленина, д. 3.

1.2. Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 15 октября 2026 года.
1.3. ИКЗ: 263471100700047110100100010000000244.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет ______ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС (при необходимости). 

2.2. Цена договора является твёрдой и изменению не подлежит. Авансирование не предусмотрено. 

2.3. Работа считается надлежаще выполненной Подрядчиком после подписания Заказчиком без замечаний акта сдачи - приёмки выполненных работ.

2.4. Оплата производится из средств бюджета Подпорожского городского поселения в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счёта. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объёме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать работы Заказчику в установленный в п.1.2. настоящего Договора срок.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ своими силами и механизмами.

3.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:   

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

3.1.4. Обеспечить в период выполнения работ на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарные мероприятия.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.2. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

  3.3. Права Заказчика:

  3.3.1. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ И СДАЧИ РАБОТ
4.1. Заказчик принимает выполненные работы в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения устного уведомления. Стороны подписывают акт выполненных работ.

4.2. Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ при обнаружении им отступлений от условий Договора, а также в случае обнаружения недостатков в выполненных работах. При этом Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня работ, необходимых для устранения выявленных недостатков. Подрядчик устраняет выявленные недостатки за счёт собственных средств.

4.3. Срок устранения недостатков по двустороннему акту составляет не более 3 (трех) рабочих дней.                                    

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Течение срока гарантии начинается с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ и составляет 5 лет.

6.2. В пределах срока гарантии Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет и своими силами, в сроки, указанные в данном требовании, устранить выявленные недостатки. 

6.3. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств по Договору, если докажет, что недостатки возникли не по вине Подрядчика. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 15.11.2026 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. При возникновении споров, связанных с исполнением Договора, Стороны обязуются решать их путём переговоров. При не достижении согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов, банковских и иных реквизитов в течение одного рабочего дня после такого изменения. Сторона, нарушившая данное правило, не вправе предъявлять другим Сторонам по Договору претензии, связанные с этим.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

           Приложение: 

           1.Локальная смета.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

	Муниципальный заказчик

Заказчик

Администрация МО 

«Подпорожский муниципальный район»

Адрес: 187780, Ленинградская область,

 г. Подпорожье, пр. Ленина, д.3

ИНН 4711007000   КПП 471101001

ОГРН 1054700399192   ОКПО 32848045

Единый казначейский счет № 40102810745370000098 Номер казначейского счета № 03231643416361014500  

ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

БИК 044030098 

Комитет финансов АМО «Подпорожский муниципальный район» (Администрация МО «Подпорожский муниципальный район»), 
л/с 02001960002

E-mail: reception@podadm.ru

Глава Администрации МО

 «Подпорожский муниципальный район»

_____________________ Р.А. Верещагин


	Подрядчик




Приложение № 1
 к договору №_____ от ___ ________  2026г. 

                    СОГЛАСОВАНО
                       УТВЕРЖДАЮ


                 Глава Администрации МО                                                                                                                            

    «Подпорожский муниципальный район»                                                                                                                        
      ________________Р.А. Верещагин                                                                                                                                                               

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	на выполнение работ по замене радиаторов отопления в здании Администрации по адресу: г. Подпорожье, пр.Ленина, д. 3

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	150
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	13,73
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,47
	тыс. руб.

	   строительных работ
	150
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	42,2166
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,7474
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11
	
	
	
	
	3 139,73

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,21

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,224
	
	
	
	
	117,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 270,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 257,36

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	2 833,9

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 433,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	75 377,1
	
	7 537,71

	2
	ГЭСНр65-02-003-02
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: свыше 32 до 50 мм
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,94
	
	
	
	
	2 463,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 463,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 463,14

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	2 142,93

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 083,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 449,25
	
	5 689,85

	3
	ГЭСНр65-02-003-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,56
	
	
	
	
	1 702,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 702,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 702,13

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	1 480,85

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	748,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 659,6
	
	3 931,92

	4
	ГЭСН18-03-006-03
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	100 шт
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,0952
	
	
	
	
	3 281,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	99,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1096
	
	
	
	
	72,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 459,04

	4.1
	[18.5.10.05-0182]
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт
	шт
	100
	
	8
	9 164,27
	1,16
	10 630,55
	
	85 044,4

	4.2
	[18.5.10.08-0016]
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов 
	компл
	100
	
	8
	205,02
	1,85
	379,29
	
	3 034,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 354,12

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	4 058,49

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	2 414,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 225 140,25
	
	98 011,22

	5
	ГЭСН18-03-006-01
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9614
	
	
	
	
	523,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0058
	
	
	
	
	3,8

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	533,54

	5.1
	[18.5.10.05-0212]
	Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,556 кВт
	шт
	100
	
	2
	4 107,27
	1,16
	4 764,43
	
	9 528,86

	5.2
	[18.5.10.08-0016]
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	100
	
	2
	205,02
	1,85
	379,29
	
	758,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	527,77

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	638,6

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	379,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	591 978,5
	
	11 839,57

	6
	ГЭСН16-04-005-06
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,384
	
	
	
	
	662,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	25,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,39

	
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	7,7
	
	1,54
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	781,87

	6.1
	[24.3.02.05-0019]
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм
	м
	100
	
	20
	420,79
	1,31
	551,23
	
	11 024,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	688,26

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	832,79

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	495,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 674,05
	
	13 134,81

	7
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,636
	
	
	
	
	1 523,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	5,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,9

	
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	14,3
	
	2,86
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 647,97

	7.1
	[24.3.02.05-0015]
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	100
	
	20
	69,97
	1,31
	91,66
	
	1 833,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 529,01

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	1 850,1

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	1 100,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 160,8
	
	6 432,16

	8
	ГЭСН22-03-014-01
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,64
	
	
	
	
	434,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,73

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,36
	
	
	
	
	244,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 219,92

	8.1
	[23.8.03.11-0006]
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	1
	
	2
	418,9
	1,08
	452,41
	
	904,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	679,6

	
	Пр/812-018.0-1
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	
	117%
	
	
	
	
	795,13

	
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	502,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 711,39
	
	3 422,76

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	127 206,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	13 732,36

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	660,45

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	469,03

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	112 345,12

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	14 201,39

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	14 632,78

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	8 160,26

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	150 000,00

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	42,2166

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,7474

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	150 000,00

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	127 206,96

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	13 732,36

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	660,45

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	469,03

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	112 345,12

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	14 201,39

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	14 632,78

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 160,26

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	150 000,00

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	127 206,96

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	13 732,36

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	660,45

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	469,03

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	112 345,12

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	14 201,39

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	14 632,78

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 160,26

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	42,2166

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,7474

	
	
	Итого
	
	
	150 000,00

	
	
	Итого
	
	
	150 000,00

	

	

	Составил:
	 Начальник отдела по ЖКХ и ТЭК                                                         Лиганавичене Е.В.
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	


