
Муниципальный контракт (договор) №РД-10-02/26
ИКЗ 263472000763147250100100010000000000
д. Гостилицы                                                                                                                 «__» ______ 2026 г.

Администрация Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в лице Главы администрации Семёновой Юлии Петровны действующая на основании Положения об администрации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________________________________________________, 
в лице ____________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (договор) (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с техническим заданием и локальной сметой выполнить работы по Ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд Восточный в д. Дятлицы (далее – Работы, комплекс Работ) в объеме и по ценам, указанным в приложениях №1 и №2 к настоящему Договору, а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить стоимость работ в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. Срок выполнения Работ:

- Начало выполнения Работ: с даты заключения муниципального контракта;

- Окончание выполнения Работ: до 01 ноября 2026 года.

1.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

1.4. Место выполнения Работ: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Дятлицы (далее - «Объект»).
1.5. Подрядчик берет на себя обязательство выполнять работы по указанному контракту при благоприятных погодных условиях.

1.6. Техническое задание и Локальная смета утверждаются Заказчиком и являются неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1, № 2).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (____________________) рублей ____ копеек, НДС облагается/ не облагается.

2.2. Цена Контракта твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, когда цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.2. В цену контракта, кроме стоимости работ, услуг, включаются стоимость материалов, все пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачивать исполнители при выполнении контракта.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Источник финансирования: Местный бюджет Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика денежные средства за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего Контракта и на основании счета на оплату, счета-фактуры (при наличии), выставленных Подрядчиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать Объект Муниципальному заказчику с качеством, соответствующим условиям сметной документации и настоящего Контракта. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.

4.1.3. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество.

4.1.4. До начала работ осуществить проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий, Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов.

4.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта объекта на рабочей площадке, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки.

4.1.6. Письменно уведомить Муниципального заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядных организаций.

Подрядчик несет всю ответственность перед Муниципальным заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения субподрядным организациям.

Муниципальный заказчик не имеет обязательств по отношению к субподрядчикам.

4.1.7. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ и производить постоянный входной контроль за качеством и соответствием показателей согласно техническим паспортам всех поступающих и используемых строительных материалов, постоянно отчитываясь по результатам перед Муниципальным заказчиком.

4.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

4.1.9. Во время проведения работ по Контракту выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. 

4.1.10. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Муниципального заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Муниципального заказчика об этом. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Муниципального заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, угрожающего сохранности или качеству ремонтируемого объекта, либо создающего невозможность завершения работ в договорный срок.

4.1.11. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ на объекте или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.1.12. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжения Муниципального заказчика, иные его действия, противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Муниципальному заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи государственных нормативных актов или пунктов Контракта.

4.1.13. В случае нарушения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи, отопления, охраны, водопровода, канализации, восстановить их за свой счет. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Муниципального заказчика восстанавливается силами и за счет средств Подрядчика.

4.1.14. Обеспечить уборку и содержание рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, уборку строительного мусора в период и в места, указанные Муниципальным заказчиком. Вывезти в течение пяти календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы рабочей площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.15. В период проведения работ Подрядчик несет ответственность за:

- обеспечение бесперебойной работы иных служб жизнеобеспечения и бесперебойного безопасного движения транспорта в границах участка работ, включая установку и содержание дорожных знаков, приборов освещения и ограждения;

-  обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций;

-  содержание и сохранность объекта ремонта с момента начала ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае нанесения ущерба сооружению в период ремонта Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

4.1.16. Беспрепятственно допускать представителя Муниципального заказчика на объекты для осуществления контроля.

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Подрядчику в течение 5 дней после подписания муниципального контракта утвержденную и согласованную в установленном порядке документацию. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями норм и правил и проверена представителем Муниципального заказчика.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, с привлечением третьих лиц, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Муниципальный заказчик назначает своего представителя, который с момента заключения настоящего Контракта будет осуществлять обязанности представителя Муниципального заказчика по контролю за выполнением работ Подрядчика.

4.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в п.3 настоящего Контракта.

4.2.4. Принять выполненные Подрядчиком работы, в том числе промежуточные, в течение 3 рабочих дней со дня извещения Подрядчиком об окончании работ, путём составления двухстороннего акта приёмки выполненных работ.

4.2.5. В случае обнаружения недостатков в работе при её приёмке, Муниципальный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приёмки выполненных работ и в течение 3 (трёх) дней уведомляет об этом Подрядчика.

4.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения, но не позже «31» декабря 2026 года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные работы, выполненные в соответствии со сметной документацией, нормативными актами и настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа и контроля за всеми видами работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства.

6.3. Приемка выполненных работ производится комиссионно, с участием представителей Сторон.

После окончания приемки представители Сторон составляют, подписывают и скрепляют печатями Акт приемки выполненных работ.

6.4. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки.

Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенные ранее выполненным и сданным работам в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, оплачиваются Заказчиком.

6.5. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, Стороны составляют Акт о нарушении условий настоящего Контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, подписывают его и намечают порядок их устранения.

Заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения расходов, связанных с устранением недостатков.

При отказе Подрядчика от составления Акта о нарушении, он составляется Заказчиком в одностороннем порядке, с отметкой причин отказа от подписания со стороны Подрядчика или с привлечением независимых экспертов.

Заказчик вправе назначить независимую экспертизу без согласия Подрядчика при обнаружении в работе недостатков.

Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между Сторонами по поводу недостатков в работе по требованию любой из Сторон.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, но в случае признания претензий Заказчика необоснованными, расходы Подрядчику возмещаются Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения выявленных нарушений.

7.5. Все разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, сторонами разрешаются путем переговоров, в претензионном порядке, а при недостижении согласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством РФ.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам. Использование сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательство РФ) материалов, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

8.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный Заказчиком.

8.1.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него работ и материалов составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества результата работы распространяется на все его составляющие.

8.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недоделок, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недоделок в работе после приемки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе те, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Подрядчик должен устранить такие недоделки за собственный счет.

Заказчик может по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недоделок в разумный срок,

- возмещения своих расходов на устранение недоделок.

8.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством отказаться от исполнения обязательств по Контракту в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ;

- в иных случаях, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом расторжение настоящего контракта осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут имущественной ответственности за частичное, или неполное неисполнение работ по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, блокады, военные операции, массовые волнения и беспорядки, неблагоприятные погодные условия, исключающие возможность проведения дорожных работ, а также иных, не зависящих от сторон обстоятельств. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в срок не позднее 3 (трех) календарных дней, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

10.4 Решение о частичном или полном неисполнении обязательств по обстоятельствам непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10.5. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий контракт после его вступления в действие может быть изменен, дополнен по согласованию сторон. Изменения, дополнения к контракту являются неотъемлемыми частями и действительны после их подписания уполномоченными представителями сторон.

11.2. В случае изменения адреса или платежных реквизитов стороны обязаны проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента наступления изменений.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Администрация 
Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Адрес: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная д. 6, кв. 77

ИНН: 4720007631/КПП: 472501001

ОГРН: 1024702185089

ОКТМО: 41630420

Казначейский счет: 03231.643.4.1630.4204500

Единый казначейский счет: 40102.810.7.4537.0000098

БИК: 044030098

Наименование банка: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
Тел.: 8-813-76-50-201  

Электронная почта: gosti@komfin.ru
	


ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Глава администрации

_____________________ Ю.П. Семёнова
       М.П.
	____________________ /_________________
       М.П.


Приложение № 1

к муниципальному контракту (договору)

№ _______ от __ ________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение по Ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд Восточный в д. Дятлицы 
Общие сведения о заказчике:

· Наименование заказчика: Администрация Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
· Местонахождение заказчика: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77.
· Режим работы заказчика: Пн-Пт с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00

· Телефон: 8-(81376)-50-331
· Электронная почта: gosti@komfin.ru
Общие сведения:

- Наименование объекта закупки: выполнение по Ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд Восточный в д. Дятлицы 

- Место выполнения работ: - Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Дятлицы, пр. Восточный. 
· Срок выполнения работ: С даты заключения муниципального контракта до 01 ноября 2026 года
· Требования к сроку предоставления гарантий качества работ: Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 3 (три) года. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ.
· Источник финансирования: Местный бюджет Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2026 год.
1. Общие требования к производству работ: 

1.1. Подрядчик выполняет все работы, указанные в техническом задании, локальной смете в соответствии со сроками и требованиями, предусмотренными контрактом и приложениями к нему. 

1.2. Подрядчик составляет и представляет на утверждение Муниципальному заказчику график производства работ в течение 2 (двух) дней с даты заключения Контракта.

1.3. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственного за производство работ на Объекте, контактные телефоны руководителей фирмы и бухгалтерии, фактический адрес расположения фирмы, сроки окончания работ, извещает Заказчика письменно о начале производства работ (дата, время).

1.4. Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала производства работ до их окончания.

1.5. Подрядчик обязуется вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал учета выполнения работ на русском языке по типовой форме КС-6, а также, при необходимости, специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.

1.6. Подрядчик обязуется осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.

1.7. Все поставляемые для выполнения работ товары должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. 

1.8. Подрядчик обеспечивает работы инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с техническим заданием и локальными сметами.

1.9. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию объектов (до начала выполнения работ, в процессе выполнения и по окончании работ). Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной производственно-технической документации.

1.10. Качество выполняемых работ, их результат должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, применимой для данного вида работ.

2. Требования к материалам, применяемым в ходе выполнения работ:

2.1. Все поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении, надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

2.2. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов, заверенные печатью и подписью Подрядчика передаются Заказчику.

3. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:  

3.1. Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП и ГОСТ. 

3.2. К основным работам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.

3.3. При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:

· Зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;

· В темное время суток в зоне производства работ обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости);

· Не использовать для складирования материалов, отстоя строительной техники территорию места производства работ;

· Обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

· После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

3.4. Организация транспортного движения в период производства работ (при необходимости). Подрядчик представляет планы реализации управления движением и альтернативные предложения по регулированию дорожного движения со всеми необходимыми в период строительства данными, обеспечивающие доступ на место производства работ службам эксплуатации и аварийно-спасательным службам. 

3.5. Эксплуатация дорог во время проведения работ.   

· При выполнении работ, Подрядчик обеспечивает организацию бесперебойного движения транспортных средств и безопасность условий такого движения, включая ограждение мест производства дорожных работ; 

· В местах нарушения кромки покрытия или маршрута движения вследствие строительных работ следует использовать барьеры, тумбы или иные устройства установленного образца для обозначения маршрута движения транспорта;

· Стоянку для личного автотранспорта работников следует организовывать в установленных местах за пределами места производства работ;

· Продолжительность вызванных строительством задержек в движении транспорта следует ограничивать.

· Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления.

3.6. В случае повреждения покрытия дорог, их конструктивных элементов, зеленых насаждений, элементов благоустройства в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.

3.7. В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств. 
3.8. Возможность работы в ночное время должна быть согласована Подрядчиком с Заказчиком путем письменного уведомления. Необходимость работы в ночное время определяется Подрядчиком, исходя из конкретных условий проведения работ на объекте, с целью завершения работ в установленные муниципальным контрактом сроки. Виды работ, которые могут быть выполнены в ночное время, должны быть согласованы с Уполномоченным представителем Заказчика.

5. Экологическая безопасность:

5.1. Подрядчик обязуется реализовать работы в соответствии с действующими нормативными документами.

5.2. Сохранению природной обстановки в районе проведения работ по ремонту будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.

5.3. В процессе производства работ недопустимо захламление прилегающей к объектам территории бытовыми отходами и строительным мусором.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

5.5. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек, бытового и других видов мусора.

5.6. Подрядчик должен обеспечивать:

· Сохранение или улучшение существующего ландшафта;

· Защиту почв и растительности;

· Защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими и другими химическими веществами;

· Выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;

· Вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ.  По усмотрению Подрядчика указанные отходы либо вывозятся и утилизируются, либо иным законным образом перерабатывается с предоставлением Заказчику соответствующих документов (справок о вывозе и утилизации или переработке). Заказчик не подписывает акты выполненных работ по контракту до момента предоставления соответствующих справок. Удаляемый материал не используется для выполнения работ по настоящему контракту. 
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

6.1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

6.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком, и составляет 100%. Результат выполненной Работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям контракта о качестве Работ.

6.3. Срок гарантии исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 3 (три) года.

Гарантийный срок на материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ, должен составлять не менее срока, установленного производителем таких материалов, изделий и конструкций.

7. Требования к порядку освидетельствования скрытых работ:
7.1. Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию путем составления актов освидетельствования. 
7.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. 

7.3. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

7.4. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

7.5. В случае если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

7.6. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.

7.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

7.8. При проведении скрытых строительных работ подрядчик проводит фотофиксацию. Полученные фотографии прикладываются к актам освидетельствования скрытых работ.

	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:

	Глава администрации

_______________________Ю.П. Семёнова 

                (подпись)

М.П.
	____________________ /_________________        

               (подпись)            

 М.П.
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