
ПРОЕКТ

Договор подряда на выполнение работ № 
ремонт сетей уличного освещения в районе МЖД № 32,33 пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области
пос. Совхозный    

                   

                                           “ ______” ______________2026г. 

             Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации Волкова Константина Алексеевича, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны и  _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании __________________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по ремонту сетей уличного освещения в районе МЖД № 32,33 пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в установленном настоящим Договором порядке.

             1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Техническому заданию заказчика собственными силами в соответствии с условиями Договора.
             1.3. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, не упомянутые в договоре или технической документации, если необходимость проведения таких работ согласована Сторонами. Такое согласование должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, являющегося его неотъемлемой частью.

1.4. ИКЗ 26 34715029573471501001 0025 000 0000 244.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Стоимость работ и материалов по настоящему Договору составляет 49 185,69 рублей (Сорок девять тысяч сто восемьдесят пять рублей 69 копеек), в том числе НДС/без НДС.
           2.2.  Расчет с Подрядчиком производится в безналичном порядке платёжными поручениями по казначейской системе исполнения в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения всего объема работ и их принятия на основании представленных Подрядчиком  акта  о приемке выполненных работ подписанного Сторонами.           
         2.2.3 Изменение цены настоящего Договора происходит по взаимному согласованию сторон и оформляется  в виде дополнительного соглашения к Договору.

         2.2.4 Дополнительные соглашения с прилагаемыми документами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
         2.3. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Самойловского сельского поселения на 2026 год.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

         3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Срок окончания работ по договору: 31 декабря 2026г.
         3.2. Заказчик в течение срока действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполняемых работ, а также давать Подрядчику указания, которые оформлены в письменном виде и обязательны для исполнения Подрядчиком. 

        3.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять работу.

        3.4. Если в процессе работы по настоящему Договору выявится необходимость проведения дополнительных работ, то они производятся Подрядчиком при условии заключения между сторонами дополнительного соглашения, определяющего объём, стоимость и сроки выполнения этих работ. 

         3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора в срок указанный в п. 3.1. Все действия Заказчика по данному пункту договора должны быть документально оформлены и согласованы с Подрядчиком.

         3.6. Задержка выполнения работ по вине Заказчика (уменьшение объемов финансирования и других условий договора, влияющих на продолжительность строительства), оформляется совместными протоколами, на основании которых рассматривается вопрос о переносе окончания срока работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
         4.1. По окончании работ Подрядчик  представляет Заказчику акт сдачи-приёмки работ.

         4.2. Заказчик в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приёмки обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ. После подписания акта сдачи-приёмки работ Заказчиком работа считается принятой.

         4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счёт, а также сроков их выполнения.
5.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

       5.1. Обязанности Заказчика.

       5.1.1. Заказчик обязан:

5.1.1.1. Передать Подрядчику всю необходимую документацию для выполнения работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

5.1.1.2. Принять работы по Договору, выполненные Подрядчиком качественно, в полном объеме и в срок, указанный в п. 4.1.(при условии своевременной поставки оборудования) настоящего Договора, оплатить эти работы в соответствии с условиями Договора.

5.1.1.3. Обеспечить осуществление технического надзора за выполнением работ.

5.1.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

      5.2. Обязанности Подрядчика.

      5.2.1. Подрядчик обязан:

5.2.1.1. Выполнить все работы по Договору собственными силами согласно условиям Договора, действующего законодательства Российской Федерации, с соблюдением надлежащего качества.
5.2.1.2. Выполнить Работы инструментами, механизмами и оборудованием, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

5.2.1.3. Обеспечить безопасность процесса выполнения работ и безопасность результата работ для жизни, здоровья и имущества третьих лиц и окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны зеленых насаждений и земельного участка.

5.2.1.4. Подрядчик обязан привлекать для исполнения Работ по настоящему Договору только квалифицированный персонал, имеющий все необходимые документы для производства данного вида работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

            6.1. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества Заказчика в местах производства работ.

             6.2. Разногласия и споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, стороны разрешают путём переговоров.

             6.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
             7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, препятствующие выполнению обязательств), возникших после заключения Настоящего Договора.

            7.2. Сторона, которая не исполнит своего обязательства, должна уведомить другую Сторону о форс-мажорном обстоятельстве и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такого обстоятельства.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

           8.1. Подрядчик выдает гарантию на все виды работ, материалы и оборудование, выполненные и смонтированные по настоящему договору, на срок 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки работ (при условии правильной эксплуатации). В течение гарантийного периода  «Подрядчик» бесплатно устраняет все выявленные дефекты. 

           8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон или по инициативе одной из сторон. В случае если настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика, то он обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные расходы. В случае если Договор расторгается по инициативе Подрядчика, то он обязан вернуть аванс, внесенный «Заказчиком» в порядке статьи 2.2. Договора, за вычетом стоимости фактически понесенных расходов. 

          8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

          8.4. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим гражданским законодательством РФ.

         8.5. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

         8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК

	Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
	

	Местоположение и почтовый адрес: 187681, Ленинградской области, Бокситогорского района, пос. Совхозный, дом 11

ОГРН 1144715030767  ОКАТО 41203876000

ИНН  4715029573    КПП 471501001

КФ АБМР (Самойловское с/п) (Администрация  Самойловского сельского поселения)            

лицевой счет № 03453014010 в Комитете финансов Бокситогорского муниципального района 

Казначейский счет (КС)   03231643416034764500 в ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

Единый казначейский счет (ЕКС)  40102810745370000098

БИК 044030098

ОКТМО 41603476101

ОКПО 11169788

Глава администрации 

_________________ / К.А. Волков /

мп

 
	

	
	

	
	


Приложение № 1 
К договору подряда на выполнение работ № _________от _____________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения в районе МЖД № 32,33 пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области
	№ п/п
	Основные данные и требования
	Перечень основных данных и требований

	1
	Наименование работ
	Ремонт сетей уличного освещения в  районе МЖД № 32,33 пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области

	2
	Заказчик
	Администрация Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

	3
	Местоположение объекта
	Ленинградская область, Бокситогорский район, Самойловское СП 

	4
	Источник 

финансирования
	Бюджет МО Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

	5
	Исходные данные
	Задание заказчика, локальная смета

	6
	Требования к применяемым материалам


	Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов,  в том числе: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ («Российская газета», № 23 от 06.02.1996; № 24 от 07.02.1996; № 27 от 10.02.1996);

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская    газета» № 290, 30.12.2004);

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности (с изменениями на 29 июня 2015 года);

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 13 июля 2015 года);

Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1);
СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);

МДС 12-11.2002 Методическое пособие к СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве;

СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002);

МДС 12-14.2003 Методическое пособие к СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" для проведения обучения и проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строительстве

	Заказчик

Глава администрации

_____________________ К.А. Волков

«______»_____________ 2026г.
	Подрядчик

 «______»_______________ 2026 г.




	                                                                                                                 Приложение к техническому заданию

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинград ской области  от 06.05.2025 № 126

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	ремонт сетей уличного освещения в районе МЖД № 32,33 пос. Совхозный Самойловского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	49,19
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	9,04
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,61
	тыс. руб.

	   строительных работ
	40,05
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	16,31544
	чел.-ч

	   монтажных работ
	9,14
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,79768
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Пос.Совхозный

	1
	ГЭСН33-04-017-01
	Д/М. Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сетей инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,99504
	
	
	
	
	2 230,74

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	0,6
	0,04158
	
	
	463,87
	
	19,29

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	0,6
	1,98618
	
	
	506,43
	
	1 005,86

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	0,6
	0,98364
	
	
	570,26
	
	560,93

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	0,6
	0,98364
	
	
	655,38
	
	644,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	562,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,04538
	
	
	
	
	602,3

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	0,6
	0,0315
	
	
	1 664,09
	
	52,42

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,75
	0,6
	0,0315
	
	
	766,03
	
	24,13

	
	[91.06.03-055]
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	0,6
	0,03402
	11,45
	1,52
	17,4
	
	0,59

	
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	0,6
	0,95508
	346,73
	1,47
	509,69
	
	486,79

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	22,74
	0,6
	0,95508
	
	
	570,26
	
	544,64

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	0,6
	0,02478
	
	
	657,75
	
	16,3

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,59
	0,6
	0,02478
	
	
	570,26
	
	14,13

	
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	0,6
	0,03402
	
	
	201,67
	
	6,86

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,81
	0,6
	0,03402
	
	
	570,26
	
	19,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 396

	1.1
	[20.1.02.18-1126]
	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 7,8х180 мм
	100 шт
	0
	0
	0
	460,45
	1,29
	593,98
	
	0

	1.2
	[08.3.04.02-0063]
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0
	0
	0
	67 306,5
	0,77
	51 826,01
	
	0

	1.3
	[21.2.01.01-0015]
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1
	1000 м
	0
	0
	0
	74 393,26
	1,4
	104 150,56
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 833,04

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	2 918,03

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 699,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	114 483,57
	
	8 013,85

	2
	ГЭСН33-04-017-01
	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	0,07
	
	0,07
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,6584
	
	
	
	
	3 717,9

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,99
	
	0,0693
	
	
	463,87
	
	32,15

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	47,29
	
	3,3103
	
	
	506,43
	
	1 676,44

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	1,6394
	
	
	570,26
	
	934,88

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	23,42
	
	1,6394
	
	
	655,38
	
	1 074,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	938,27

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,7423
	
	
	
	
	1 003,84

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0525
	
	
	1 664,09
	
	87,36

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,75
	
	0,0525
	
	
	766,03
	
	40,22

	
	[91.06.03-055]
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0567
	11,45
	1,52
	17,4
	
	0,99

	
	[91.06.06-011]
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	маш.-ч
	22,74
	
	1,5918
	346,73
	1,47
	509,69
	
	811,32

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	22,74
	
	1,5918
	
	
	570,26
	
	907,74

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,59
	
	0,0413
	
	
	657,75
	
	27,17

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,59
	
	0,0413
	
	
	570,26
	
	23,55

	
	91.17.04-544
	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
	маш.-ч
	0,81
	
	0,0567
	
	
	201,67
	
	11,43

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,81
	
	0,0567
	
	
	570,26
	
	32,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 660,01

	2.1
	[25.2.02.04-0003]
	Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса
	компл
	100
	
	7
	576,55
	1,24
	714,92
	
	5 004,44

	2.2
	[08.3.04.02-0063]
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
	т
	0,7142857142857142857142857143
	
	0,05
	67 306,5
	0,77
	51 826,01
	
	2 591,3

	2.3
	21.2.01.01-0062
	Провод самонесущий изолированный СИП-2 2х16-0,6/1
	1000 м
	1
	
	0,07
	
	
	47 797,46
	
	3 345,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 721,74

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	4 863,39

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	2 833,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	347 114,29
	
	24 298

	3
	ГЭСН33-04-013-18
	Установка и подключение трехфазного щита учета на опоре ВЛИ-0,38 кВ при подвеске СИП-2: без использования автогидроподъемника
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,23
	
	
	
	
	1 737,1

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	1,62
	
	1,62
	
	
	506,43
	
	820,42

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,6
	
	1,6
	
	
	570,26
	
	912,42

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	425,57
	
	4,26

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	5,7

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	657,75
	
	6,58

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	570,26
	
	5,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 749,38

	3.1
	[21.2.01.01-0061]
	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х10-0,6/1
	1000 м
	0
	
	0
	28 108,46
	1,4
	39 351,84
	
	0

	3.2
	[20.1.01.02-1010]
	Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95
	шт
	3
	
	3
	177,35
	1,14
	202,18
	
	606,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 742,8

	
	Пр/812-027.0-1
	НР Линии электропередачи
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 795,08

	
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 045,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 196,68
	
	5 196,68

	4
	[20.4.04.03-0002]
	Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP54
	шт
	1
	
	1
	3 511,75
	1,34
	4 705,75
	
	4 705,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 705,75

	5
	ГЭСНм08-02-144-03
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,432
	
	
	
	
	1 355,84

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,16
	
	2,432
	
	
	557,5
	
	1 355,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 355,84

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	27,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 355,84

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 315,16

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	691,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 948
	
	3 389,6

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	28 442,2

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	9 041,58

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 507,81

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 611,84

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	16 280,97

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	10 653,42

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	10 891,66

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	6 270,02

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	45 603,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	16,31544

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,79768

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	37 508,53

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	22 353,49

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 685,74

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 507,81

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 611,84

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	11 548,1

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	9 297,58

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 576,5

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 578,54

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	8 095,35

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	6 088,71

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 355,84

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	4 732,87

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 355,84

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 315,16

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	691,48

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	45 603,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	28 442,2

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 041,58

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 507,81

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 611,84

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	16 280,97

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 653,42

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	10 891,66

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 270,02

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	16,31544

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,79768

	
	
	Итого
	
	
	45 603,88

	
	
	Итого непредвиденные расходы 
	
	
	0

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((16 280,97+0)*22%) = 3 581,81
	22%
	3 581,81

	
	
	Итого
	
	
	49 185,69


Составил: _________________

Проверил __________________

