МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТ №
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС
[bookmark: _GoBack]ИКЗ 	263472200236447150100100010000000244								

г. Пикалево											«____»__________2026

От имени муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Садовникова Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и Положения об администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, с одной стороны, и 									, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 								, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1.1. По настоящему муниципальному контракту Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос (далее-Работы) на территории Пикалевского городского поселения в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к муниципальному контракту). Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить (за счет средств местного бюджета) Работы на условиях настоящего муниципального контракта.
1.2. Факт выполнения Работ подтверждается Актом приемки выполненных работ (Приложение 2 к муниципальному контракту), который подписывается обеими Сторонами.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1 Срок выполнения Работ по настоящему муниципальному контракту - с даты заключения по 25 ноября 2026 года.

3. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: _Hlk208398440][bookmark: _Hlk236125923]3.1. Цена муниципального контракта составляет 			 (						) рубль 			 копеек, в том числе НДС1_______.


[bookmark: _Hlk236125954]1 В случае, если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, указывается без НДС
3.2. В цену муниципального контракта включены все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком всех обязательств по муниципальному контракту, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей. 
3.3. Цена муниципального контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения муниципального контракта, за исключением случаев, представленных в статье 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.4. Основанием для оплаты выполненных Работ Подрядчиком являются счет, Акт приемки выполненных работ.
3.5. Оплата по муниципальному контракту производится Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Муниципальным заказчиком Акта приемки выполненных работ. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Муниципального заказчика, КБК 01203102440114654244226.
3.6. Сумма, подлежащая уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой муниципального контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Муниципальным заказчиком.
3.7 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта Подрядчиком Муниципальный заказчик удерживает с Подрядчика сумму неисполненных требований об уплате неустойки (пеней, штрафов). Размер неустойки и штрафных санкций определяется в соответствии с положением раздела 5 муниципального контракта. Счет за выполненные Работы предоставляется Подрядчиком с указанием цены муниципального контракта, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Муниципальный заказчик вправе:
4.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной муниципальным контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего муниципального контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых Работ, или иных недостатков, в течение 3 (трёх) дней заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
4.1.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с муниципальным контрактом. 
4.2. Муниципальный заказчик обязан:
4.2.1. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего муниципального контракта. 
4.2.2. По окончании выполнения Работ Подрядчиком видов и всего объема работ по настоящему муниципальному контракту своевременно организовывать их приемку. 
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты по муниципальному контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по муниципальному контракту. 
4.3.2. 3апрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках настоящего муниципального контракта. 
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить предусмотренные настоящим муниципальным контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, стандартами, техническими нормами в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом, не допуская представления к оплате объёмов Работ сверх стоимости, устанавливаемой настоящим муниципальным контрактом. 
4.4.2. Выполнять и обеспечивать выполнение Работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды согласно действующим нормативным документам Российской Федерации.
4.4.3. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. 
4.4.4. Сдать результат выполненных Работ Муниципальному заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным Работам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. 3а невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Размер штрафа начисляется в размере 			 (					) рублей 		 копеек, что составляет 10% от цены муниципального контракта.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, которые не имеют стоимостного выражения. Размер штрафа начисляется в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Размер штрафа начисляется в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
5.4. Штрафы рассчитываются и устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, не может превышать цену муниципального контракта.
5.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, не может превышать цену муниципального контракта.
5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренного муниципальным контрактом обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
5.8. Оплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по муниципальному контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим муниципальным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, военные действия, война, публикация нормативных актов запрещенного характера).
6.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для Сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.
Сроки начала и сдачи Работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения муниципального контракта.
Стороны по настоящему муниципальному контракту должны уведомить другую Сторону о возникновении данных препятствий не позднее 3 (трёх) дней с их наступления, с предоставлением подтверждающих документов.

7. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего муниципального контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 10 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.
Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
8.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по муниципальному контракту. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется виновной Стороной
9.2. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.4. Настоящий муниципальный контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по муниципальному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
9.5. Гарантийный срок на результат выполненных Работ устанавливается с даты подписания акта приемки выполненных работ и составляет 12 месяцев.
9.6. При выполнении настоящего муниципального контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
9.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего муниципального контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.8. Изменение условий муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.9. Контроль осуществляется представителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации Пикалевского городского поселения.
9.10. Настоящий муниципальный контракт составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
9.11. Во всем, что не оговорено в настоящем муниципальном контракте. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.12. Все приложения к настоящему муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью.
9.13. Приложения к муниципальному контракту:
а) Техническое задание - Приложение 1 к муниципальному контракту;
б) Акт приемки выполненных работ – Приложение 2 к муниципальному контракту.

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Адрес: 187600 Россия, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4
E-mail: pik.admin@mail.ru
Банковские реквизиты: КФ администрации Бокситогорского муниципального района (Администрация Пикалевского городского поселения, л/с 02453D05200)
ИНН 4722002364  КПП 471501001  ОКПО 04032907  ОКТМО 41603102
Единый казначейский счет 40102810745370000098
ОКЦ №1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 044030098
Казначейский счет 03231643416031024501

Глава администрации
Пикалевского городского поселения

_________________/ Д.Н. Садовников/

«____»_________________2026 года
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:




























«____»_________________2026 года
М.П.





Приложение 1
к муниципальному контракту
от «____»_________ 2026 года №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование предмета муниципального контракта:
Выполнение работ по устройству противопожарных минерализованных полос
Объём и перечень выполняемых работ, место выполнения работ:
	Перечень жилых зон
	Вид работ
	Объем

	1.Жилая зона «Станция Пикалево», «Новая деревня»
	1.Устройство противопожарных минерализованных полос
	1210 м.п.

	2.Жилая зона «Новли»
	2.Устройство противопожарных минерализованных полос
	1880 м.п.

	3. Жилая зона «Гузеево»
	3.Устройство противопожарных минерализованных полос
	1150 м.п.



Подписи Сторон:

	Муниципальный заказчик
Глава администрации
Пикалевского городского поселения



_________________ Д.Н.Садовников 

«____»____________2026 года
М.П.
	Подрядчик





_____________

«____»_________2026 года
М.П.




Приложение 2
к муниципальному контракту
от «____»_________ 2026 года №_______

Акт приемки выполненных работ
от «____»_______2026 года
Мы, нижеподписавшиеся,
От имени муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Садовникова Дмитрия Николаевича, действующей на основании Устава муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и Положения об администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, с одной стороны, и 								, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 								 действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны и на основании пункта 1.2 муниципального контракта составили настоящий акт о том, что в соответствии с муниципальным контрактом № ______ от ___________ 2026 года работы по устройству противопожарных минерализованных полос на Пикалевского городского поселения выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом.
Общая стоимость выполненных работ составляет 				 (					) рубль 			 копеек, в том числе НДС1_______.

	Муниципальный заказчик
Глава администрации
Пикалевского городского населения


_________________ Д.Н. Садовников

«____»____________2026 года
М.П
	Подрядчик




_____________

«____»_________2026 года
М.П.







1 В случае, если участник, с которым заключается контракт, не является плательщиком НДС, указывается без НДС
