ПРОЕКТ

Контракт № 79-ЭМ/2026

ИКЗ 263470702336047070100100030000000244

д. Большая Пустомержа                                                                                      «        »       2026 г.

Администрация Пустомержского сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Бобрецова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава,  с одной стороны  и ____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии и соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   заключили настоящий  контракт  о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Исполнитель по заданию Заказчика в соответствии с условиями настоящего Контракта и Локальным сметным расчетом №1 (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, обязуется оказать услуги по текущему ремонту помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомежского сельского поселения в д. Большая Пустомержа ул. Оболенского д.68,   а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость услуг указываются в Спецификации.

1.3. По всем пунктам данного контракта достигнуто соглашение, что все условия являются существенными.

- ЦЕНА КОНТРАКТА   И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет ______________ в т.ч. НДС/без НДС.

2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком .

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата за оказанную услугу осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета.

2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

В случае изменения своего расчетного счета исполнитель обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.  
       2.6.Источник финансирования- бюджет Пустомержского сельского поселения.

## 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ.

3.1. Срок оказания Услуг:  с момента заключения контракта по 30.11.2026г. По окончании оказания услуг исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней представляет заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах.

3.2. Приемка оказанных услуг в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (при его проведении) со дня получения заказчиком документов, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего контракта.

3.3. Мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг заказчик направляет при обнаружении в ходе приемки недостатков в результатах оказанных услуг, в котором фиксируется перечень недостатков, сроки их устранения исполнителя, а также дата повторной приемки результатов оказанных услуг. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

4.3.  По результатам  заключения  Приемочной комиссии  Заказчик не позднее, чем через два рабочих дня с момента предоставления  Исполнителем  отчетной документации по Контракту, принимает оказанные услуги и передает Исполнителю  подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту  или  отказывает  в  приемке,  направляя мотивированный отказ от приемки.

3.4. Датой приемки оказанных услуг (за отчетный период) считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг заказчиком без замечаний.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

4.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг. В случае, если оказанные исполнителем услуги не будут соответствовать техническому заданию и действующим нормам, и правилам, то исполнитель своими силами без увеличения стоимости услуг обязан в согласованный Сторонами срок устранить несоответствия.

4.2.Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг. Уполномоченный представитель от имени заказчика осуществляет контроль за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их оказания.

4.3. Заказчик, обнаруживший поле приемки оказанных услуг отступления  в результатах оказанных услуг от настоящего контракта или иные недостатки. Которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты исполнителем, обязан известить об этом исполнителя в разумный срок после их обнаружения.

4.4. В случае неисполнения исполнителем обязанности по устранению недостатков и дефектов. А также в случае установления его вины за ненадлежащее качество оказанных услуг, заказчик вправе устранить дефекты самостоятельно, взыскав с исполнителя полную стоимость понесенных расходов и других убытков, стоимость проведения экспертизы.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания услуг.

5.1.5. Отказаться от приемки результата услуг в случаях, предусмотренных контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

5.1.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, осуществлять оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.

5.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с контрактом.

5.2.2. Сообщать исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 3 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Оказывать исполнителю содействие в оказании услуг в порядке, предусмотренном контрактом, в частности обеспечить доступ сотрудников исполнителя к месту оказания услуг.

5.2.4. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания заказчиком отчетных документов, предусмотренных контрактом.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями контракта.

5.3.3. Обращаться к заказчику за организационным содействием в целях проведения мероприятий по улучшению качества оказываемых услуг.

5.3.4. Самостоятельно определять количество специалистов, необходимых для оказания услуг заказчику.

5.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить заказчику отчетную документацию.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта,

5.4.3 Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида услуг, условиями Контракта.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов оказанных услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения не зависящих от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный контрактом срок, и сообщить об этом заказчику в течение 3 рабочих дней после приостановления оказания Услуг.

5.4.6. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта. В том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств, в соответствии с положения гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.20132 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений)..

6.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени), за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

## 7. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели..

7.2  В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления..

7.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленным настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимое силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничение перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

## 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Претензия должна быть рассмотрена по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующее положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом.

## 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2026 г., а в части исполнения обязательств Сторонами по Контракту – до их полного исполнения.

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

- Приложение № 1 – Спецификация.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Администрация Пустомержского сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 188479, д. Большая Пустомержа, Кингисеппского района, Ленинградской области ИНН 4707023360, КПП 470701001, ОКТМО 41621448, ед. счет бюджета 03231643416214484500 Банк плательщика: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по Ленинградской области г.Санкт Петербург БИК 044030098 Единый казначейский счет 40102810745370000098 Тел. 8 (81375) 64-366 Тел./факс 8 (81375) 64-4354 |  |
| _______________ /Бобрецов Д.А./ | ___________________/_____________ |
| « » 2026 г. | « » 2026 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1 к договору №  79-ЭМ/2026 от ___________.2026 года

| СОГЛАСОВАНО ____________ «____»______________ 2026 | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации_______________ Д.А. Бобрецов «____»______________ 2026 |
| --- | --- |

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомержского сельского поселения, ул.Оболенского,д.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомержского сельского поселения, ул.Оболенского,д.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений под размещение аптеки в здании администрации Пустомержского сельского поселения, ул.Оболенского,д.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 3 квартал 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 599,24 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 85,72 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 3,59 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 599,24 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 158,6313158 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6,3443981 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН46-04-005-01 |  | Разборка монолитных перегородок: бетонных V=0,9*2,1*0,14 |  |  | м3 | 0,2646 |  |  |  |  |  | 0,2646 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,1934574 |  |  |  |  |  |  |  | 1 768,54 |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 8,94 |  |  | 1,35 |  |  | 3,1934574 |  |  |  |  | 553,8 |  |  | 1 768,54 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,36 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 2,89 |  |  | 1,35 |  |  | 1,0323369 |  | 115,43 | 1,72 |  | 198,54 |  |  | 204,96 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 5,78 |  |  | 1,35 |  |  | 2,0646738 |  |  |  |  | 3,1 |  |  | 6,4 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 979,9 |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 2,4 |  |  |  |  |  | 0,63504 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768,54 |
|  | Пр/812-040.2-1 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 91% |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  | 1 609,37 |
|  | Пр/774-040.2 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 52% |  |  |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  |  |  | 919,64 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 040,48 |  |  | 4 508,91 |
| 2 | ГЭСН46-04-006-01 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных V=(3*4)/100 |  |  | 100 м2 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,94332 |  |  |  |  |  |  |  | 3 281,62 |
|  | 1-100-16 |  | Средний разряд работы 1,6 |  |  | чел.-ч | 42,86 |  |  | 1,35 |  |  | 6,94332 |  |  |  |  | 472,63 |  |  | 3 281,62 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,68 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,20042 |  |  |  |  |  |  |  | 640,57 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 7,41 |  |  | 1,35 |  |  | 1,20042 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 71,68 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 7,41 |  |  | 1,35 |  |  | 1,20042 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 640,57 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 993,87 |
| 2.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 15,04 |  |  |  |  |  | 1,8048 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 922,19 |
|  | Пр/812-040.2-1 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 91% |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  |  |  |  |  | 3 569,19 |
|  | Пр/774-040.2 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | % | 52% |  |  |  |  |  | 52% |  |  |  |  |  |  |  | 2 039,54 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 021,67 |  |  | 9 602,6 |
| 3 | ГЭСНр57-01-021-01 |  | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных V=37/100 |  |  | 100 м2 | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 9,435555 |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,91 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч | 18,89 |  |  | 1,35 |  |  | 9,435555 |  |  |  |  | 488,78 |  |  | 4 611,91 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,91 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 9,6 |  |  | 1,35 |  |  | 4,7952 |  | 115,43 | 1,72 |  | 198,54 |  |  | 952,04 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 9,6 |  |  | 1,35 |  |  | 4,7952 |  |  |  |  | 3,1 |  |  | 14,87 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 578,82 |
| 3.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 4,8 |  |  |  |  |  | 1,776 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,91 |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  | 4 104,6 |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 2 259,84 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 279,08 |  |  | 11 943,26 |
| 4 | ГЭСНр57-01-021-06 |  | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-03 V=37/100 |  |  | 100 м2 | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент> (Кэм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,17682 |  |  |  |  |  |  |  | 1 595,49 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 3,18 |  |  | 2,7 |  |  | 3,17682 |  |  |  |  | 502,23 |  |  | 1 595,49 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,87 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 2 |  |  | 2,7 |  |  | 1,998 |  | 115,43 | 1,72 |  | 198,54 |  |  | 396,68 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 2 |  |  | 2,7 |  |  | 1,998 |  |  |  |  | 3,1 |  |  | 6,19 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 998,36 |
| 4.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,6 |  |  | 2 |  |  | 0,444 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595,49 |
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР Полы при ремонте |  |  | % | 89% |  |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  |  |  | 1 419,99 |
|  | Пр/774-091.0 |  | СП Полы при ремонте |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 781,79 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 351,73 |  |  | 4 200,14 |
| 5 | ГЭСНр56-01-009-01 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=1/100 |  |  | 100 шт | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,42055 |  |  |  |  |  |  |  | 1 215,67 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 179,3 |  |  | 1,35 |  |  | 2,42055 |  |  |  |  | 502,23 |  |  | 1 215,67 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,97 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 3,97 |  |  | 1,35 |  |  | 0,053595 |  | 115,43 | 1,72 |  | 198,54 |  |  | 10,64 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 7,93 |  |  | 1,35 |  |  | 0,107055 |  |  |  |  | 3,1 |  |  | 0,33 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 226,64 |
| 5.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 215,67 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 1 094,1 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  | 571,36 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 210 |  |  | 2 892,1 |
| 6 | ГЭСНр56-01-003-04 |  | Снятие подоконных досок: пластиковых V=(1,7*2)/100 |  |  | 100 м2 | 0,034 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,67473 |  |  |  |  |  |  |  | 327,07 |
|  | 1-100-19 |  | Средний разряд работы 1,9 |  |  | чел.-ч | 14,7 |  |  | 1,35 |  |  | 0,67473 |  |  |  |  | 484,74 |  |  | 327,07 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,07 |
| 6.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,0238 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,07 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 294,36 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  | 153,72 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 798,53 |  |  | 775,15 |
| 7 | ГЭСНр56-01-002-02 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных V=(1,7*1,7*2)/100 |  |  | 100 м2 | 0,0578 |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,5979633 |  |  |  |  |  |  |  | 1 807,01 |
|  | 1-100-23 |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч | 46,11 |  |  | 1,35 |  |  | 3,5979633 |  |  |  |  | 502,23 |  |  | 1 807,01 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0725679 |  |  |  |  |  |  |  | 38,72 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,93 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0725679 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 4,33 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,93 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0725679 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 38,72 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,06 |
| 7.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 3,42 |  |  |  |  |  | 0,197676 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 845,73 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,16 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  | 867,49 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 756,23 |  |  | 4 378,71 |
| 8 | ГЭСНр56-01-001-01 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=2/100 |  |  | 100 шт | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,47571 |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,78 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  | чел.-ч | 128,73 |  |  | 1,35 |  |  | 3,47571 |  |  |  |  | 511,2 |  |  | 1 776,78 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,14 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  | 10,09 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,7 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0189 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 1,13 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,7 |  |  | 1,35 |  |  | 0,0189 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 10,09 |
|  | [91.18.01-508] |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 1,45 |  |  | 1,35 |  |  | 0,03915 |  | 115,43 | 1,72 |  | 198,54 |  |  | 7,77 |
|  | 91.21.10-002 |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  | маш.-ч | 2,89 |  |  | 1,35 |  |  | 0,07803 |  |  |  |  | 3,1 |  |  | 0,24 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 796,01 |
| 8.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  | т | 10,66 |  |  |  |  |  | 0,2132 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786,87 |
|  | Пр/812-090.0-1 |  | НР Проемы при ремонте |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 1 608,18 |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы при ремонте |  |  | % | 47% |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  |  |  |  |  | 839,83 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 201 |  |  | 4 244,02 |
| 9 | ГЭСНр65-02-008-02 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг V=3/100 |  |  | 100 шт | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,399 |  |  |  |  |  |  |  | 3 156,37 |
|  | 1-100-21 |  | Средний разряд работы 2,1 |  |  | чел.-ч | 158 |  |  | 1,35 |  |  | 6,399 |  |  |  |  | 493,26 |  |  | 3 156,37 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,24 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,15471 |  |  |  |  |  |  |  | 82,56 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 3,82 |  |  | 1,35 |  |  | 0,15471 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 9,24 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 3,82 |  |  | 1,35 |  |  | 0,15471 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 82,56 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 248,17 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 238,93 |
|  | Пр/812-099.1-1 |  | НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 87% |  |  |  |  |  | 87% |  |  |  |  |  |  |  | 2 817,87 |
|  | Пр/774-099.1 |  | СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка |  |  | % | 44% |  |  |  |  |  | 44% |  |  |  |  |  |  |  | 1 425,13 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 705,67 |  |  | 7 491,17 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 998,9 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 540,46 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686,5 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,94 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 312,4 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 178,82 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 858,34 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 036,06 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,3171057 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4465979 |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 10 | ГЭСН08-04-003-01 |  | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м V=((0,9*2,1+0,4*2,1))/100 |  |  | 100 м2 | 0,0273 |  |  |  |  |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,6447148 |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,7 |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч | 62,4 |  |  | 1,5525 |  |  | 2,6447148 |  |  |  |  | 520,17 |  |  | 1 375,7 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,17 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0580466 |  |  |  |  |  |  |  | 42,3 |
|  | [91.05.01-016] |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,3 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0138206 |  | 251,77 | 1,52 |  | 382,69 |  |  | 5,29 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,3 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0138206 |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 11,16 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,48 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,022113 |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  | 39,63 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,48 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,022113 |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 17,85 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,48 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,022113 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 14,25 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,48 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,022113 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 13,29 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,86 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 | 0,0437 |  |  |  |  |  | 0,001193 |  |  |  |  | 28,08 |  |  | 0,03 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,0976 |  |  |  |  |  | 0,0026645 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 0,02 |
|  | 08.4.03.03-0031 |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм |  |  | т | 0,031 |  |  |  |  |  | 0,0008463 |  |  |  |  | 53 444,4 |  |  | 45,23 |
|  | [14.4.01.01-0003] |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  | кг | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,01911 |  | 51,3 | 1,61 |  | 82,59 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 524,03 |
| 10.1 | 05.2.02.09-0013 |  | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2,5 |  |  | м3 | 10,1 |  |  |  |  |  | 0,27573 |  |  |  |  | 5 396,43 |  |  | 1 487,96 |
| 10.2 | [04.3.02.09-3606] |  | Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, газосиликата, полистиролбетона и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс G, В7,5 (М100), F50 |  |  | т | 212,14 |  |  |  |  |  | 5,791422 |  | 9 255,48 | 1,37 |  | 12 680,01 |  |  | 73 435,29 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 418 |
|  | Пр/812-008.0-1 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 110% |  |  |  |  |  | 110% |  |  |  |  |  |  |  | 1 559,8 |
|  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69% |  |  |  |  |  | 69% |  |  |  |  |  |  |  | 978,42 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 893 241,76 |  |  | 78 985,5 |
| 11 | ГЭСН15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен V=23/100 |  |  | 100 м2 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,827464 |  |  |  |  |  |  |  | 3 501,61 |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 16,32 |  |  | 1,5525 |  |  | 5,827464 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 3 501,61 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,23 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0116438 |  |  |  |  |  |  |  | 6,73 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0038813 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,23 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0038813 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 2,07 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0077625 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 5 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0077625 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 4,66 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |
|  | [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 56,11 | 1,63 |  | 91,46 |  |  | 4,21 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 517,78 |
| 11.1 | [14.3.01.01-1002] |  | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,0046 |  | 60 840,08 | 1,29 |  | 78 483,7 |  |  | 361,03 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 508,34 |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 3 508,34 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 1 719,09 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 592,35 |  |  | 9 106,24 |
| 12 | ГЭСН15-02-016-03 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен V=23/100 |  |  | 100 м2 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 26,42355 |  |  |  |  |  |  |  | 15 521,99 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 74 |  |  | 1,5525 |  |  | 26,42355 |  |  |  |  | 587,43 |  |  | 15 521,99 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,03 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,1502125 |  |  |  |  |  |  |  | 1 147,39 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,84 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,326025 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 19,47 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,84 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,326025 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 173,97 |
|  | [91.07.07-041] |  | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч |  |  | маш.-ч | 4,7 |  |  | 1,6875 |  |  | 1,8241875 |  | 10,81 | 1,6 |  | 17,3 |  |  | 31,56 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 4,7 |  |  | 1,6875 |  |  | 1,8241875 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 973,42 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,32 |
|  | [01.7.15.06-0121] |  | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм |  |  | т | 0,00012 |  |  |  |  |  | 0,0000276 |  | 76 630,4 | 1,23 |  | 94 255,39 |  |  | 2,6 |
|  | [03.1.01.01-0002] |  | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 0,006 |  |  |  |  |  | 0,00138 |  | 4 338,27 | 1,61 |  | 6 984,61 |  |  | 9,64 |
|  | 08.1.02.17-0161 |  | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм |  |  | м2 | 5,54 |  |  |  |  |  | 1,2742 |  |  |  |  | 401,88 |  |  | 512,08 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 244,73 |
| 12.1 | 04.3.01.12 |  | Растворы цементно-известковые |  |  | м3 | 1,87 |  |  |  |  |  | 0,4301 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 12.2 | [04.3.02.05-0004] |  | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение |  |  | т | 1,87 |  |  |  |  |  | 0,4301 |  | 12 024,05 | 1,53 |  | 18 396,8 |  |  | 7 912,46 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 669,38 |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 16 669,38 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 8 168 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 367,7 |  |  | 49 994,57 |
| 13 | ГЭСН15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен V=23/100 |  |  | 100 м2 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,827464 |  |  |  |  |  |  |  | 3 501,61 |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 16,32 |  |  | 1,5525 |  |  | 5,827464 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 3 501,61 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,23 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0116438 |  |  |  |  |  |  |  | 6,73 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0038813 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,23 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0038813 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 2,07 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0077625 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 5 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0077625 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 4,66 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |
|  | [01.7.20.08-0051] |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  | кг | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,046 |  | 56,11 | 1,63 |  | 91,46 |  |  | 4,21 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 517,78 |
| 13.1 | [14.3.01.01-1002] |  | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок |  |  | т | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,0046 |  | 60 840,08 | 1,29 |  | 78 483,7 |  |  | 361,03 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 508,34 |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 3 508,34 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 1 719,09 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 592,35 |  |  | 9 106,24 |
| 14 | ГЭСН15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен V=20/100 |  |  | 100 м2 | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 10,088145 |  |  |  |  |  |  |  | 5 383,24 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 32,49 |  |  | 1,5525 |  |  | 10,088145 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 5 383,24 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,57 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,313875 |  |  |  |  |  |  |  | 168,55 |
|  | 91.06.05-011 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  | 1 676,4 |  |  | 11,32 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,00675 |  |  |  |  | 690,57 |  |  | 4,66 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,21 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,070875 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 4,23 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,21 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,070875 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 37,82 |
|  | [91.07.08-024] |  | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  | маш.-ч | 0,7 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,23625 |  | 2,31 | 1,87 |  | 4,32 |  |  | 1,02 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,7 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,23625 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 126,07 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,86 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 | 0,51 |  |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  |  | 28,08 |  |  | 2,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 571,22 |
| 14.1 | [04.3.02.12-0001] |  | Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  |  | т | 3,78 |  |  |  |  |  | 0,756 |  | 10 146 | 1,6 |  | 16 233,6 |  |  | 12 272,6 |
| 14.2 | [14.4.01.15-0004] |  | Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата |  |  | кг | 60 |  |  |  |  |  | 12 |  | 45,55 | 1,29 |  | 58,76 |  |  | 705,12 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 551,79 |
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР Отделочные работы |  |  | % | 100% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 5 551,79 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  | % | 49% |  |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,38 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 105,55 |  |  | 26 821,11 |
| 15 | ГЭСН11-01-011-01 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм V=37/100 |  |  | 100 м2 | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 20,44953 |  |  |  |  |  |  |  | 10 178,75 |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 35,6 |  |  | 1,5525 |  |  | 20,44953 |  |  |  |  | 497,75 |  |  | 10 178,75 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,5 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,7929563 |  |  |  |  |  |  |  | 423,14 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1,27 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,7929563 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 47,35 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,27 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,7929563 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 423,14 |
|  | [91.07.04-002] |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 7,82 |  |  | 1,6875 |  |  | 4,8826125 |  | 8,54 | 1,85 |  | 15,8 |  |  | 77,15 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,36 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  | м3 | 3,5 |  |  |  |  |  | 1,295 |  |  |  |  | 28,08 |  |  | 36,36 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 762,75 |
| 15.1 | [04.3.01.09-0014] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2,04 |  |  |  |  |  | 0,7548 |  | 3 778,62 | 1,36 |  | 5 138,92 |  |  | 3 878,86 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 601,89 |
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  |  |  | 11 874,12 |
|  | Пр/774-011.0 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  | 6 891,23 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 289,08 |  |  | 33 406,96 |
| 16 | ГЭСН10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее V=(1,7*3*3)/100 |  |  | 100 м | 0,153 |  |  |  |  |  | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,383885 |  |  |  |  |  |  |  | 738,47 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 6,7 |  |  | 1,35 |  |  | 1,383885 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 738,47 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,64 |
|  | [14.1.04.02-0011] |  | Клей, марка 88-Н |  |  | кг | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,1224 |  | 234,33 | 1,87 |  | 438,2 |  |  | 53,64 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,11 |
| 16.1 | [11.3.03.13-0043] |  | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм |  |  | 10 м | 100 |  |  |  |  |  | 15,3 |  | 67,35 | 1,06 |  | 71,39 |  |  | 1 092,27 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,47 |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  |  |  |  | 108% |  |  |  |  |  |  |  | 797,55 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  | 406,16 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 183,59 |  |  | 3 088,09 |
| 17 | ГЭСН11-01-011-02 |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 V=37/100 |  |  | 100 м2 | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | <Коэффициент> (Кэм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,505494 |  |  |  |  |  |  |  | 251,61 |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  | чел.-ч | 0,44 |  |  | 3,105 |  |  | 0,505494 |  |  |  |  | 497,75 |  |  | 251,61 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,12 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2622375 |  |  |  |  |  |  |  | 139,94 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,21 |  |  | 3,375 |  |  | 0,2622375 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 15,66 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,21 |  |  | 3,375 |  |  | 0,2622375 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 139,94 |
|  | [91.07.04-002] |  | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.-ч | 2 |  |  | 3,375 |  |  | 2,4975 |  | 8,54 | 1,85 |  | 15,8 |  |  | 39,46 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,67 |
| 17.1 | [04.3.01.09-0014] |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0,51 |  |  | 2 |  |  | 0,3774 |  | 3 778,62 | 1,36 |  | 5 138,92 |  |  | 1 939,43 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,55 |
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  |  |  | 438,54 |
|  | Пр/774-011.0 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  | 254,51 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 322,03 |  |  | 3 079,15 |
| 18 | ГЭСН10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 V=(2*0,7*2)/100 |  |  | 100 м2 | 0,028 |  |  |  |  |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,8918691 |  |  |  |  |  |  |  | 2 233,86 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 89,53 |  |  | 1,5525 |  |  | 3,8918691 |  |  |  |  | 573,98 |  |  | 2 233,86 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617,72 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,61614 |  |  |  |  |  |  |  | 479,49 |
|  | [91.05.01-017] |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч | 9,69 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,4578525 |  | 622,62 | 1,52 |  | 946,38 |  |  | 433,3 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 9,69 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,4578525 |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 369,56 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 1,52 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,07182 |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  | 128,71 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 1,52 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,07182 |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 57,97 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,83 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0864675 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 55,71 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 1,83 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0864675 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 51,96 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,37 |
|  | [01.7.14.01-0002] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт | 32,4 |  |  |  |  |  | 0,9072 |  | 241,35 | 1,18 |  | 284,79 |  |  | 258,36 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00413 |  |  |  |  |  | 0,0001156 |  |  |  |  | 91 519,34 |  |  | 10,58 |
|  | [04.3.01.07-0027] |  | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  |  | м3 | 0,105 |  |  |  |  |  | 0,00294 |  | 3 878,19 | 1,36 |  | 5 274,34 |  |  | 15,51 |
|  | [11.1.03.06-0071] |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  | м3 | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,00224 |  | 5 764,42 | 2,24 |  | 12 912,3 |  |  | 28,92 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 644,44 |
| 18.1 | [01.7.04.04-0011] |  | Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом |  |  | компл | 71,4285714285 |  |  |  |  |  | 2 |  | 636,84 | 1 |  | 636,84 |  |  | 1 273,68 |
| 18.2 | [01.7.15.07-0008] |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм |  |  | 100 шт | 11,4285714285 |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 340,08 | 1,23 |  | 418,3 |  |  | 133,86 |
| 18.3 | [11.2.02.01-1082] |  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2 184,62 | 1,51 |  | 3 298,78 |  |  | 9 236,58 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 713,35 |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  |  |  |  | 108% |  |  |  |  |  |  |  | 2 930,42 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  | 1 492,34 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668 261,43 |  |  | 18 711,32 |
| 19 | ГЭСН09-04-013-01 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих V=2*0,8 |  |  | м2 | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,14188 |  |  |  |  |  |  |  | 3 274,14 |
|  | 1-100-44 |  | Средний разряд работы 4,4 |  |  | чел.-ч | 2,07 |  |  | 1,5525 |  |  | 5,14188 |  |  |  |  | 636,76 |  |  | 3 274,14 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,24 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  | 32,45 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,054 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 34,79 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,054 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 32,45 |
|  | 91.17.04-233 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч | 0,71 |  |  | 1,6875 |  |  | 1,917 |  |  |  |  | 43,01 |  |  | 82,45 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,34 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,4908 |  |  |  |  |  | 0,78528 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 7,37 |
|  | [01.7.11.07-0227] |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,112 |  | 155,63 | 0,75 |  | 116,72 |  |  | 13,07 |
|  | [01.7.15.02-0051] |  | Болты анкерные |  |  | т | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,0048 |  | 89 330,06 | 1,08 |  | 96 476,46 |  |  | 463,09 |
|  | [14.5.01.05-0013] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл |  |  | шт | 0,27 |  |  |  |  |  | 0,432 |  | 478,28 | 1,18 |  | 564,37 |  |  | 243,81 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 151,17 |
| 19.1 | [07.1.01.01-0010] |  | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм |  |  | шт | 0,625 |  |  |  |  |  | 1 |  | 11 379,89 | 1,2 |  | 13 655,87 |  |  | 13 655,87 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306,59 |
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93% |  |  |  |  |  | 93% |  |  |  |  |  |  |  | 3 075,13 |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62% |  |  |  |  |  | 62% |  |  |  |  |  |  |  | 2 050,09 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 332,66 |  |  | 22 932,26 |
| 20 | ГЭСН10-01-034-06 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых V=(1,7*1,7*2)/100 |  |  | 100 м2 | 0,0578 |  |  |  |  |  | 0,0578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 13,0285521 |  |  |  |  |  |  |  | 7 127,53 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 145,19 |  |  | 1,5525 |  |  | 13,0285521 |  |  |  |  | 547,07 |  |  | 7 127,53 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,96 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,3842978 |  |  |  |  |  |  |  | 226,59 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,66 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0643748 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 3,84 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,66 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0643748 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 34,35 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 3,28 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,319923 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 206,12 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 3,28 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,319923 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 192,24 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 327,8 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 14,55 |  |  |  |  |  | 0,84099 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 7,89 |
|  | [01.7.06.02-0001] |  | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  | м | 300 |  |  |  |  |  | 17,34 |  | 24,39 | 1,82 |  | 44,39 |  |  | 769,72 |
|  | [01.7.06.11-0001] |  | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  | 10 м | 15,6 |  |  |  |  |  | 0,90168 |  | 158,82 | 1,82 |  | 289,05 |  |  | 260,63 |
|  | [01.7.14.01-0002] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт | 51,75 |  |  |  |  |  | 2,99115 |  | 241,35 | 1,18 |  | 284,79 |  |  | 851,85 |
|  | [01.7.15.07-0005] |  | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  | 10 шт | 38,9 |  |  |  |  |  | 2,24842 |  | 92,73 | 1,23 |  | 114,06 |  |  | 256,45 |
|  | [11.3.03.15-0021] |  | Клинья пластиковые монтажные |  |  | 100 шт | 8 |  |  |  |  |  | 0,4624 |  | 369,8 | 1,06 |  | 391,99 |  |  | 181,26 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 891,88 |
| 20.1 | [11.3.02.01-0018] |  | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 5,78 |  | 4 239,05 | 1,68 |  | 7 121,6 |  |  | 41 162,85 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 354,12 |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  |  |  |  | 108% |  |  |  |  |  |  |  | 7 942,45 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  | 4 044,77 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 090 691,18 |  |  | 63 041,95 |
| 21 | ГЭСН10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м V=(1,7*2)/100 |  |  | 100 м | 0,034 |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,0261404 |  |  |  |  |  |  |  | 547,57 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 19,44 |  |  | 1,5525 |  |  | 1,0261404 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 547,57 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,32 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0103275 |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,04 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,002295 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,04 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,002295 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 1,22 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,14 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0080325 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 5,18 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,14 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0080325 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 4,83 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,35 |
|  | [01.7.14.01-0002] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт | 42,45 |  |  |  |  |  | 1,4433 |  | 241,35 | 1,18 |  | 284,79 |  |  | 411,04 |
|  | [11.3.03.14-1000] |  | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  | 10 шт | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [11.3.03.15-0021] |  | Клинья пластиковые монтажные |  |  | 100 шт | 4 |  |  |  |  |  | 0,136 |  | 369,8 | 1,06 |  | 391,99 |  |  | 53,31 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 023,29 |
| 21.1 | [11.3.03.01-0007] |  | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 273,79 | 1,68 |  | 459,97 |  |  | 1 563,9 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,62 |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  |  |  |  | 108% |  |  |  |  |  |  |  | 597,91 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  | 304,49 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 635 |  |  | 3 489,59 |
| 22 | ГЭСН18-03-006-02 |  | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 V=3/100 |  |  | 100 шт | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,7935685 |  |  |  |  |  |  |  | 1 528,28 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч | 59,98 |  |  | 1,5525 |  |  | 2,7935685 |  |  |  |  | 547,07 |  |  | 1 528,28 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,7 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0394875 |  |  |  |  |  |  |  | 26,46 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,32 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0162 |  |  |  |  | 1 792,05 |  |  | 29,03 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,32 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0162 |  |  |  |  | 807,16 |  |  | 13,08 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,18 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0091125 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,54 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,18 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0091125 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 4,86 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,28 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,014175 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 9,13 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,28 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,014175 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 8,52 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 4,048 |  |  |  |  |  | 0,12144 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 1,14 |
|  | [01.7.17.09-1013] |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт | 0,1847 |  |  |  |  |  | 0,005541 |  | 64,96 | 1,2 |  | 77,95 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595,01 |
| 22.1 | [18.5.08.05-0045] |  | Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм |  |  | 100 шт | 3 |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 1 446,08 | 1,05 |  | 1 518,38 |  |  | 136,65 |
| 22.2 | [18.5.10.04-0214] |  | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 200 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,792 кВт |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 646,46 | 1,15 |  | 6 493,43 |  |  | 19 480,29 |
| 22.3 | [18.5.10.08-0015] |  | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" |  |  | компл | 200 |  |  |  |  |  | 6 |  | 176,19 | 1,87 |  | 329,48 |  |  | 1 976,88 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 554,74 |
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  |  |  |  | 121% |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,24 |
|  | Пр/774-016.0 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  |  |  |  | 72% |  |  |  |  |  |  |  | 1 119,41 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 982,67 |  |  | 26 189,48 |
| 23 | ГЭСН10-01-047-01 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 V=(2*0,8)/100 |  |  | 100 м2 | 0,016 |  |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,9434084 |  |  |  |  |  |  |  | 2 737,66 |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч | 199,01 |  |  | 1,5525 |  |  | 4,9434084 |  |  |  |  | 553,8 |  |  | 2 737,66 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,75 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,11691 |  |  |  |  |  |  |  | 68,34 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1,05 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,02835 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 1,69 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 1,05 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,02835 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 15,13 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 3,28 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,08856 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 57,06 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 3,28 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,08856 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 53,21 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 24,39 |  |  |  |  |  | 0,39024 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 3,66 |
|  | [01.7.06.02-0001] |  | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  | м | 445 |  |  |  |  |  | 7,12 |  | 24,39 | 1,82 |  | 44,39 |  |  | 316,06 |
|  | [01.7.06.11-0001] |  | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  | 10 м | 29,3 |  |  |  |  |  | 0,4688 |  | 158,82 | 1,82 |  | 289,05 |  |  | 135,51 |
|  | [01.7.14.01-0002] |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  | шт | 92,63 |  |  |  |  |  | 1,48208 |  | 241,35 | 1,18 |  | 284,79 |  |  | 422,08 |
|  | [01.7.15.07-0005] |  | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  | 10 шт | 65,2 |  |  |  |  |  | 1,0432 |  | 92,73 | 1,23 |  | 114,06 |  |  | 118,99 |
|  | [11.3.03.15-0021] |  | Клинья пластиковые монтажные |  |  | 100 шт | 8 |  |  |  |  |  | 0,128 |  | 369,8 | 1,06 |  | 391,99 |  |  | 50,17 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 911,22 |
| 23.1 | [11.3.01.02-0013] |  | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 2 м2 |  |  | м2 | 100 |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 7 757,77 | 1,36 |  | 10 550,57 |  |  | 16 880,91 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 806 |
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108% |  |  |  |  |  | 108% |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,48 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55% |  |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  | 1 543,3 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585 369,38 |  |  | 25 365,91 |
| 24 | ГЭСН11-01-034-04 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом V=37/100 |  |  | 100 м2 | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 12,9532838 |  |  |  |  |  |  |  | 6 912,13 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 22,55 |  |  | 1,5525 |  |  | 12,9532838 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 6 912,13 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,23 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0624375 |  |  |  |  |  |  |  | 37,52 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,1 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0624375 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 40,23 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,1 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0624375 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 37,52 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,28 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,581 |  |  |  |  |  | 0,21497 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 2,02 |
|  | 12.2.07.02-0001 |  | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 2 мм |  |  | м2 | 105 |  |  |  |  |  | 38,85 |  |  |  |  | 10,38 |  |  | 403,26 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 395,16 |
| 24.1 | [11.2.03.02-0004] |  | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  |  | м2 | 102,5 |  |  |  |  |  | 37,925 |  | 725,62 | 1,52 |  | 1 102,94 |  |  | 41 829 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 949,65 |
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  |  |  | 7 783,61 |
|  | Пр/774-011.0 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  | 4 517,27 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 283,89 |  |  | 61 525,04 |
| 25 | ГЭСН11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих V=23/100 |  |  | 100 м | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.2_гр.3 |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кэм=1,35; Кзт=1,35; Кзтм=1,35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б |  | Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,385261 |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,09 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч | 6,68 |  |  | 1,5525 |  |  | 2,385261 |  |  |  |  | 573,98 |  |  | 1 369,09 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,62 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0135844 |  |  |  |  |  |  |  | 8,04 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,005 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0019406 |  | 37,32 | 1,6 |  | 59,71 |  |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,005 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0019406 |  |  |  |  | 533,62 |  |  | 1,04 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0116438 |  |  |  |  | 644,27 |  |  | 7,5 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  | 1,6875 |  |  | 0,0116438 |  |  |  |  | 600,88 |  |  | 7 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,14 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  |  |  |  |  | 0,584384 |  |  |  |  | 9,38 |  |  | 5,48 |
|  | [01.7.15.07-0021] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  | 1000 шт | 0,263 |  |  |  |  |  | 0,06049 |  | 174,13 | 1,23 |  | 214,18 |  |  | 12,96 |
|  | [01.7.15.14-0302] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  | 100 шт | 2,63 |  |  |  |  |  | 0,6049 |  | 88,86 | 1,23 |  | 109,3 |  |  | 66,12 |
|  | [11.3.03.14-0001] |  | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | 0,16 |  |  |  |  |  | 0,0368 |  | 1 815,16 | 1,06 |  | 1 924,07 |  |  | 70,81 |
|  | [11.3.03.14-0021] |  | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,092 |  | 1 448,4 | 1,06 |  | 1 535,3 |  |  | 141,25 |
|  | [11.3.03.14-0031] |  | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,0322 |  | 1 275,12 | 1,06 |  | 1 351,63 |  |  | 43,52 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 724,89 |
| 25.1 | [11.3.03.06-0012] |  | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм |  |  | м | 101 |  |  |  |  |  | 23,23 |  | 38,11 | 1,06 |  | 40,4 |  |  | 938,49 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,13 |
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР Полы |  |  | % | 112% |  |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  |  |  | 1 542,39 |
|  | Пр/774-011.0 |  | СП Полы |  |  | % | 65% |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  | 895,13 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 177,83 |  |  | 5 100,9 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 429,14 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 183,24 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 412,39 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 819,72 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 013,79 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 002,96 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 691,49 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 823,68 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 2. Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 944,31 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,3142101 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8978002 |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 3. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 26 | 51-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) V=0,2646*2,4+0,12*3+0,05 |  |  | т | 1,04504 |  |  |  |  |  | 1,04504 |  |  |  |  | 701,47 |  |  | 733,06 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,06 |
| 27 | 02-15-1-01-0030 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км V=0,2646*2,4+0,12*3+0,05 |  |  | т | 1,04504 |  |  |  |  |  | 1,04504 |  |  |  |  | 447,02 |  |  | 467,15 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,15 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 3. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,21 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,21 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 3. Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,21 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 180,58 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 628,25 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 723,7 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 098,89 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 591,66 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 013,79 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,21 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 315,36 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 870,31 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 682,02 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 180,58 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 628,25 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 723,7 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 098,89 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 591,66 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 013,79 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,21 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 315,36 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 870,31 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 682,02 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,6313158 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3443981 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 180,58 |
|  |  |  | НДС |  |  |  | (491 180,58*22%) = 108 059,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22% |  | 108 059,73 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 240,31 |
|  |  |  |  |  |  |  | коэффициент снижения согласно п.2 ст.72 БК РФ 599000,00 / 599 240,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99959897557625921393705974152507 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599000,00 без НДС |  |  |