ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №  
на выполнение работ по окоске территорий Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
ИКЗ: 
	г.п. Толмачево
	       «__» ____ 2026г.


Администрация Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Байковой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик  поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по окоске территорий Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области, в порядке, составе и объеме, установленном настоящим Контрактом и Описанием объекта закупки (приложение № 1) Заказчика, являющимся неотъемлемой частью контракта.

1..2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить Подрядчику цену выполненного Контракта.
1.3.Выполненные работы оформляются актом выполненных работ.
1.4.Место, условия и сроки выполнения работ:
- место выполнения работ — Ленинградская область,  Толмачевское городское поселение в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1). 
- сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта в течении 7 календарных дней;
- сроки рассмотрения актов выполненных  работ в течение 5-ти календарных дней с момента регистрации Заказчиком.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя стоимость работ, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта составляет: _________________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) / НДС не облагается
. 
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в пределах доведенных лимитов финансирования на соответствующий финансовый год.
Разногласия по расчетам за выполненные Работы разрешаются путем переговоров и проведения взаимных сверок.
В случае досрочного исполнения обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе осуществить приемку выполненных работ в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
Суммы, подлежащее уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.3.1. Оплата производится Заказчиком за выполненный объем работ в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке
, предусмотренного разделом 3 Контракта, с учетом ранее оплаченного аванса.
2.4. Обязательства по оплате считаются выполненными, с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
3. Порядок сдачи и приемки работ, гарантийные обязательства
3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
3.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, согласно требованиям настоящего Контракта. 
3.3. Подрядчик, не позднее чем через 1 (один) день после выполнения работ направляет Заказчику документы о приемке.
К документам о приемке, предусмотренному абз. 1 п. 3.3. настоящего Контракта, относятся: 
- акта выполненных работ;
- счет;
- счет-фактура (при наличии);
- иные документы, относящиеся к области работ, являющихся предметом контракта. 
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке работ Подрядчик обязан произвести необходимые доработки, устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком, и за свой счет.
3.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафов, пени), предусмотренных настоящим Контрактом.
3.6. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему выполнению обязательств по Контракту, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств направляет Заказчику соответствующее уведомление с обоснованием невозможности выполнения обязательств по Контракту в полном объеме. Заказчик обязан рассмотреть обоснованность указанного в настоящем пункте уведомления и принять решение о целесообразности дальнейшего выполнения Работ по Контракту.
4. Обязательства Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Принять от Подрядчика надлежащим образом выполненные Работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы в размерах, установленных Контрактом в срок, указанный в п. 2.3.1. Контракта.

4.1.3. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ  по настоящему Контракту своевременно организовать их приемку и непосредственно участвовать в приемке.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6.  При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.7. Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных работ.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями на строительные материалы и изделия, применяемые в ходе выполнения настоящего Контракта;

- выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

-  при производстве работ использование не менее 90 % оборудования отечественного производства;

4.2.2. Выполнить работы на Объекте в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.3. В течение всего периода производства Работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности. Подрядчик несет ответственность за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ по Контракту, в том числе при проведении работ силами субподрядных организаций.

4.2.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.2.5. Подрядчик обязуется полностью компенсировать все убытки, нанесенные третьим лицам в процессе выполнения условий Контракта.

5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Размер неустойки (пени, штрафы) определяется в соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе и в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – «Правила»). 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил
, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.3. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
5.4. Ответственность Подрядчика: 
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
5.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
5.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.6. Заказчик имеет право удерживать суммы начисленной неустойки (штрафов, пени), убытков (в части непокрытой неустойкой), начисленные за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, из цены Контракта и/или обеспечения Контракта.
Удержание начисленных неустоек, убытков из цены контракта осуществляется Заказчиком при расчете по контракту. Удержание начисленных неустоек, убытков из обеспечения контракта, осуществляется Заказчиком в соответствии с контрактом, в период действия Контракта.
5.7. Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Заказчику и/или третьему лицу в процессе, или в результате выполнения работ, если не докажет, что убытки были причинен вследствие обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает.
5.8.  Подрядчик гарантирует:
– соблюдение объема, качества, безопасности выполняемых работ и их соответствие контракту и Описанию объекта закупки;
– своевременное, в кратчайший срок, устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения (или приемки) работ, гарантийного срока. 
5.9. Объем гарантий – Подрядчик обязан, по письменному требованию Заказчика, безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки (дефекты) по выполненным работам, выявленные в течение гарантийного срока. 
5.10. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика или третьих лиц, вследствие нормального износа, неверной его эксплуатации, либо ненадлежащей реконструкции (модернизации, ремонта) объекта, произведенной самим Заказчиком, или третьими лицами. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон нормах и правилах, иных нормативных документах, регулирующих качество и безопасность выполняемых работ.
5.11. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
6. Срок действия Контракта и условия его расторжения
6.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 01.11.2026 включительно. В случае, если к моменту окончания срока действия Контракта, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Контракта не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
6.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в случае принятия Заказчиком или Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями Закона о контрактной системе.
6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- нарушение Подрядчиком обязательства по выполнению работ, предусмотренного разделом 1 Контракта;
- выполнение Подрядчиком работ по Контракту с нарушением требований, установленных в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) в случае, если такое нарушение было повторно выявлено Заказчиком и не было исправлено Подрядчиком, согласно первоначально выданному предписанию Заказчика;
- систематическое (два и более раз) нарушение Подрядчиком любых условий Контракта, требований, установленных в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту);
- проведения ликвидации Подрядчика либо принятия судом определения о введении 
в отношении Подрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.
6.4. Расчеты между Сторонами за выполненные работы до расторжения Контракта производятся на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пени).
6.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.6. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Подрядчик обязан:
6.6.1. Оплатить имеющуюся неустойку (штраф, пени), предусмотренную Контрактом, в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения действия Контракта.
6.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик осуществляет действия в соответствии с положениями ст. 95 Закона о контрактной системе.
6.8. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Стороны обязаны в течение 10 календарных дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы стороны Контракта относят природные явления стихийного характера (пожар, наводнение, землетрясение, иные природные условия, исключающие нормальную деятельность человека); мораторий органов власти и управления; войны, в том числе и гражданские, и другие обстоятельства, которые могут быть определены, как непреодолимая сила, препятствующая надлежащему исполнению обязательств. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны письменно извещают друг друга в течение одного рабочего дня.
7.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны. Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.
8. Внесение изменений в Контракт
8.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом или внесение изменений в Контракт, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.
9. Прочие условия
9.1. При выполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта, 
а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
9.3. Все взаимодействия Сторон при исполнении Контракта осуществляются только 
в письменном виде.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.5. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих 
из Контракта, является для Сторон обязательным.
9.6. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта, по адресам, в том числе, адреса электронной почты, указанным в разделе 12 Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, сумма требований и реквизиты для уплаты, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений, иные сведения, необходимые для разрешения спора.
9.7. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней со дня её получения (или иного срока, установленного в претензии).
9.8. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
9.9. Подрядчик, подписав Контракт, подтверждает, что:
- несет полную ответственность за исполнение Контракта, в том числе за выполнение работ субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями Контракта;
- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные 
с заключением и исполнением Контракта, в том числе сметную, фактическое состояние Объекта на момент заключения Контракта, и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Контракта, в том числе с условиями о порядке и сроках выполнения работ, условиях и возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта Заказчиком (полностью или частично);
- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ, по Контракту, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.
9.10. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.
9.11. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной системе. По желанию Сторон Контракт может быть оформлен на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, один – Заказчику.
9.12. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему Контракту, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.
9.13. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.
10. Приложения к Контракту
10.1. Приложение № 1 «Описание объекта закупки»
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
Администрация Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального 
района Ленинградской области
Адрес: 188255, Ленинградская область, Лужский район, г.п. Толмачево, ул. Толмачева, д.26В
Тел./факс: 8 (81372) 74368
e-mail: admtolma4ev@mail.ru
ИНН 4710026152 КПП 471001001
ОГРН 1064710000300
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по Ленинградской области,  

г. Санкт-Петербург

р/счет 03231643416331544500
к/счет 40102810745370000098
БИК 044030098
ОКТМО 41633154 ОКПО 05095324
Глава администрации 
Толмачевского городского поселения
 ___________________ /М.В. Байкова/
подписано электронной подписью

	Подрядчик:



Приложение № 1 к контракту
Описание объекта закупки
на выполнение работ по окоске территорий Толмачёвского городского поселения 
1. Заказчик: администрация Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района   Ленинградской   области

2. Предмет контракта: Окоска территорий Толмачёвского городского поселения  
3. Источник финансирования: бюджет Толмачевского городского поселения на 2026 год 
4. Срок исполнения работ: с даты заключения Контракта в течении 15 календарных дней;
5. Место выполнения работ, объем выполняемых работ и периодичность:
	№
п/п
	Адрес
	Размер выкашиваемой площади, м
	Площадь
выкашиваемой площади, м2
	Периодичность окашивания

	1
	д. Жельцы площадка у д. 92 по ул. Толмачёва
	30 х 10
	300
	1

	2
	д. Жельцы на повороте к д. 5 с двух сторон:
	
	
	

	
	площадка сгоревшего дома
	53 х 4
	212
	1

	
	вокруг стоянки (правая сторона)
	20 х 10
	200
	

	3
	д. Жельцы, д. 10 (напротив дома, где стоянка авто)
	3*79
	237
	1

	
	торец дома
	37*18
	666
	1

	
	детская площадка
	32*17/4*16/ 12*6/35*11
	1065
	1

	
	между д. 10 и детской площадкой
	45*18
	810
	1

	4
	д. Жельцы, д. 8 (торец дома)
	25*30
	750
	1

	5
	д. Жельцы, вдоль д. 11, 9, 8 (от стоянки автомашин)
	50*7/100*3
	650
	1

	6
	д. Жельцы, д. 1 – 4:
	
	
	1

	
	от домов до тротуара,
	230*14
	3220
	1

	
	торец дома  4, торец д. 1
	17*20
	340
	1

	
	Вдоль дороги к саду (справа)
	45*3
	135
	1

	7
	д.Жельцы, ул. Толмачёва (чётная сторона) от д. 92 до д. 76
	372*9
	3348
	1

	
	напротив чётной стороны (вдоль дороги)
	3*420
	1260
	1

	8
	Площадка «Знак Толмачёво» откосы с 3-х сторон
	10*10
	100
	1

	9
	Г.п. Толмачёво, ул. Толмачева (четная сторона от знака до администрации)
	3*349/ 3*140/ 3,5*173/ 7*33
	2303,5
	1

	10
	Г.п. Толмачёво, ул. Толмачева (нечетная сторона от знака до Дикси)
	4*61/ 4*54/ 5*126/ 5*25/ 3*104/1,5*52/ 1*129/ 5*151/ 3*32
	2585
	1

	11
	Г.п. Толмачёво, ул. Толмачева (нечетная сторона от Дикси до ул. Молодежная):
	
	
	1

	
	Вдоль дороги
	4*85
	340
	1

	
	Вдоль тротуара
	1*95
	95
	1

	12

	Вдоль тротуара
	1*95
	95
	1

	
	ул. Молодёжная, (детская площадка)
	4*41/ 7*19/ 20*17/
	637
	1

	13
	ул. Молодёжная, д. 2
	
	
	1

	
	(вдоль дома от асфальта до кустов)
	2*30
	60
	1

	
	С торца дома (напротив детской площадки)

	2*35/ 2*20
	110
	1

	
	пер. Новый у д.5
	1*18/ 16*2
	50
	1

	14
	ул. Молодёжная, д.1 (у парковки)
	2*35
	70
	1

	15
	г.п. Толмачёво,ул.Толмачёва от д. 29 до д.15:
	
	
	1

	
	у домов 29, 27( вдоль дороги/ вдоль тротуара)
	2*65/1*65
	195
	1

	
	От д.25 до пер. Толмачева
	2*15/5,5*34/2*46
	309
	1

	
	У ДК (вдоль дороги/вдоль тротуара)
	3*25/3*25
	150
	1

	
	От ДК до полиции
	4*90/10*55/2*10/4*14/4*16/3*17
	1101
	1

	16
	Площадка «Атлет»
	7*75/ 7*8/ 4*3/ 5*6/ 7*6/ 12*42/ 3*27
	1250
	1

	17
	Аллея Славы
	4*85
	340
	1

	18
	ул. Толмачёва, 14 (детская площадка)
	22*25
	550
	1

	19
	ул. Советская, 4, ул. Советская, 2, ул. Толмачёва, 12 (придомовая территория детские площадки)
	24*11/ 4*43/ 5*30/ 14*16/13*9/ 13*35/ 9*54
	1868
	1

	20
	От д.12 ул. Толмачёва вдоль школы
	71*2/ 71*2/ 41*5/ 55*4
	709
	1

	21
	ул. Железнодорожная, 1 (детская площадка)
	25*38/ 15*12/
	1130
	1

	22
	Ул. Толмачёва нечетная сторона (от полиции до памятника Н.Г. Толмачёву
	186*15/ 1*25/ 100*13/ 52*2/ 62*7
	4653
	1

	23
	Памятник Н.Г. Толмачёву
	651
	651
	1

	24
	п. д/о Живой ручей, детская площадка
	3*30/ 17*23/ 10*14/ 22*33
	1347
	1

	25
	г.п. Толмачёво, ул. Прохорова между тротуаром и а/дорогой от начала тротуара до ж/дороги
	1*28/ 3*43/ 7.5*83/ 4.5*243/1*83/ 550*4
	4156
	1

	26
	Ул. Прохорова у д.43 детская площадка
	0,5*23/ 1*12/ 2*23/ 2*23/ 2*120
	355,5
	1

	27
	г.п. Толмачёво, ул. Толмачёва д.26В
(территория у здания администрации)
	30*15
	450
	1

	
	Итого:
	
	38853
	


6. Требования к работам:
- Работы  по содержанию предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями Контракта, а также:
СанПиН  2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории»; Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТами, и другими документами, регламентирующими данные виды деятельности.
7. Требования к  безопасности выполняемых работ:
- Выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам по безопасности при проведении работ. Подрядчик должен обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечить чистоту и порядок на месте проведения работ.
- Место производства работ должно быть обеспечено средствами медицинской помощи. Подрядчик гарантирует безопасность при выполнении работ для окружающей среды и человека.
8. Требования к качеству и результату работ
- Подрядчик должен соблюдать меры по защите окружающей среды, правила охраны труда и меры безопасности.
- Подрядчик должен быть оснащен специальным оборудованием, транспортом, отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов, обеспечивающих надлежащее качество оказания услуги.
- Работы, проводимые с применением специализированной техники проводить с соблюдением требований техники безопасности.
- Оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном состоянии, которое подлежит систематической проверке.
- Полоса стрижки должна быть параллельной, травяной покров после покоса должен быть ровным. Высота оставляемого травостоя не должна превышать 5 см.
- При покосе трав с сильной засоренностью в сложных условиях, Подрядчику необходимо перед выполнением работ производить обследование территории.
- При выполнении работ по покосу, рабочие должны применять средства индивидуальной защиты.

� В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, согласно статье 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации, цена работ по Контракту НДС не облагается, в контракте указывается формулировка «НДС не облагается».


� В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, при формировании в ЕИС документа о приемке, данный документ формируется с функциями счета-фактуры, используемой при расчетах по НДС. В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа.


�	 В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.





