ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 
Ремонт участка пола в группе в МДОУ «Д/с Рябинка», 187553, Ленинградская область,

г.Тихвин,1а микрорайон, дом 57а
г. Тихвин                                                                                                             ___________ 2026 года
                Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Рябинка»
(МДОУ «Д/с Рябинка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Хаировой Галины Минахматовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и  __________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на ________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании принятой оферты № __________ к закупке №__________, размещенной в «Электронном магазине Ленинградской области» заключили настоящий договор о нижеследующем:
I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика», в соответствии с прилагаемой сметной документацией выполнить ремонтные работы в группе МДОУ «Д/с Рябинка, 187553, Ленинградская область, г.Тихвин,1а микрорайон, дом 57а.                                                                              
1.2. Заказчик на основании п. 5 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013г. (ИКЗ263471502404647150100100060000000244) поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором
II ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Для выполнения настоящего договора «Подрядчик» обязан:

2.1.1 Выполнить своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и сметном расчете, а также сдать работы «Заказчику» в соответствии со сметной документацией.

2.1.2 При осуществлении работ несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, требований СанПиН и ГОСТ.

2.1.3 Осуществлять работы с привлечением обученного персонала.

2.1.4 Все поставляемые для работ по настоящему договору материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии этих сертификатов должны быть предоставлены.

2.2 Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязан:

2.2.1 Предоставить «Подрядчику» помещения, пригодные для хранения материалов, оборудования, переодевания рабочих.

2.2.2 Обеспечить доступ специалистов «Подрядчика» в помещения для производства работ.

2.2.3 Контролировать выполнение работ «Подрядчиком».

2.2.4 Осуществить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
                                           III СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по договору, согласно прилагаемой локальной смете, составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек
3.2. Оплата работ по настоящему договору осуществляется по факту выполненных работ на основании счета, акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
3.3 «Подрядчик» после окончания работ, предусмотренных договором, направляет уведомление «Заказчику», который осуществляет проверку и приемку выполненных работ и производит  расчет   в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.

IV СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2026 года

4.2 Сроки выполнения работ: 
-начало работ: с даты подписания договора
-окончание работ: 30.10.2026 года
«ПОДРЯДЧИК» имеет право на досрочную сдачу выполненных работ.

                                              V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При невыполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. За несвоевременное выполнение работ «ПОДРЯДЧИК» выплачивает                            «ЗАКАЗЧИКУ» неустойку в размере 0,5% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. За задержку оплаты выполненных работ «ЗАКАЗЧИК» выплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» пени в размере 0,05 % от суммы, предъявленной к оплате по выполненным работам за каждый день просрочки.

VI  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. « ПОДРЯДЧИК» гарантирует качество работ в течение 12 месяцев со дня приемки работ.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
                                     ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД РЯБИНКА" (МДОУ "Д/с Рябинка")

Юридический адрес:                                                                                                            187556, Ленинградская область, Тихвин, 

4 микрорайон, дом № 41                                                                                     Почтовый адрес:    

187553, Ленинградская область, Тихвин, 1-й А микрорайон, дом № 57                                                                                     ИНН/КПП 4715024046/471501001 

КФ администрации Тихвинского района (МДОУ «Д/с Рябинка», л/с 20710Р53140) 

р/с: 03234643416450004500                                                     

ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Ленинградской области, 

г. Санкт-Петербург

БИК 044030098

Единый казначейский счет 40102810745370000098

ОГРН 1104715001082 от 29 сентября 

2010 г.

ОКПО 65535657, ОКТМО 41645101001  ОКВЭД 85.11 ОКОПФ 72, 

ОКФС 14.

л/счет 20710Р53140, 21710Р53140                    

Тел./факс (81367)73-670, 73-695, 74-540

Email: 14ryabinka@mail.ru
Заведующий

МП_________________ Хаирова Г. М.
	ПОДРЯДЧИК

МП_________________(____________)




	Согласовано:

Подрядчик:

____________________ /                              / 


	Утверждаю:

Заказчик:

___________________ /Хаирова Г.М./

	Наименование программного продукта
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	Наименование редакции сметных нормативов
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Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от № 

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства N-ской области от № 

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	


Ремонт участка пола в группе в д/с Рябинка, 187556,Ленинградская область,г.Тихвин,1 а микрорайон, дом 57
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
ресурсно-индексный метод
(наименование работ и затрат)
	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	


	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	34.00 (22.72)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	8.83 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	23.49
	чел.-ч.

	строительных работ
	34.00 (22.72)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0.01
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	


	№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на еденицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ГЭСНр 57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.04
	
	0.04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	47.71

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	1.1
	1-100-20
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)
	
	3.77
	
	0.1508
	316.35
	
	
	
	47.71

	1.2
	1-100-20
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2)
	чел.-ч
	3.77
	
	0.1508
	316.35
	
	
	
	47.71

	1.3
	(999-9900)
	Строительный мусор
	т
	0.11
	1
	0.0044
	0
	
	0
	
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	3.77
	
	0.15
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	0
	
	47.71

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	47.71
	
	47.71

	
	Пр/812-091
	НР:  Полы
	%
	89 
	
	89,00
	
	
	0
	
	42.46

	
	Пр/774-091 
	СП: Полы
	%
	49
	
	49,00
	
	
	0
	
	23.38

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	47.71
	
	113.55

	2
	ГЭСНр 57-01-014-01
	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр
	100 м2
	0.04
	
	0.04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	8670.58

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	13.81

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	4.49

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	15690.87

	2.1
	1-100-36
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)
	
	583.5
	
	23.34
	371.49
	
	
	
	8670.58

	2.2
	1-100-36
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)
	чел.-ч
	583.5
	
	23.34
	371.49
	
	
	
	8670.58

	2.3
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.1
	1
	0.004
	37.32
	
	
	1.39
	0,21

	2.4
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.1
	
	0.004
	345.37
	
	
	
	1.38

	2.5
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.2
	1
	0.008
	477.92
	
	
	1.21
	4,63

	2.6
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.2
	
	0.008
	388.91
	
	
	
	3.11

	2.7
	91.21.07-002
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш-ч.
	11.06
	1
	0.4424
	15.71
	
	
	1.29
	8,97

	2.8
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.043
	1
	0.00172
	35.71
	
	0.06
	0.59
	0,04

	2.9
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.63
	1
	0.0252
	7.39
	
	4.94
	-
	0,19

	2.10
	01.7.15.06-0122
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0.001
	1
	0.00004
	76110.2
	
	3.04
	1.17
	3,56

	2.11
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	12.3
	1
	0.492
	531.44
	
	261.47
	1.27
	332,07

	2.12
	14.1.01.01-0003
	Клей столярный сухой
	кг
	8.7
	1
	0.348
	105.25
	
	36.63
	1.39
	50,91

	2.13
	11.2.10.02-0011
	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы
	м2
	102
	1
	4.08
	2885.39
	
	11772.39
	1.30
	15304,11

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	583.5
	
	23.34
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.3
	
	0.01
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	12084.51
	
	24379.75

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	8670.58
	
	8675.07

	
	Пр/812-091
	НР:  Полы
	%
	89 
	
	89,00
	
	
	0
	
	7720.81

	
	Пр/774-091 
	СП: Полы
	%
	49 
	
	49,00
	
	
	0
	
	4250.78

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	24379.75
	
	36351.35

	3
	ГЭСН 11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.04
	
	0.04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	
	1,15
	0
	1
	114.15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1,25
	0
	1
	0.88

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0.67

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	53.52

	3.1
	1-100-36
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)
	
	6.68
	
	0.2672
	371.49
	
	
	
	114.15

	3.2
	1-100-36
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6)
	чел.-ч
	6.68
	
	0.2672
	371.49
	
	
	
	114.15

	3.3
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш-ч.
	0.005
	1,25
	0.00025
	37.32
	
	
	1.39
	0,01

	3.4
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3.0
	чел.-ч
	0.005
	
	0.0002
	345.37
	
	
	
	0.09

	3.5
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш-ч.
	0.03
	1,25
	0.0015
	477.92
	
	
	1.21
	0,87

	3.6
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4.0
	чел.-ч
	0.03
	
	0.0012
	388.91
	
	
	
	0.58

	3.7
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2.5408
	1
	0.101632
	7.39
	
	4.94
	-
	0,75

	3.8
	01.7.15.07-0021
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0.263
	1
	0.01052
	174.13
	
	1.83
	1.17
	2,14

	3.9
	01.7.15.14-0302
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	2.63
	1
	0.1052
	23.03
	
	2.42
	1.17
	2,84

	3.10
	11.3.03.14-0001
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0.16
	1
	0.0064
	1815.16
	
	11.62
	1.14
	13,24

	3.11
	11.3.03.14-0021
	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0.4
	1
	0.016
	1448.4
	
	23.17
	1.14
	26,42

	3.12
	11.3.03.14-0031
	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
	100 шт
	0.14
	1
	0.0056
	1275.12
	
	7.14
	1.14
	8,14

	3.13
	(11.3.03.06)
	Плинтуса для полов пластиковые( используются старые)
	м
	101
	1
	4.04
	0
	
	0
	
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	6.68
	!,15
	0
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.04
	1.25
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	46.91
	
	169.22

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	114.15
	
	114.82

	
	Пр/812-011
	НР:  Полы
	%
	112*0,9
	
	101,00
	
	
	0
	
	115.97

	
	Пр/774-011 
	СП: Полы
	%
	65*0,85
	
	55,00
	
	
	0
	
	63.15

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	169.22
	
	348.34

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	30007.95
	
	44912.15

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	0
	
	8832.44

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	11.65
	
	29.38

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	0
	
	5.16

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	19208.16

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	8837.60

	
	
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	7879.00

	
	
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	4337.00

	
	
	Итого оборудовани (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	30007.95
	
	44912.15

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	30007.95
	
	44912.15

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	0
	
	8832.44

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	11.65
	
	29.38

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	0
	
	5.16

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	19208.16

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	8837.60

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	7879.00

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	0
	
	4337.00

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	30007.95
	
	44912.15

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	30007.95
	
	44912.15

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	30007.95
	
	44912.15

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	22
	
	
	
	
	6601,75
	22
	9880,67

	
	
	Итого по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	36609,70
	
	54792,82

	
	
	Коэффициент договорной цены:
	 
	
	
	
	
	
	0,620519
	 
	0,620519

	
	
	Итого по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	22717,01
	
	34000,00


