


Документ создан в подсистеме АИСГЗ ЛО 
«Конструктор электронных и печатных форм документов (контрактов/договоров)»
Утверждаю

Директор ГБОУ ЛО "Сясьстройская школа-интернат
__________________________Петров П.М.
"__"______________2026г.

Проект контракта
[bookmark: _Hlk15555883]КОНТРАКТ № __________
Выполнение работ по ремонту полов и перегородок в медицинском блоке

	г.Сясьстрой
	[bookmark: _Hlk53802719]«____»__________ _____ г. 


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЯСЬСТРОЙСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ", в лице ___________________, действующего на основании _______ (далее – «Заказчик»), с одной стороны, и
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: _Hlk15555829][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: _Hlk56582340][bookmark: _Hlk92906832]_______________________, в лице _________________, действующего на основании _____________________ (далее - «Подрядчик»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения закупки у единственного подрядчика (идентификационный код закупки № 262471800870147020100100110000000244), на основании п.5 ст.93 44-ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Федеральный закон о контрактной системе»), заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
Предмет Контракта
Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно выполнить на условиях настоящего Контракта Выполнение работ по ремонту полов и перегородок в медицинском блоке (далее – «работы») в пользу Заказчика и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить[footnoteRef:1] результат работ. [1:  Текст "и оплатить" не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

Состав и объем работ определяется Спецификацией (Приложение № 2 Контракта), работы осуществляются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 Контракта).
Место выполнения работ: 187420, 47, Р-Н, ВОЛХОВСКИЙ, Г., СЯСЬСТРОЙ, УЛ., 25 ОКТЯБРЯ, Д. 23 (далее – «место выполнения работ»).
Цена Контракта
Цена Контракта  и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена контракта  составляет _______________(________) рублей__ копеек[footnoteRef:2] [footnoteRef:3], [2:  В случае, если Контракт заключается на срок более чем три года, и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей, Контракт должен включать в себя график исполнения Контракта.]  [3:  Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта.] 

в случае, если Подрядчик применяет общую систему налогообложения:
в том числе НДС (__%) _______________(________) рублей__ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________)

в случае, если Подрядчик применяет упрощённую систему налогообложения:
0% в соответствии с _________________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________;
5% _______________(________) рублей__ копеек, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения и соответствует условиям подпункта 1 пункта 8 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
7% _______________(________) рублей__ копеек, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения и соответствует условиям подпункта 2 пункта 8 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk55280497]Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
[bookmark: _Ref480215053][bookmark: _Ref438119014][bookmark: _Ref436310198][bookmark: _Ref437017192]В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.
[bookmark: _Ref493267580][bookmark: _Ref493267553]Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
[bookmark: _Hlk37079612][bookmark: _Hlk38991462][bookmark: _Hlk55986656]Источник финансирования Контракта:
- Соглашение на иные цели
	на 2026 год
	


Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
[bookmark: _Hlk92921972][bookmark: _Hlk94117721][bookmark: _Hlk94118078][bookmark: _Hlk107608581][bookmark: _Hlk107608601][bookmark: _Hlk103610734][bookmark: _Hlk107608545][bookmark: _Hlk94087863][bookmark: _Hlk15558900][bookmark: _Hlk55286376][bookmark: _Hlk55290127][bookmark: _Hlk58822244][bookmark: _Hlk15302356]Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа, подтверждающего приемку выполненных работ.
[bookmark: _Hlk15645362]В случае, если оплата Заказчиком по настоящему Контракту осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ может быть изменен по соглашению Сторон на основании ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
[bookmark: _Ref493525303]Права и обязанности Сторон
Заказчик имеет право:
Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом[footnoteRef:4]; [4:  Данное положение не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;
Досрочно принять и оплатить[footnoteRef:5] работы в соответствии с условиями Контракта; [5:  Текст "и оплатить" не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан:
Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;
Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами документа, подтверждающего приемку выполненных работ[footnoteRef:6]; [6:  Данное положение не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе;
Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
Подрядчик вправе:
Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;
Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы[footnoteRef:7]; [7:  Данное положение не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;
[bookmark: _Hlk53808092][bookmark: _Hlk55991313]Выполнять предусмотренные Контрактом работы самостоятельно.
[bookmark: _Hlk56433957]Подрядчик обязан:
Без увеличения цены[footnoteRef:8] выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по документу, подтверждающего приемку выполненных работ; [8:  Текст "Без увеличения цены" не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности;
Обеспечить систематическую уборку участка работ и ежедневный вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов;
Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;
Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
[bookmark: _Hlk55482192][bookmark: _Ref54588269][bookmark: _Hlk56433131][bookmark: _Ref493606463][bookmark: _Ref493515580][bookmark: _Ref493515802][bookmark: _Ref493515588][bookmark: _Hlk56433219]Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком;
Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
[bookmark: _Ref493525314]Сроки выполнения работ по Контракту
Подрядчик приступает к выполнению работ с момента заключения Контракта Сторонами.
[bookmark: _Ref81913282][bookmark: _Hlk54096969]Работы должны быть закончены в срок не позднее «31» октября 2026 г.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить[footnoteRef:9] такие работы в соответствии с условиями Контракта. [9:  Текст "и оплатить" не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

В случае если в пункте 13.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ[footnoteRef:10], обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. [10:  Текст "за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ" не добавляется в Контракт в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе. В указанных случаях Заказчиком не осуществляется оплата поставленного товара, выполненных работ и оказанных услуг.] 

[bookmark: _Ref52526562]Порядок сдачи и приемки работ
Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится за весь предусмотренный Контрактом объем работ.
По факту приемки выполненных работ Подрядчик и Заказчик подписывают Акт выполненных работ (Приложение № 3 Контракта).
[bookmark: _Ref17304312]Подрядчик не позднее 2 (Двух) календарных дней до окончания работ, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.
Подрядчик предоставляет счет-фактуру (при необходимости) в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Ref6362809][bookmark: _Hlk95333997]Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
По решению Заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.
[bookmark: _Hlk95334068]Приемка работ на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения извещения (уведомления).
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Промежуточная приемка подлежащих закрытию работ производится в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны подписывают документы о приемке выполненных работ:
в течение 3 (Трёх) календарных дней после выполнения всех работ.
В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик не подписывает документ о приемке выполненных работ и направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 Контракта. Приемка выполненных работ и подписание документа о приемке выполненных работ осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.
В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
[bookmark: _Ref493870329][bookmark: _Ref493530333]Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан уведомить об этом Подрядчика в течение 3 (Трех) рабочих дней после их обнаружения.
Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением либо нарочным способом.
Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон (принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
Допускается как полная, так и частичная приемка выполненных работ по Контракту. В случае, если Заказчиком осуществляется частичная приемка работ по Контракту, Заказчик осуществляет приемку части работ, в отношении которой у Заказчика не имеется претензий, и составляет мотивированный частичный отказ от приемки, в котором указываются сведения о фактически принятой части работ и недостатках непринятой части работ.
После выполнения оставшегося объема работ Стороны подписывают новый документ о приемке выполненных работ.
[bookmark: _Hlk37082989]В качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу выполненных работ, может быть предоставлен универсальный передаточный документ (счета-фактуры), в том числе корректировочные документы к нему.
[bookmark: _Hlk52513238][bookmark: _Ref92919707][bookmark: _GoBack]Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: _Ref83935525][bookmark: _Hlk55995408][bookmark: _Hlk55995533][bookmark: _Hlk93340878][bookmark: _Ref57646929][bookmark: _Hlk93005381][bookmark: _Ref49354044][bookmark: _Ref49354051][bookmark: _Hlk57647112][bookmark: _Ref49353903][bookmark: _Hlk95324947][bookmark: _Hlk91367783][bookmark: _Hlk93341163][bookmark: _Hlk93008151][bookmark: _Hlk93340747][bookmark: _Ref83935692][bookmark: _Hlk83935107][bookmark: _Hlk52291560][bookmark: _Hlk57647305]Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
[bookmark: _Ref94090158][bookmark: _Hlk52554851]Обеспечение гарантийных обязательств
[bookmark: _Hlk81515955]Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
[bookmark: _Ref52540919]Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:
1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: _Ref83935293]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:
10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
[bookmark: _Ref492981817][bookmark: _Hlk56505674][bookmark: _Ref493079435]Размер штрафа Подрядчика как победителя закупки (или иного участника закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившего наиболее высокую цену за право заключения Контракта, по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке[footnoteRef:11]: [11:  Включается в случае, если Контракт заключается по результатам закупки, которая проводилась на право заключения контракта в соответствии с частью 8 статьи 48,  пунктом 9 части 3 статьи 49 Федерального закона о контрактной системе.] 

В случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
5 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
В случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
[bookmark: _Ref492996654]Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:
1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
[bookmark: _Hlk55482056][bookmark: _Hlk55482099]Форс-мажорные обстоятельства
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (Трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.
[bookmark: _Ref11953035]Порядок разрешения споров
Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
[bookmark: _Ref8437479][bookmark: _Ref34024376]Расторжение Контракта
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару;
при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте (а) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;
если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет закупок работ, соответственно выполняемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, соответственно выполняемых иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении работ, соответственно выполняемых российскими лицами, и Подрядчик являлся российским лицом.
В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Срок действия и порядок изменения Контракта
[bookmark: _Ref29847895]Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
[bookmark: _Hlk93002621]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в частности, в следующих случаях:
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.
Прочие условия
[bookmark: _Hlk55996250][bookmark: _Hlk53837905]Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью. К Контракту прилагаются:
Приложение № 1 «Описание объекта закупки»
Приложение № 2 «Спецификация»
[bookmark: _Hlk93327463]Приложение № 3 «Форма акта выполненных работ»
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты такого изменения.
При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
ГБОУ ЛО "СЯСЬСТРОЙСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
Адрес места нахождения: 187420, 47, Р-Н, ВОЛХОВСКИЙ, Г., СЯСЬСТРОЙ, УЛ., 25 ОКТЯБРЯ, Д. 15
Почтовый адрес: 187420, 47, Р-Н, ВОЛХОВСКИЙ, Г., СЯСЬСТРОЙ, УЛ., 25 ОКТЯБРЯ, Д. 15
ИНН/КПП 4718008701/470201001
ОГРН 1024702050053
ОКТМО 41609108001
Тел./факс: 8 813 635 23 79; 8 813 635 27 98/7-81363-52379
E-mail: syasinternat@mail.ru
Лицевой счет в финансовом органе: 21905068065
в КОМИТЕТЕ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Номер счета финансового органа: 03224643410000004500

Ответственное лицо за исполнение Контракта
Петров Павел Михайлович,
Директор
Тел.: 8(81363)52798
	Подрядчик:

Получатели платежей по Контракту:

	От имени Заказчика
 
_________________________
«___»________________20__г.
	От имени Подрядчика
 
_________________________
«___»________________20__г.


[bookmark: _Hlk15556488][bookmark: Приложение_1]Приложение № 1
[bookmark: _Hlk53802777]к Контракту 
от «____»__________ _____ г.
№ ______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
[bookmark: _Hlk52439408]
	[bookmark: _Hlk52517001]Заказчик
 
_________________________
«___»________________20__г.
	Подрядчик
 
_________________________
«___»________________20__г.


[bookmark: Приложение_2]Приложение № 2
к Контракту 
от «____»__________ _____ г.
№ ______


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Код ОКПД 2
	Код КТРУ
	Наименование работ
	Характеристики работ
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена единицы работ (включая НДС, если облагается НДС), руб.
	Стоимость работ (включая НДС, если облагается НДС), руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Hlk54191786]Заказчик
 
_________________________
«___»________________20__г.
	Подрядчик
 
_________________________
«___»________________20__г.


Приложение № 3
к Контракту 
от «____»__________ _____ г.
№ ______


ФОРМА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(контракт от «__» _____ 20__ г. № ____)

	г. __________ 
	от «__» _____ 20__ г. № ____



Подрядчик ____________________________ в лице _______________________, действующего на основании________________________________________, с одной стороны, и 
Заказчик ____________________________ в лице _______________________, действующего на  основании  _____________________, с другой стороны, составили настоящий Акт выполненных работ о следующем:
Подрядчик выполнил обязанности по выполнению работ:

	Наименование работ
	Объем 
	Ед. изм.
	Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС, если облагается НДС)
	Стоимость, руб. (включая НДС, если облагается НДС)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2. Работы согласно условиям Контракта должны быть выполнены до:
«__» ___________ 20__ г.
Работы фактически выполнены: 
«__» _________ 20__ г.
3. Выполненные работы  соответствует/не соответствуют условиям Контракта:
___________________________________________________________
4. К настоящему Акту выполненных работ прилагаются следующие документы:
____________________.
5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта:
___________________ (________) руб.
6. Сумма неустойки (штрафа, пени) составляет: 
__________ (_______) руб.
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет:
____________ (_______) руб.

	Заказчик

_________________________
«___»________________20__г.
	Подрядчик

_________________________
«___»________________20__г.



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Заказчик
 
_________________________
«___»________________20__г.
	Подрядчик
 
_________________________
«___»________________20__г.
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