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Договор подряда №
на выполнение текущего ремонта потолка пищеблока (посудомоечная)
в ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 22


г. Сосновый Бор                                                                      «___» ____________ 2026 г.	 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» (ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Вшивкова  Сергея Михайловича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _____________________, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании  __________________с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить текущий ремонт потолка пищеблока (посудомоечная) в ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, дом 22
1.2. Объем и содержание работ определены локальным сметным расчетом и дефектной ведомостью (Приложение 1.1, 1.2)
1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, своими силами и средствами. 
1.4. Работы должны выполняться в один этап, в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативно- техническими и регламентирующими документами:
СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения». 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 
СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий.
Подрядчик подписывает «Соглашение о соблюдении ПОДРЯДЧИКОМ требований в области охраны труда, ОХРАНЫ Окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности» (Приложение № 2.1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора подряда.
1.5. Материалы, применяемые при производстве работ, должны относиться к новым товарам (выпуск не ниже 2024 г.) и соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющее их качество. 
1.6. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по «20» декабря 2026 года включительно.
1.7. В случае наличия информации об ожидаемом срыве сроков, Подрядчик, в течение 1 (одного) рабочего дня должен в письменном виде уведомить об этом Заказчика.
1.8. Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Сторонами по установленным действующим законодательством формам. 



2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего договора составляет ___________ (______________) рубля ____ копеек, в т.ч. НДС/Без учета НДС.
2.2. 100% оплата осуществляется по факту выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре и в выставленном им счете в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии представления полного комплекта документов, сопровождающих выполнение работ, оформленных в соответствии с требованиями договора и действующего законодательства РФ.
2.3. Оплата осуществляется из областного бюджета за счет субсидий на иные цели в целях организации и проведения мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (проведение ремонтных работ) для достижения результатов государственной программы Ленинградской области «Современное образование в Ленинградской области».
Направление расходования средств субсидии: 0270313770.02– мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (проведение ремонтных работ): Обновление и развитие инфраструктуры организаций.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Своими силами, материалами и средствами выполнить все работы в объеме, предусмотренном договором, в соответствии и сдать работы Заказчику в установленный настоящим договором срок. 
3.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, в соответствии с ГОСТ, конструкции, комплектующие изделия согласно смете и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.
3.1.3. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.
3.1.4. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке выполненных работ, вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.
3.1.5. В случае несоответствия результатов работ сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке результатов работ недостатки в установленный Заказчиком срок.
3.1.6. Представлять Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие происхождение, качество и сроки годности каждой партии используемых материалов и изделий.
3.1.7. Принять от Заказчика Объект для выполнения работ по акту передачи Объекта.
3.1.8. Обеспечить сбор и вывоз строительного мусора с Объекта.
3.1.9. Предоставить акты скрытых работ, результаты выполненных работ и иные документы, подтверждающие качество выполненных работ, организации, осуществляющей строительный контроль/технический надзор. 
3.1.10. Разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения работ до начала производства работ. Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком Графиком выполнения работ.
3.1.11. До начала производства работ представить Заказчику:
- справку за подписью руководителя организации о количественном составе персонала, выделенного для исполнения настоящего договора, с указанием занимаемых должностей;
- приказ за подписью руководителя организации о назначении лиц, ответственных за исполнение настоящего договора, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должностей, контактных данных (номера телефонов, адреса электронной почты).
Ответственный за исполнение настоящего договора должен быть доступен в любое время по телефону и посредством электронной связи, ежедневно лично осуществлять контроль за ходом выполнения работ, а также в течение не более 2 часов после получения вызова от Заказчика явиться по установленному Заказчиком адресу для урегулирования вопросов, связанных с выполнением работ.
3.1.12. Представлять Заказчику по его требованию документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора.
Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим договором, влияющих на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Подрядчика контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждении административного производства, привлечении к административной ответственности, приостановлении действия и аннулировании правоустанавливающих документов (лицензий, разрешений и т. п.).
3.1.13. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ.
3.1.14.  Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами в период выполнения ремонтных работ.
Учет возмещения Подрядчиком затрат за пользование ресурсами Заказчика в части электрической энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ производится с использованием имеющихся нормативов.
При наличии технической возможности, учет использованных Подрядчиком ресурсов производится по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета. Наличие технической возможности, согласование точек и способов подключения коммуникаций Подрядчика к инженерным коммуникациям Заказчика определяет по обращению Подрядчика компетентный работник Заказчика. Установку временных приборов учёта, а также снятие приборов учёта и приведение коммуникаций Заказчика в исходное состояние после окончания работ осуществляет Подрядчик за свой счет.
При отсутствии технической возможности установки временных приборов учёта или неоправданной затратности такой установки, учет использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика производится расчетным методом с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов.
Подрядчик со своей стороны предоставляет Заказчику на согласование данные, необходимые для учета использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика расчетным методом, в течение трёх рабочих дней после окончания работ. Заказчик в течение семи рабочих дней после согласования данных для учета, представленных Подрядчиком, производит расчёт затрат согласно Условиям настоящего пункта.
Подрядчик обязан оплатить счет за использованные ресурсы Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления Заказчиком Подрядчику счета на оплату использованных им ресурсов.
Расчет стоимости за работу электропотребителей Подрядчиком производится согласно мощности и отработанному времени электрифицированного инструмента, оборудования и осветительных приборов по следующей формуле:
3 = PxVxTx Цэ,
где 3 - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р - мощность, кВт;
V - время работы в смену, час;
Т - количество рабочих дней;
Цэ - стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.
Расчет стоимости потребленного водоснабжения и водоотведения Подрядчиком производится по следующей формуле:
3xк=N х Цв,
где Зхк - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;
N - норма расхода ресурса Заказчика, согласно ресурсной ведомости по Договору, м;
Цв - стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.
Сумма возмещения затрат Подрядчиком не может превышать лимит, установленный территориальными единичными расценками в Локальных сметах Договора (Приложение № 1.2 к настоящему Договору).

3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Досрочно завершить работы.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Передать Подрядчику объекты, подлежащие ремонту, в течение двух рабочих дней.
3.3.2. Принять объект в течение двух недель с даты окончания работ.
3.3.3. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ.
3.4.2. Давать указания подрядчику об устранении недостатков в виде предписаний.
3.4.3. Отказаться от приемки работ, если обнаруженные недостатки исключают возможность использования результата работ для целей, указанных в настоящем договоре.
3.4.4. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 

4. ПРИЕМ - СДАЧА РАБОТ
4.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», товарные накладные на приобретение материалов, сертификаты соответствия, сертификаты по пожарной безопасности, технические паспорта, удостоверяющих качество материалов, изделий и оборудования применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ, исполнительную схему и прочие документы по требованию Заказчика.
4.2 Заказчик в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.
4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
4.4. После завершения работ на объекте Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ в письменном виде.
4.5. В течение трех дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ Заказчик совместно с Подрядчиком организуют приемку выполненных работ.
4.6. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ
5.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вид, состав, качество применяемых при проведении работ материалов и подтвердить их документами, удостоверяющими качество.
5.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать СНиП.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания акта выполненных работ и должен составлять 7 (семь) лет.
5.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
5.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначит квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
5.7. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
5.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течении гарантийного срока, а также в случае снижения или потери прочности, устойчивости, надежности объекта или его части, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет, а также возместить причиненные Заказчику либо третьим лицам убытки. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.4. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по договору не более 14 дней. 
6.5. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
6.6. В случае невыполнения стороной обязательства, предусмотренного п. 6.2 настоящего договора, она обязана возместить другой стороне понесенные ею убытки.
6.7. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
Все дополнения и изменения в настоящий договор считаются действительными, если они оформлены дополнительным соглашением, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг.
При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, но не позднее 31 декабря 2026 г.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров сторон. 
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ленинградской области.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. При расторжении договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету договора.
10.3. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по договору после расторжения договора и урегулирования взаимных платежей.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с положениями гражданского законодательства.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложение к договору:
1. Локальный сметный расчет, дефектная ведомость.
2. Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, Охраны Окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности
[bookmark: _GoBack]
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Сосновоборский политехнический колледж» (краткое наименование – ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»)
ИНН 4714005058 / КПП 472601001 / ОГРН 1024701763790
ОКВЭД 85.21 ОКПО 02514915 ОКТМО 41754000 ОКОНХ 92200 КОПФ 75201
Юридический/фактический/почтовый адреса: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов д. 22
Банковские реквизиты: 
1.Комитет финансов Ленинградской области (ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», л/с № 31098068046)
Казначейский счет (р/сч)
03224643410000004500
Банк:
ОКЦ № 1 СЗГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург
БИК 044030098
Корреспондентский счет 40102810745370000098
2.Расчетный счет: 40603810655364000001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК   г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК 044030653
E-mail: info@pl36.ru Тел. 8(81369) 2-12-49 доб. 206
Sosnovbor36@yandex.ru Тел. (81369)2-21-67 (бух.)

Подрядчик:
Наименование:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН(ИП): 
ОКВЭД:
ОКПО:
ОКТМО: 
телефон: 
E-mail:
Банковские реквизиты:	


	 

	Заказчик
	
	Подрядчик

	Директор ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»
	
	

	___________________ /С.М. Вшивков/
	
	___________________ /___________ /
















7

