[bookmark: _GoBack]ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
на выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1, 3, 4 этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А

Санкт-Петербург					                   		«____»  _______  2026 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Начальника административно-хозяйственных служб ГБУЗ ЛОКБ Бочкарева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 25-112 от 02.06.2025г., с одной стороны и
____________________ (______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице в лице __________________, действующий на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
             1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по текущему ремонту помещений на 1, 3, 4 этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А(далее – объект), в соответствии с объектным (локальным) сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) и Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору) и объектным (локальным) сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору), определяющим объем, содержание работ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими выполнение такого рода работ. 
Работы выполняются из материалов Подрядчика.
          1.3. Срок выполнения  работ – 15 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи помещений в работу, который подписывается в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора.
   1.4. Место проведения работ: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит. А
1.5. Договор заключается с единственным поставщиком в соответствии со статьей 3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании п.5.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
2.1. Стоимость работ определена в объектном (локальном) сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет: _____ (___________________) руб., 00 коп, НДС__% / НДС не облагается на основании ______ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Стороны установили, что стоимость работ по настоящему Договору является достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Подрядчика, осуществляемых в целях и в связи с исполнением настоящего Договора, а также любых иных расходов Подрядчика, которые он может понести в рамках исполнения настоящего Договора.
2.3. Оплата фактически выполненных работ производится, по безналичному расчёту, в рублях РФ в пределах лимитов бюджетных обязательств:
- за счет средств собственных доходов учреждения на 2026 год. 
Платежи по Договору производятся Заказчиком после предоставления Подрядчиком платежного документа о возмещении Заказчику коммунальных и эксплуатационных расходов, связанных с производством ремонтных работ, если соответствующие ресурсы использовались Подрядчиком. 
2.4. Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненный объем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ (далее - Акт), но не ранее предоставления Подрядчиком платежного документа о возмещении Заказчику коммунальных и эксплуатационных расходов, связанных с производством ремонтных работ, если соответствующие ресурсы использовались Подрядчиком.
2.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от объектного (локального) сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Описания объекта закупки (Приложение №1 к настоящему Договору), а также условий настоящего Договора оплате не подлежат.
2.6. Если в процессе выполнения работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше затрат, согласованных Сторонами в настоящем Договоре, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика каких-либо доплат или пересмотра цены настоящего Договора. Подрядчик берет на себя обязательства по риску возникновения дополнительных работ и затрат.
2.7. Заказчик вправе удержать суммы неустойки (пени, штраф) при проведении расчета по настоящему Договору. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с настоящим Договором и в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к качеству работ такого рода, своими силами и за свой счет.
3.1.2. Подготовить и предоставить Заказчику оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные отчетные документы (счет на оплату и прочие), в том числе Акт. 
3.1.3. Для производства работ назначить лиц, ответственных за организацию работ по ремонту объекта.
3.1.4. Вести документацию по учету технического состояния объекта.
3.1.5. Информировать Заказчика об изменении требований к эксплуатации объекта, давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях.
3.1.6. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время производства работ и соблюдению требований учреждения, осуществляющего охрану Объекта.
3.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.
3.1.8. 3а свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока со дня подписания Акта.
3.1.9. Подрядчик обязан после окончания производства работ вывезти за территорию Заказчика принадлежащие ему механизмы, материалы, инструменты и мусор, возникший при производстве работ.
3.1.10. Выполнять работы в соответствии: с пунктом 1.3 Договора, с режимом установленным Заказчиком, с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к договору).
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Подрядчик имеет право требовать оплаты от Заказчика при условии надлежащего выполнения работ в соответствии с объектным (локальным) сметным расчетом и условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. На период производства работ обеспечить Подрядчику подключение электрооборудования и электроинструмента (при наличии возможности).
3.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения о выполненных работах приступить к приемке результата выполненных работ. 
3.3.3. Обеспечить выполнение действующих Правил, норм, Положений и Инструкций по эксплуатации оборудования.
3.3.4. Обеспечить сохранность объекта и его правильную эксплуатацию.
3.3.5. Произвести оплату надлежаще выполненных работ в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.
3.4.2. Потребовать устранения обнаруженных дефектов в течение гарантийного срока.
3.4.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, контроль соответствия применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

4. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ 
4.1. По окончании выполнения работ, Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика. Заказчик, получивший извещение Подрядчика о завершении выполнения работ, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней назначает ответственного представителя для приемки работ.
4.2. Приемка и сдача выполненных работ производится представителями Подрядчика и Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4.3 Договора. 
4.3. При сдаче всех фактически выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику: 
4.3.1. акты о приёмке выполненных работ (по форме №КС-2), подписанные уполномоченным представителем Подрядчика;
4.3.2. справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 подписанную уполномоченным представителем Подрядчика;
4.3.3. исполнительную документацию оформленную в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
4.3.4. счет и счет-фактуру на оплату выполненных Работ и иную необходимую документацию, подтверждающую выполненный объем работ.
Заказчик в течение 2 (дней) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 1 экземпляр обратно Подрядчику.
4.4. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка Заказчиком оформляется Актом, при этом дата подписания Акта и будет считаться днем исполнения обязательств Подрядчика по Договору. 
4.5. В случае обнаружения при проведении приемки работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Подрядчиком.
4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте недостатков.

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
5.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих стандартов (ГОСТ, ТУ, СНиП и пр.), технической документации и других нормативных документов.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет: 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком Акта на весь объем, предусмотренный настоящим Договором. 
Гарантия не распространяется: 
· на объект, вышедший из строя в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования;
· на объект, прошедшей ремонт, выполненный посторонними лицами.
5.3. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые недостатки (дефекты) выполненных работ, Подрядчик за свой счет, своими средствами и силами в безусловном порядке в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее сроков, согласованных сторонами в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, устраняет выявленные недостатки (дефекты).
В таком случае Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) и сроках их устранения. 
Срок устранения недостатков с момента составления акта не может превышать более 5 (пяти) рабочих дней. За каждый день просрочки исполнения данного обязательства Подрядчик уплачивает пени 0,1% от цены Договора.
5.4. В том случае, если Подрядчик необоснованно откажется от подписания Акта и/или не приступит в согласованный срок к устранению обнаруженных дефектов, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные работы. При этом все понесенные в таком случае расходы Заказчика подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) дней после поступления подтверждающих документов о проведении таких работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчик своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств, по Договору.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора. 
6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе начислить неустойку в виде пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 1000 (Одна тысяча) рублей. 
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 
6.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.
6.5. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.6. Заказчик вправе удержать суммы неустойки при проведении расчета по Договору.  
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.1 настоящего раздела действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 7.3 настоящего раздела срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война и (или) военные действия, террористический акт, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия. 
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном разделом 11 Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ 
9.1.  Каждая из Сторон согласилась считать текст Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, конфиденциальной информацией. 
9.2. Не является конфиденциальной информация, хотя и относящаяся к Договору, но являющаяся общеизвестной.
9.3. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство в течение 5 (пяти) лет с момента заключения Договора никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ в результате заключения Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление конфиденциальной информации, определяемой в соответствии с пунктом 9.1. Договора, третьим лицам. 
9.4. Сторона, нарушившая свои обязательства указанные, в пунктах 9.1. и 9.3. Договора, принимает на себя обязательство возместить другой Стороне в полном объеме (без каких-либо ограничений и изъятий) причиненные таким нарушением документально подтвержденные убытки. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по Договору. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Стороны должны действовать добросовестно.
10.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 14 настоящего Договора. 
Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной.
10.3. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Изменения условий Договора допускаются в соответствии с действующими на момент принятия Сторонами решения об изменении Договора нормативными актами.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью Договора после их подписания обеими Сторонами. 
11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
11.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях: 
11.4.1. Если Подрядчик не приступает в установленный Договором срок к исполнению Договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным;
11.4.2. Если во время выполнения работы нарушены условия исполнения Договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок Подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
11.4.3. В случае не исправления некачественно выполненных работ по Договору.
11.4.4.В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 31 декабря 2026 года, а в части неисполненных обязательств, в том числе гарантийных и взаиморасчётов по Договору – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В части обязательств по сохранению конфиденциальности Договор действует в течение срока, установленного п. 9.3 настоящего Договора.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Вся переписка между Сторонами ведется по адресам, указанным в разделе 14 Договора. Каждая из Сторон обязана немедленно известить другую Сторону об изменении своих почтовых реквизитов. До получения такого извещения все письменные сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.
13.2. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязательства по данному Договору третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся стороны.
13.2. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
          13.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа на сайте https://zakupki.lenreg.ru/. 
13.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1- Описание объекта закупки
Приложение № 2 –ОБЪЕКТНЫЙ (ЛОКАЛЬНЫЙ) СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. 

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик: 
ГБУЗ ЛОКБ
Юридический адрес: 188663, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ М.Р-Н, КУЗЬМОЛОВСКОЕ Г.П., КУЗЬМОЛОВСКИЙ ГП., ЗАОЗЕРНАЯ УЛ., Д. 2
Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45 корп. 2 лит. А
ИНН: 4700001254, КПП: 470601001
ОГРН: 1037804002125, 
Дата присвоения ОГРН: 08.01.2003
ОКТМО 41612158051
Банк получателя:
ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ// 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 
Единый казначейский счет   № 40102810745370000098
БИК 044030098
Получатель: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГБУЗ ЛОКБ л/с 20871986055, ГБУЗ ЛОКБ л/сч 21871986055, 
ГБУЗ ЛОКБ л/сч. 22871986055)
Казначейский счет № 03224643410000004500
КБК 00000000000000000510
E-mail: buh@47lokb.ru (бухгалтерия)
Ответственное лицо за исполнение Договора 
Соколова Надежда Дмитриевна
Телефон 670-55-83 доб.8027
sokolova.nd@47lokb.ru 

Начальник административно-хозяйственных служб

___________________________ А.Н. Бочкарев 
	Подрядчик:
Наименование_______________
Юридический и почтовый адрес: 
Телефон ______ эл. почта_______
ИНН, КПП, ОГРН, ОКТМО, ОКПО, ОКВЭД
Дата регистрации в налоговом органе
Банковские реквизиты
Контактное лицо:
ФИО________________________
Телефон ______ эл. почта_______
Должность, ФИО руководителя










______________________
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Приложение № 1
к Договору № ______ 
от «___» __________ 2026 года 

Описание объекта закупки

Выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1, 3, 4 этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А 				
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1, 3, 4 этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу:
г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А		

	2. 
	Заказчик
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (сокращённое наименование – ГБУЗ ЛОКБ), ИНН 4700001254.
Почтовый адрес: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 45 к.2, литер А.

	3. 
	Основание 
	3.1.  Необходимость приведения помещений в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам для использования по установленному назначению;
3.2.  Необходимость восстановления элементов строительных конструкций и отделочных покрытий, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения.

	4. 
	Сроки, последовательность и условия производства работ
	4.1.  Срок производства работ – 15 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи помещений в работу, который подписывается в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора.
4.2.  Последовательность выполнения работ:
4.2.1. Восстановление и замена элементов строительных конструкций, отделочных покрытий, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения;
4.3.  Условия производства работ:
4.3.1. Работы будут производиться в условиях действующего медицинского учреждения без остановки рабочего процесса.
4.3.2. При производстве работ Заказчик не предоставляет Подрядчику лифты для подъема материалов и оборудования.
4.3.3. В случае повреждения имущества, в т.ч. транзитных сетей ИТО (инженерно–технического обеспечения), Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Подрядчик обязан за свой счет в срок, установленный Заказчиком, восстановить поврежденное имущество Заказчика. В противном случае Заказчик выполняет восстановительные работы собственными силами или с привлечением сторонних Организаций. Понесенные убытки Заказчик возлагает на Подрядчика путем удержания из цены Договора и не выплаты понесенных убытков Подрядчику. 
4.3.4. Подрядчик выполняет генеральную уборку зоны производства работ.

	5. 
	Адрес объекта закупки
	г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит. А

	6. 
	Цели 
	6.1.  Ремонт зоны производства работ с целью создания условий для использования по установленному назначению;
6.2.  Приведение зоны производства работ в соответствие с содержанием в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям и нормам; обеспечение технической экологической безопасности функционирования; 
6.3.  Восстановление эстетических и эксплуатационных свойств зоны производства работ.

	7. 
	Перечень объектов, подлежащих ремонту
	Помещения 1-ого, 3-его и 4-ого этажей здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит. А.

	8
	Основные требования к Подрядчику
	Подрядчик обязан: 
8.1. До начала производства работ предоставить Заказчику:
8.1.1. Приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за безопасное проведение работ на Объекте (в т.ч. за противопожарную, электробезопасность, охрану труда, охрану окружающей среды, инструктажи, выдачу наряд – допусков), за контроль качества работ на Объекте, наряд - допуски в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
8.1.2. Список персонала, привлечённого для выполнения работ на Объекте с приложением копий паспортов и разрешений на работу;
8.1.3. Проект производства работ, оформленный в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
8.2. Обеспечить проведение вводного инструктажа персонала, занятого на производстве работ на Объекте у специалиста по охране труда ГБУЗ ЛОКБ и предоставить Заказчику заверенную копию инструктажа на рабочем месте Подрядчика.
8.3. Выполнять работы в соответствии со сметной документацией и настоящим Описанием объекта закупки.
8.4.  Соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима.
8.5. При выполнении работ руководствоваться действующими нормативными и руководящими документами, отраслевыми нормами, инструкциями, положениями.
8.6.  При выполнении работ должны быть применены материалы и оборудование в соответствии со сметной документацией, а также должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением, иметь технические паспорта на русском языке, сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности и гигиеническим (санитарно-эпидемиологическим) требованиям. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ.
8.7. Соблюдать при выполнении работ требования к качеству и безопасности работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими документами.
8.8. Проводить мероприятия, а также выполнять требования Заказчика по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, хранению материалов и оборудования (охрану всех своих материальных ценностей обеспечивает Подрядчик), соблюдению производственного порядка и санитарно-гигиенического режима.
8.9. Нести ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения Товара, за сохранность всех применяемых материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
8.10. Полностью выполнить работы, предусмотренные настоящим Описанием объекта закупки и сметной документацией, для достижения конечной цели ремонта и возможности ввода объекта в эксплуатацию.
8.11. Выполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
8.12. Содержать зону производства работ в чистоте, осуществлять уборку и своевременный вывоз строительного мусора.
8.13. В случае нарушения функционирования действующих систем, оборудования, конструкций и т.п. выполнить необходимый комплекс мер по восстановлению работы поврежденных систем, оборудования, конструкций в полном объеме своими силами и за свой счет.
8.14. Обеспечить неизменность существующей конструкции здания.
8.15. Гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по контракту.
8.16. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
8.17. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в случае сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в течении срока выполнения Контракта необходимо обеспечить на объекте выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников строительной отрасли, а так же Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для организаций строительной отрасли и обеспечить соответствующие условия работы. Персональная ответственность за выполнение мероприятий в рамках профилактических мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) возлагается на руководителя Подрядчика.
8.18. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и предъявлять ее Заказчику.

	9
	Состав работ
	9.1. Работы производить в соответствии с приложениями к настоящему Описанию объекта закупки: ведомостью объемов работ.
9.2. Укрупненный состав работ:
9.2.1. Демонтажные работы элементов строительных конструкций и сетей инженерно-технического обеспечения;
9.2.2. Отделочные работы элементов строительных конструкций: стен, потолков, дверных проемов;
9.2.3. Электромонтажные работы: прокладка кабельных трасс, замена светового оборудования, монтаж электрооборудования;
9.2.4. Сантехнические работы: прокладка трубопроводов водоснабжения, канализации; установка сантехнических приборов;
9.2.5. Монтаж отдельных элементов системы вентиляции: установка диффузора потолочного;
9.2.6. Уборка помещений и вывоз мусора (ежедневно по окончанию рабочего дня).

	10. 
	Требования к техническим характеристикам, качеству и безопасности работ
	10.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов:
10.1.1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
10.1.2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
10.1.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
10.1.4. Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;
10.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
10.1.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
10.1.7. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
10.1.8. СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
10.1.9. Приказ от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
10.1.10. Приказ от 02.12.2022 №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту»;
10.1.11. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
10.1.12. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
10.1.13. СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования»;
10.1.14. СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
10.1.15.   Федеральный закон «Об отходах производства и потребления от 24.06.1998 N89-ФЗ; 
10.1.16. «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;
10.1.17. «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. СНиП 23-05-95»; 
10.1.18. «СП 71.13330.2017.  Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
10.1.19. «СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
10.1.20. «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
10.1.21. Постановление Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
10.1.22.   Иные законодательные акты, нормативные и методические документы, действующие на территории Российской Федерации, в части касающейся.
10.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
10.3. Подрядчик должен во время выполнения работ обеспечить соблюдение требований техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Все рабочие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности.
10.5. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет Подрядчик.
10.6. Представители Подрядчика, допущенные к работе, должны знать и выполнять:
10.6.1. Правила техники безопасности;
10.6.2. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током, ожогах, травмах;
10.6.3. Требования об ответственности за нарушение правил техники безопасности и строительно-монтажных норм и правил;
10.6.4. Правила и нормы установки оборудования и материалов.
10.7. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.
10.8. Охрана труда рабочих обеспечивается Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) и устройств в соответствии с действующими нормами. 
10.9. Подрядчик должен обеспечить освещение рабочих мест в вечернее время по установленным нормам. 
10.10. Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 
10.11. Подрядчик должен обеспечить наличие материальных и технически средств для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии на Объекте.
10.12. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и, каких бы то ни было расходов по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с травматизмом или смертью любого лица, привлеченного Подрядчиком к Работе на Объекте. Любые такие расходы подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами страховать свой персонал от несчастных случаев на производстве на весь период выполнения Работ.

	11.
	Срок действия Контракта
	11.1.	Окончание срока действия Договора – 31.12.2026.
11.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

	12.
	Гарантия на выполненные работы
	12.1.  Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ на весь объем предусмотренных Договором работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
12.2. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий, инженерного и технического оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в 5 (пять) лет, к соответствующим элементам, входящим в состав выполненных работ, применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками.

	13.
	Особые условия
	13.1. Все содержащиеся в настоящем Описании объекта закупки и сметной документации товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации №1875 от 23.12.2024 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с показателями, изложенными в сметной документации.
В случае применения материалов (комплектующих и оборудования) с эквивалентными характеристиками согласовать с Заказчиком.
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2. Приложение №1 к Описанию объекта закупки
3. 
4. Ведомость объемов работ № 1 от 21.08.2026
	Ведомость объемов работ №1 от «21» августа  2026 г.
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту  помещений на 1, 3, 4 этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А 
	
	
	

	(наименование объекта)
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	
	
	
	Кол-во

	
	
	
	1 этаж
	3 этаж
	4 этаж
	Всего

	
	
	
	169
	167
	352
	361
	429
	445
	458
	459
	460
	461
	462
	

	П  О  Т  О  Л  К  И
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расчистка потолка от обоев
	м2
	 
	 
	12,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,80

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Монтаж потолка ГКЛ
	м2
	 
	 
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00

	 
	Шпаклевка, покраска потолка  (краска моющаяся)
	м2
	 
	 
	18,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,80

	С Т Е Н Ы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтаж старых обоев
	м2
	60,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,79

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Облицовка стен и откосов плиткой керамической  (размер, цвет, рисунок материалов схожий с существующей, по согласованию с Заказчиком)
	м2
	60,79
	 
	 
	 
	1,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,19

	 
	Установка люка ревизионного металлического белого на магните 25х25* (размер уточнить по месту)
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	2,00

	П О Л Ы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтаж плинтуса ПВХ/деревянного
	м.пог
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Монтаж плинтуса ПВХ в комплекте с углами, заглушками, соединительными элементами
	м.пог
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	Д В Е Р Н Ы Е  П Р О Е М Ы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка дверного блока металлопластикового ПВХ с комбинированным заполнением (стекло, сэндвич с оц. листом) двустворчатого 1,1-1,4 х 2,1м в комплекте с наличниками и фурнитурой (размер определить по месту)
	м2
	2,10
	2,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,83

	Отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Демонтаж радиаторов с сохранением для последующего монтажа
	шт
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	 
	Установка радиаторов существующих (ранее демонтированных)
	шт
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	Канализация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Труба 110мм, в т.ч.:
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	1,50

	 
	Тройник Ostendorf d110х50 мм 87° пластиковый для внутренней канализации
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00

	 
	Тройник Ostendorf d110 мм 87° пластиковый для внутренней канализации
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00

	 
	Отвод 90/45/30 110
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	4,00

	 
	Труба 50мм, в т.ч.:
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	 
	Тройник 50мм
	шт
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	 
	Отвод 50мм 90/45/30
	шт
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00

	 
	Алмазное бурение отверстий 60мм глубиной 0,6м в плитах ж/б
	шт
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ППР 20 мм PN25 армированная стекловолокном (разводка на оборудование), в т.ч.:
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00

	 
	Тройник ППР 20/20/20
	шт
	 
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00

	 
	Отвод (угол) 90°
	шт
	 
	 
	 
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00

	 
	Муфта комбинированная 20х1/2' НР
	 шт
	 
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00

	 
	Кран шаровый угловой мини нерж. сталь 1/2х1/2 (нар/нар)
	шт
	 
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00

	 
	Алмазное Бурение отверстий д.25мм глубиной 0,6м в ж/б плитах
	шт
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	Сантехприборы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтаж унитаза
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1,00

	 
	Демонтаж смесителя с душевой лейкой
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00
	 
	2,00

	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Установка нового унитаза класса "комфорт" с дюропластовым сиденьем
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	1,00
	 
	2,00

	 
	Установка стол-мойки медицинской 2-х секционной на тумбе с дверцами с локтевым смесителем (СМ-02)
	шт
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	 
	Смеситель для душа с душевой лейкой с креплением на стену
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00
	 
	2,00

	Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Е      Р А Б О Т Ы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Монтаж светодиодных светильников - Светильник Navigator 61 086 DSP-04-1200-IP65-2хT8-G13 (или эквивалент)
	шт
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	2,00
	 
	2,00
	 
	4,00
	9,00

	 
	Сверление отверстий в стенах толщиной 1 м Д 50 мм
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	 
	Демонтаж потолочных плит (с сохранением)
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	 
	Монтаж ранее демонтированных потолочных плит
	м2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	 
	Демонтаж керамической плитки 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,00

	 
	Монтаж керамической плитки (3,36 м2)
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,00

	 
	Устройство борозд
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00

	 
	Прокладка кабель-канала 25х17 (для выключателя)
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	 
	Прокладка кабель-канала 100х60
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00

	 
	Прокладка кабеля ВВГнгls 3х2,5 в кабель канале (от автоматического выключателя до потребителя)
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	 
	Прокладка гофро-трубы 20 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00

	 
	Прокладка кабеля ВВГнгls 3х2,5 в гофре 
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00

	 
	Установка автоматического выключателя IEK Armat C16A
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00

	 
	Установка шины FORK
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	 
	Установка выключателя открытой установки  IP65
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	 
	Установка металлического рукава с ПВХ покрытием c протяжкой 16 мм РЗ-ЦПнг 25 мм IEK
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00

	 
	Прокладка кабеля ВВгнгls 3х1,5 в металлическом рукаве
	м.пог
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00

	 
	Установка понижающего трансформатора (существующего) 36 В
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	 
	Установка прожектора 50W (существующего)
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00

	 
	Монтаж выключателя открытой установки
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	 
	Монтаж распределительной коробки
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	Вентиляция
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка диффузора потолочного д.250
	шт
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	
Заказчик:
______________ А.Н. Бочкарев
	
Подрядчик:
________________ 




 
	
	


Приложение № 2
к Договору № ______ 
от «___» ______________ 2026 года 



	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница (ГБУЗ ЛОКБ). Здание ГБУЗ ЛОКБ по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 12

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по текущему ремонту помещений на 1, 3, 4 этажах здания ГБУЗ ЛОКБ, расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр., д.12, лит.А 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	02-01

	 

	Основание
	Ведомость объемов работ №1 от «21» августа  2026 г.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Сметная стоимость
	837,53
	тыс. руб.

	Расчетный измеритель объекта капитального строительства
	0
	 

	 
	(количество)
	(измеритель)

	Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства
	837 532
	руб.

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.

	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ
	монтажных работ
	оборудования
	прочих затрат
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Локальные сметы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	02-01-01
	Строительно-монтажные работы
	506 422,87
	154 196,18
	5 064,4
	0
	665 683,45

	2
	09-01-01
	Погрузка и вывоз мусора.
	7 357,32
	0
	0
	0
	7 357,32

	 
	 
	Итого
	513 780,19
	154 196,18
	5 064,4
	0
	673 040,77

	3
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%
K=2%
	10 275,6
	3 083,92
	101,29
	0
	13 460,81

	 
	 
	Итого
	524 055,79
	157 280,1
	5 165,69
	0
	686 501,58

	4
	№ 303-ФЗ от 3.08.2018
	НДС
K=22%
	115 292,27
	34 601,62
	1 136,45
	0
	151 030,34

	5
	 
	Дополнительная сумма/разность для сведения к суммам по ЛСР
	0,02
	0
	0
	0
	0,02

	 
	 
	ВСЕГО:
	639 348,08
	191 881,72
	6 302,14
	0
	837 531,94

	 
	 
	   в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   ОТ
	 
	 
	 
	 
	149 143,82

	 
	 
	   ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 519,95

	 
	 
	   М
	 
	 
	 
	 
	296 100,17

	 
	 
	   Перевозка
	 
	 
	 
	 
	703,13

	 
	 
	   НР
	 
	 
	 
	 
	144 098,3

	 
	 
	   СП
	 
	 
	 
	 
	73 192,49

	 
	 
	   оборудование
	 
	 
	 
	 
	6 302,14

	 
	 
	   прочие затраты
	 
	 
	 
	 
	0




Всего: ___ (_______) руб. 00 коп., в том числе НДС –%-___/ НДС не облагается на основании ______ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	Заказчик:
______________ А.Н. Бочкарев
	Подрядчик:
________________ 



