
ДОГОВОР № 
г. Выборг








«____» сентября 2026г.
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города Выборга (МУДО «СЮН» г. Выборга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соловьевой Ларисы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании​​​​​​​​​​ ______​​​​​​​, с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ст.93 ч.1 п.5,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы замене насосной станции в здании МУДО «СЮН» г. Выборга по адресу: г. Выборг, о. Мюллюсаари, дом 1 (далее по тексту – Объект).
1.2.   Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1 к настоящему договору), а также условиями настоящего договора.
1.3. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора.
1.4. ИКЗ № 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора на основании сметы 131 699,25 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот девяносто девять рублей) 25 копеек, в том числе НДС 5%. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. 
2.2   Цена договора включает в себя все необходимые расходы по выполнению работ в соответствии с условиями договора, в том числе: стоимость работ, стоимость товаров, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по договору, транспортные расходы, демонтажные и монтажные работы, погрузо-разгрузочные работы, расходы на заработную плату, страхование (при установлении), таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных в части 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. Порядок расчетов: оплата работ по договору производится Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, оформленных в соответствии с требованиями законодательства, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
2.5. Днем платежа по настоящему Договору считается дата списания денежные средства с расчетного счета Заказчика. 
2.6.   Авансирование не предусмотрено.

2.7.   Источник финансирования: средства местного бюджета.
2.8.   Оплата по договору производится в рублях Российской Федерации.
2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований договора, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  Подрядчик обязан:
3.1.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ. 

3.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной договором стоимости работ.

3.1.3. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Соблюдать действующие у Заказчика пропускной и внутриобъектовый режимы. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда.
3.1.4. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

3.1.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.1.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении Договора. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

3.1.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
3.1.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
3.1.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставляемых товаров, материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
3.1.10. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и орган технического надзора не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
При закрытии скрытых работ, не предъявленных Заказчику согласно настоящему пункту и/или невозможности осуществить вскрытие таких работ, указанные работы Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат.
3.1.11. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (счета, счета-фактуры, представленных Подрядчиком, справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта (актов) о  приемке выполненных работ (КС-2), акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).
3.1.12. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора.
3.1.13. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
3.1.14. В ходе выполнения ремонтных работ сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанных систем, Подрядчик обязуется восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязуется самостоятельно выполнить данные работы.
3.1.15. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, по акту передачи объекта для выполнения работ и документацию, необходимую для выполнения работ.

3.2.2.  Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор, представить Подрядчику сведения о лице (лицах), обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие в передаче объекта, приемке выполненных работ.
3.2.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
3.2.5. Принять с участием Подрядчика законченные Работы.
3.2.6. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора. 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. По завершении всех работ по Договору Подрядчик извещает Заказчика об окончании работ, указанных в п. 1.1. Договора.  и согласовывает с Заказчиком дату приемки работ.
4.2. Подрядчик в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты сдачи работ извещает Заказчика о завершении работ и назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ. 

4.3. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, осуществляется Заказчиком с участием представителей технического надзора. Сдача выполненных Подрядчиком по Договору работ, и приемка их Заказчиком оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписанными Сторонами.

4.4. Акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 рассматриваются, проверяются и подписываются Заказчиком в течение 5 (пяти) дней рабочих дней со дня их предоставления Подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 

4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
4.8. Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
4.0. Изменение или замена товаров, используемых для выполнения работ осуществляется 9только по предварительному согласованию Заказчика. Товары, материалы, предполагаемые к замене, должны обладать качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в техническом задании.

Подрядчик не вправе претендовать на оплату не согласованных с Заказчиком товаров, материалов, а также видов и объемов работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

5.6.  Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

5.7. Подрядчик несет ответственность за оплату всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., взимаемых до момента приемки товаров в пункте назначения, указанном Заказчиком.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Подтверждением действию таких обстоятельств служит документ, выданный соответствующим органом.
6.2.2. Предпринять необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором.

6.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему Договору.

6.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. При наличии, обстоятельств непреодолимой силы, сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 месяца, любая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора путем подписания соглашения о расторжении договора и произведения взаиморасчетов.
7. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. По настоящему договору гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком.

7.2. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные строительно-монтажные работы сроком 2 года, а гарантию качества оборудования на срок, установленный изготовителем оборудования, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня передачи Подрядчиком Заказчику результата выполненных работ и подписания соответствующего акта. 

7.3. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.

7.4. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.6. Гарантийный срок продлевается на все время устранения недостатков и дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

7.7. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. 

7.8. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по плате услуг, которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.9. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный срок. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до                                     31 декабря 2026 года, но в любом случае до полного исполнения обязательства Сторонами по настоящему договору.

8.2. Прекращение действия договора не освобождает стороны от необходимости выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые не были исполнены на момент прекращения действия договора, а также не освобождают от ответственности за неисполнение обязательств по данному договору.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, на предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны настоящего договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

9.4. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Стороны договариваются решать все спорные вопросы, возникающие по исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней с даты ее получения. 

10.2. При не достижении согласия, спор передается сторонами на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они осуществлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и не противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации.

10.4.  В процессе исполнения Договора Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.
10.5. В случае изменения реквизитов, стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня фактических изменений.

10.6. Ни одна из сторон Договора не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны.
10.7. Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или на электронную почту с последующим предоставлением оригинала. 
10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу для каждой из сторон.

10.9. По вопросам, не урегулированным Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.10. Все приложения к настоящему договору должны иметь ссылку на настоящий договор и являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1: Смета
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	        Заказчик:

МУДО «СЮН» г. Выборга

ИНН 4704040215 КПП 470401001

Юр. адрес: 188800 Ленинградская область,

г. Выборг, о. Мюллюсаари, д.1

л/сч 40039919029

р/с 03234643416150004500

Банк: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург 

БИК: 044030098

К/счет: 40102810745370000098

Тел.: 8 (81378) 9-68-20

Cun_vbg@mail.ru
Директор 

____________________ /Соловьева Л.В./
«___» _______________20__ г.

М.П.
	Подрядчик:

___________________ /________________/                                     

«___» ______________20__ г.

М.П.




