Приложение № 1 
к муниципальному контракту 
№_____________________________
от «___»____________ 2026года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту детских и спортивных площадок для благоустройства территорий Таицкого территориального управления


Общее описание объекта закупки: Подрядчиком выполняются работы по ремонту детских и спортивных площадок для благоустройства территорий Таицкого территориального управления, в соответствии с требованиями Контракта, настоящего Технического задания, и с учетом нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением общестроительных норм и правил.

Работы по ремонту детских и спортивных площадок включают в себя: 
	№
	Наименование
	
Кол-во
	
Ед.изм.

	1
	Ремонт подвеса с сидением люлька
	
1
	
шт.

	2
	Ремонт щита с заменой баскетбольного кольца с сеткой
	
2
	
шт.

	3
	Замена футбольной сетки на ворота
	
2
	
шт.

	4
	Ремонт Т-образного соединителя для каната
	
3
	
шт.

	5
	Замена деревянной крышки на лавочке круглой формы
	
1
	
шт.

	6
	Замена подвеса из цепи с прямым сидением
	
2
	
шт.

	7
	Установка бордюрного камня
	
5
	
м.п

	8
	Ремонт резинового покрытия
	0,3
	
кв.м

	

9
	
Ремонт набивного покрытия (подсыпка отсевом и уплотнение)
	

5
	

кв.м



Адрес проведения работ: в границах Таицкого территориального управления.

1. Общие требования к выполняемым работам:
1.1. Подрядчик выполняет все работы, в соответствии с Техническим заданием (описанием объекта закупки) (Приложение № 1 к настоящему Контракту)
1.2. Подрядчик составляет и представляет на утверждение Заказчику График производства работ в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для выполнения работ, ограждения мест производства работ, с момента начала производства работ до их окончания.
1.4. [bookmark: _Hlk184979809]Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты, результаты испытаний, удостоверяющие их качество.
1.5. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению доступности благоустраиваемой территории для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (маломобильных групп населения, ММГН).
1.6. Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с техническим заданием.
В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет фотофиксацию объектов (до начала выполнения работ ,в процессе выполнения и по окончании работ). Из полученного фотографического материала Подрядчик составляет фотоотчет и сдает его Заказчику.
1.7. Работы необходимо производить в соответствии с действующими инструкциями, СНиП, нормами и стандартами, техническим заданием, применять материалы, соответствующие действующим ГОСТ и техническим условиям, соблюдать требования, в том числе, следующих нормативно-правовых актов:
· Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
· СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001
· СП48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП12-01-2004 Организация строительства;
· СП70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;
· СНиП12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования;
· СНиП12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2.Строительное производство;
· ГОСТ Р 70386-2022 «Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Определения, основные требования и процессы»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
- ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;
- а также других строительных норм и правил, документов по стандартизации, относящихся к данному виду работ.

	2. Требования к товарам, поставляемым при выполнении работ, материалам, применяемым при выполнении работ:
	2.1.	Подрядчик обязан обеспечить применение при производстве работ новых материалов, изделий и оборудования не бывших в употреблении (у которых не восстановлены потребительские свойства), качество используемых материалов, а также соответствие их требованиям энергоэффективности в случаях, предусмотренных действующим законодательством, экологическим требованиям, соответствие используемых материалов, применяемого оборудования и комплектующих изделий требованиям государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СП, СНиП), техническим условиям, и другим требованиям установленным действующим законодательством Российской Федерации.

	3. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:
	3.1.	Подрядчик должен обеспечить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия. 
	3.2.	Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками Подрядчика. 
	3.3.	К основным работам на объекте разрешается приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.
	3.4.	При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
•	Зону производства работ оградить типовыми, травмобезопасными ограждениями;
•	В темное время суток в зоне производства работ обеспечить устройство сигнальных аварийных огней (в случае необходимости);
•	Не использовать для складирования материалов, отстоя строительной техники территорию места производства работ;
	3.5.	В случае повреждения покрытия дорог, их конструктивных элементов, зеленых насаждений, элементов благоустройства в результате выполнения работ, Подрядчик обязан осуществить их восстановление за свой счет до приемки выполненных работ.
	3.6.	В случае причинения ущерба третьим лицам в процессе производства работ, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб за счет собственных средств.
	
	4. Экологическая безопасность:
	4.1.	Подрядчик обязуется реализовать работы в соответствии с действующими нормативными документами.
	4.2.	Сохранению природной обстановки в районе проведения работ по ремонту будет способствовать строгое соблюдение требований по технологии и срокам выполнения работ, а также обязательное соблюдение нормативных документов.
	4.3.	В процессе работ недопустимо захламление прилегающей к объектам территории бытовыми отходами и строительным мусором.
	4.4.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение мер по устранению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
	4.5.	Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек, бытового и других видов мусора.
	4.6.	Подрядчик должен обеспечивать:
•	Сохранение или улучшение существующего ландшафта;
•	Защиту почв и растительности;
•	Защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче- смазочными материалами, обеспыливающими и другими химическими веществами;
•	Выполнение мероприятий по предупреждению загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от шума и вибрации;
•	Вывоз мусора и отходов строительства, грунта и т.д., образовавшихся в ходе выполнения работ. 

	5. Требования к порядку приемки выполненных работ, поставленных товаров:
	5.1.	Выполненные работы принимаются по факту выполненных работ.
	5.2.	В случае выявления Заказчиком в момент приемки работ дефектов, несоответствий выполненных работ требованиям контракта и приложениях к нему, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
	5.3.	Подрядчик устраняет недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не будет установлен Заказчиком.
	5.4.	Подрядчиком оформляется и представляется на подпись Заказчику вся необходимая документация в соответствии с действующим законодательством:
- счет
- акт выполненных работ/ УПД
- счет-фактура (по необходимости)
-сертификаты на установленные элементы и используемые материалы.

