

Договор № 

г. Всеволожск




                                                 «____» ______ 2026 г.

Муниципальное казенное учреждение «Общественная безопасность и правозащита», в лице Директора Шкуратова Константина Васильевича, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  с одной стороны, и                                                               , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице
                                                  , действующего на основании                                                                  , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании подпункт 4 пункт 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по подготовке индивидуального теплового пункта к отопительному сезону 2026-2027 гг. в здании, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, проспект Октябрьский, д. 89а.
1.2. Комплекс работ включает:

1.2.1. Промывка внутренних тепловых систем гидропневматическим способом;

1.2.2. Промывка фильтров и грязевиков ИТП;

1.2.3. Гидравлические испытания ИТП;

1.2.4. Предъявление ИТП инспектору энергоснабжающей организации;
1.2.5. Проведение ремонта (слесарно-сварочные работы), устранение протечек.
1.2.6. Сдача ИТП представителю ОАО «Вт сети».
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет –               руб.    коп. (                              ) рублей     копеек, условие об НДС.
2.2. Оплата по Договору производится за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, кроме случаев, указанных в п. 2.7. Договора.

2.4. Цена Договора включает в себя стоимость работ, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

        2.5. Заказчик производит оплату по Договору в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта об выполненных работ, на основании счета (счета-фактуры при необходимости)) представленного Подрядчиком Заказчику.

        2.6.  Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. По предложению Заказчика может увеличиваться предусмотренный Договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшиться предусмотренные Договором объем выполненных работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. 

2.8. Авансирование не предусмотрено.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Все работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику без замечаний в срок.
3.2. Начало выполнения работ по настоящему Договору: с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.3. Срок выполнения работ – в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
4. Права и обязанности сторон
4.1.      Обязанности Заказчика:

4.1.1. Своевременно выделить охраняемое помещение для хранения используемого оборудования.

4.1.2.     Обеспечить пропускной режим на территорию объекта работников Подрядчика.

4.1.3.     Передать Подрядчику помещение для производства работ.

4.1.4. По письменному уведомлению Подрядчика принимать безотлагательные меры по устранению причин, задержек и приостановок в работах, произошедших по вине Заказчика, других подрядчиков, или по иным не зависящим от Подрядчика причинам.

4.1. В случае простоев Подрядчика, возникших по вине Заказчика в связи с неготовностью объекта для производства работ или вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, повлекших нарушение срока выполнения работ, срок выполнения работ продлевается соответственно сроку вынужденного простоя.

4.2. Заказчик за свой счет оплачивает все официальные счета инспектирующих и согласующих организаций.

4.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль и надзор за ходом, качеством выполнения работ Подрядчика, соблюдением графика производства работ. 
4.4. В нерабочее время охрану оборудования обеспечивает Заказчик.

4.5. В случае отсутствия водопроводных коммуникаций, электропитания, Заказчик несет ответственность за продление срока сдачи работ на срок выполнения Заказчиком указанных в настоящем пункте условий.

4.6. Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном Договором. Дата получения акта допуска ИТП в отопительный сезон является датой окончания работ.
4.7. Обязанности Подрядчика:
4.7.1. Выполнить работы качественно и в срок, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиПа и другой соответствующей нормативной документацией.
4.7.2. До момента сдачи работ осуществить уборку места производства работ, вывезти за пределы площадки свое оборудование.

4.7.3. Обеспечить присутствие на Объекте своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика.

4.8. Работы производятся силами и техническими средствами Подрядчика.

4.9. Подрядчик несет ответственность за квалифицированные действия работников.

4.10. Сохранность собственного оборудования в рабочее время обеспечивает Подрядчик.
5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны по Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по выполнению работ. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
5.5. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы по Договору – 12 месяцев с момента получения акта допуска ИТП в отопительный сезон. В случае возникновения дефекта в течение гарантийного срока, причина возникновения определяется комиссией в составе уполномоченных представителей Сторон:
a) в случае если дефекты возникли в связи с нарушением правил эксплуатации или по вине третьих лиц, дефекты устраняются Заказчиком самостоятельно за его счет. Рекламационный Акт при этом не составляется.

5.6. Гарантийные обязательства, предусмотренные данным Договором, действуют только при условии полного расчета Заказчика за работы, выполненные по настоящему Договору. В противном случае Подрядчик свободен от гарантийных обязательств.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, 
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора 
от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано Сторонами. 

8.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов   или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

8.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи   с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения   или недействительности, разрешаются путем переговоров. 

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга   и Ленинградской области. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.1 Договора, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Юр. адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.

Фактический/Почтовый адрес: 188640 Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе дом 138, пом. 110

ИНН 4703107756 КПП 470301001 

ОГРН 1084703006156 ОКПО 85165470

Банковские реквизиты:

Л/сч 02030902511 в Комитете финансов администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Казначейский счет 03231643416120004500 ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по Ленинградской области г Санкт-Петербург БИК 044030098, ЕКС 40102810745370000098 Телефон +7 (921) 7675483; +7 (921) 4160133

Электронная почта obip@vsevreg.ru
	


	От ЗАКАЗЧИКА:
	От ПОДРЯДЧИКА:

	
	

	Директор МКУ ОБИП
	

	
	

	________________________/Шкуратов К. В./
	        ____________/                           /

	
	

	М.П.
	М.П.


