Согласовано                                                                                                                                                                                                 Утверждаю

Начальник МКУ «УЖКХ ТО»                                                                                                                               Заместитель главы администрации

МО Мгинское городское поселение          _____________ И. И. Лагутина                                                                                                                              ___________          Бубнов В.И.

Техническое задание

на ликвидацию несанкционированных свалок на территории МО Мгинское городское поселение

| Заказчик | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Предмет заказа | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО Мгинское городское поселение |
| Ведомость объемов работ | №; Объемы и содержание работ, подлежащих выполнению, а также характеристики и количество материалов, используемых при выполнении работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; Очистка территории МО Мгинское городское поселение от несанкционированных свалок с погрузкой и перевозкой (не относящихся к твердым коммунальным отходам, далее ТКО), в т.ч.:; м³; 113. 1.1; Территория вблизи д. Сологубовка (59.699264; 31.137191); м³; 113. |
| Место производства работ. | Ленинградская область, Кировский район, Мгинское городское поселение. |
| Условия выполнения работ | В соответствии с Муниципальным Контрактом и Техническим заданием. Необходимо обеспечить качественное и своевременное выполнение работ. Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием Заказчика, и сдать работы в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объектов. Производить работы в полном соответствии с нормами и правилами. Объём выполняемых работ: 113,00 м3, при этом расчеты производятся Сторонами за фактически вывезенный объем отходов на основании подписанных сторонами актов оказанных услуг. Работы по удалению и вывозу несанкционированных свалок на лицензированный объект размещения или обезвреживания отходов и/или на специализированное лицензированное предприятие по обработке и/или утилизации отходов выполняются Подрядчиком своим транспортом, собственными силами и средствами. Часть объема по настоящему Техническому заданию предполагает уборку ручным способом для подготовки отходов к дальнейшей погрузке и вывозу. Подрядчик обязан иметь: - действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, в части транспортирования отходов; - договор с лицензированным объектом размещения или обезвреживания отходов и/или специализированным лицензированным предприятием по обработке и/или утилизации отходов. Объект размещения отходов (полигон) в обязательном порядке должен быть включен в Государственный реестр объектов размещения отходов. Работы по ликвидации несанкционированных свалок (не относящихся к ТКО) должны проводиться по заявке Заказчика. Подрядчик обязан приложить фотофиксацию выполненных работ до и после производства работ С ОДНОГО РАКУРСА. Работы и места уборки территории, несогласованные с Заказчиком, считаются невыполненными. |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ | На следующий день со дня подписания контракта Подрядчик должен назначить приказом (распоряжением) ответственное лицо для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ по контракту и решения иных вопросов, связанных с исполнением контракта, о чем направить Заказчику официальное письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа. В уведомлении также должны содержаться номера контактных телефонов, факса, электронные адреса. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по проверке качества при выполнении работ, контрольные мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации Подрядчика, обследований и проверок объемов, качества выполненных работ. Выполненные работы принимаются представителями Заказчика. Результаты приемки фиксируются актами. В случае выявления комиссией Заказчика недостатков в выполнении работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные комиссией в установленные актом сроки. В случае не устранения нарушений, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке, установленном Контрактом и произвести оплату фактически выполненных работ надлежащего качества за вычетом штрафных санкций. Отчетной документацией, подтверждающей выполнение указанных в настоящем Техническом задании видов работ, являются: - документы, подтверждающие вывезенный объем, выписанные на организацию с отметкой лицензированного объекта размещения или обезвреживания отходов и/или специализированного лицензированного предприятия по обработке и/или утилизации отходов. -фотографии объектов до начала, после выполнения работ - на бумажном и электронном носителях. Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. Для проверки соответствия качества выполненных работ Подрядчиком требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При наличии нарушений, недостатков и/или несоответствия выполненных работ условиям Контракта и требованиям Нормативной документации, Заказчиком применяются штрафные санкции в соответствии с условиями контракта. |
| Сроки выполнения работ | Работы должны выполняться с даты заключения контракта в течении 4 рабочих дней. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 1 дня с даты получения заявки от Заказчика. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе наложить на Подрядчика штрафные санкции в соответствии с Контрактом. |
| Работы выполняются на основании перечня нормативно-технических документов | Работы должны выполняться с соблюдением действующих норм и правил, государственных стандартов, правил технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов при техническом надзоре Заказчика. Вывоз мусора различных видов загрязнений производится на санкционированное место складирования отходов для захоронения. ФЗ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» ФЗ №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| Охрана труда и техника безопасности | Подрядчик несет ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства в области охраны труда, окружающей среды, пожарной безопасности. |

Составил                                                                                                                                    ведущий специалист Алексеева М.С.