ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Оказание услуг по разработке схемы благоустройства территории 
	1. Основание:
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-   Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2026 – 2030 годы.

	2. Заказчик:
	Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие»

Юридический адрес: 188650, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2
e-mail: mu.razvitie@yandex.ru 

Контактное лицо: Булат Анастасия Андреевна
Тел: 593-00-03

	3. Предмет договора:
	Оказание услуг по разработке схемы благоустройства территории 

	4. Код ОКПД2:
	71.11.31.000

	5. Объем оказываемых услуг:
	1) Топографическая съемка территории – 4 земельных участков
2) Составление разбивочного плана – 4 земельных участков
3) Составление плана покрытий – 4 земельных участков
4) Разработка ведомости объемов работ – 4 земельных участков
5) Разработка решения вопроса водоотведения – 4 земельных участков

	6. Общие требования к оказываемым услугам: 
	1. Перед началом оказания услуг Исполнителю необходимо уточнить границы объекта, на который будет выполнена топографическая сьемка.

2. Перед составлением разбивочного плана Исполнитель согласовывает с Заказчиком расположение плоскостных сооружений (тротуары, спортивные площадки) и их геометрические размеры (протяженность, ширина, радиусы кривых, площади).
3. Исполнитель согласовывает с Заказчиком слои оснований и типы покрытия по каждому объекту. 

4.Услуги должны быть оказаны в соответствии с:

- Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ 21.508-2020. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

	7. Дополнительные требования к оказываемым услугам:
	 Исполнитель обязан:

В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора предоставить приказ о назначении ответственного представителя с указанием должности и номера контактного телефона для осуществления взаимодействия по вопросам исполнения Договора.

	8. Требования к безопасности оказания услуг:
	1. Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг с соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2. При оказании услуг необходимо обеспечивать безопасность для работников и техники, участвующих в процессе оказания услуг, для транспорта и пешеходов, находящихся вблизи места оказания услуг.

	9. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:
	1. Исполнитель в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента оказания услуг предоставляет Заказчику на бумажном носителе по месту нахождения Заказчика следующие документы:
- Акт приемки оказанных услуг;
- Счет;

- Счет-фактура (при необходимости). 

- Комплект исполнительной документации.
3. При выявлении несоответствия качества оказанных услуг Заказчик составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в акте Заказчиком делается отметка об этом.

Исполнитель устраняет все обнаруженные замечания и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

4. Приемка и экспертиза оказанных услуг проводится Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти)  рабочих дней, следующих за днем предоставления документов, указанных в п. 1 настоящего раздела.

5. Спорные вопросы, возникающие в процессе оценки объемов и качества услуг, решаются совместно Заказчиком и Исполнителем в рамках действующего законодательства.

	10. Состав и требования к исполнительной документации:
	 Схема благоустройства, по каждому земельному участку, на которой отражено размещение объектов, зонирование, используемые материалы, объемы выполняемых работ.
Схема благоустройства,  по каждому земельному участку, передается заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf и .dwg.

	11. Требования к результатам оказанных услуг: 
	Схема благоустройства территории, по каждому адресу, отражающая геометрические размеры существующих плоскостных сооружений и новых, позволяющая произвести расчет стоимости работ по благоустройству.

	12. Гарантийные обязательства:
	Гарантийные обязательства составляют 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта приемки оказанных услуг.

	13. Место оказания услуг:
	Ленинградская область, Всеволожский р-н, территория города Сертолово (Приложение № 1 к Техническому заданию)

	14. Сроки оказания услуг:
	С момента подписания договора  до 30.10.2026

	15. Начальная максимальная цена Договора
	376 000,00 (Триста семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек)


Приложения к ТЗ:
1. Схемы места оказания услуг
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение № 1 к техническому заданию

Схемы места оказания услуг

1. улица Молодцова в районе дома 10 и дома 2
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2. улица Молодцова в районе дома 13 и дома 14
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3. улица Молодцова в районе дома 3 и дома 4
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4. улица Молодцова в районе дома 7 корп. 2
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